- SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

- uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

- občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

- na zpracování  objemové studie na akci:

- „SÚS Valašské Klobouky – Sklad soli a solankové hospodářsví“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                         CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXX,

e-mail: XXXXXXX

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			LP projekce s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		29302382

Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXX, Fio banka, a.s.

Jednající:			Ing. Lukáš Peniaško

Kontakt:                                          +420 XXXXXXX, XXXXXXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

  - Tímto dodatkem SOD se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dohodnutých v tomto dodatku.

  - Dílem se rozumí:

Rozšíření předmětu díla (prověřovací objemové studie dle SOD č. D14/2023) o zpracování variantního řešení umístění nového objektu skladu pro zásobu posypové soli a technologické zařízení na výrobu solanky. Objekty budou umístěny v západní části areálu střediska SÚS Valašské Klobouky – Sychrov na parc.č. 1322/2, 1218/34 a 1218/33 v přibližném rozsahu dle vyznačení v Situaci (Příloha č.1).

  - Kapacita skladu soli bude vycházet z prostorových možností vymezeného území.

  - Před zahájením prací bude prověřena možnost umístění stavby na vymezeném území dle ÚPD této lokality.

  - Variantní řešení bude zpracováno v přiměřeném rozsahu dle zadání původní studie a v konceptu bude projednáno s objednatelem a zástupci vlastníka dotčených parcel – fy EUROCORP.

- TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Dokumentace dle odst. 2.3. dle původního zadání včetně variantního řešení, bude předána objednateli do 30.09. 2023.

  - Místem plnění je areál SÚS Zlínska s.r.o. středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.

- CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,  jako cena pevná. Cena díla dle dod.č.1 SOD je stanovena individuální kalkulací zhotovitele na základě hodinové sazby ve výši XXX,-Kč/hod (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací UNIKA 2023).

  - Cena dle SOD č. D/14/2023 :  XXX,- Kč bez DPH (118.580,-Kč vč DPH)

  - Cena dod.č.1 SOD č. D/14/2023 :  XXXX,- Kč bez DPH

  - Cena celkem dle dod.č.1 SOD č. D/14/2023 : 154.000,- Kč bez DPH (186.340,-Kč vč DPH)

  - Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele.

  - Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek č.1 SOD lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány dalším pořadovým číslem a podepsány oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele.

  - Smluvní strany  po řádném přečtení tohoto dod.č1 Smlouvy  shodně  prohlašují, že byl sepsána  a uzavřen  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

  - Tento dod.č.1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

  - Dod.č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Dod.č.1 Smlouvy bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem.

Ve Zlíně  dne 14.08.2023	Ve Zlíně  dne 14.08.2023

____________________________				     ______________________________

Objednatel 	Zhotovitel

...............................................				     ................................................

Libor Lukáš		              		                               Lukáš Peniaško

jednatel společnosti		                                                      jednatel společnosti