Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. SD/07/2023 ze dne 11.05.

## 2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Se sídlem: 	        			Tyršova 144/1, Nový Jičín, 741 01

Zastoupený:            	organizace

IČO:	62330136

DIČ:	CZ62330136

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

TVARSTAV – REAL, s.r.o.

Se sídlem:         			Císařská 68, 741 01  Nový Jičín

Zastoupený:

IČO: 					26815648

DIČ:					CZ26815648

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Stavební úpravy hygienických místností základní školy Tyršova 1, Nový Jičín“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/07/2023 ze dne 11. 05. 2023 tohoto znění:

I.

- V článku V. Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1., který nově zní takto:

- Z důvodu výměny oken v dotčených místnostech vznikl nedodělek  ze strany školy  obložení ostění a parapetů. Po dokončení výměny oken bude školou firma TVARSTAV-REAL s.r.o. vyzvána datovou schránkou k dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do jednoho měsíce od vyzvání k dokončení díla.

- V článku VII. Platební podmínky se mění znění odstavce 7.4.4., který nově zní takto:

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Z důvodu výměny oken v dotčených místnostech vznikl nedodělek  ze strany školy  obložení ostění a parapetů. Z těchto důvodů bude z celkové ceny díla pozastavena platba ve výši 5%, z fakturované částky, tj. 39 978,12 Kč.Pozastavená platba bude uhrazena firmě TVARSTAV-REAL s.r.o.  po předání díla bez vad a nedodělků do 14-ti dnů.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele dne: 7.8.2023	Za zhotovitele dne: 7.8.2023

_____________________				    ______________________