

S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		
Číslo smlouvy objednatele:	961/2023

Název díla:
MVE Terezín – II. etapa - studie
hydrotechnická studie

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
Zástupce objednatele	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
sídlo:	Thákurova 7, 166 29 Praha 6
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
		
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Právní forma:	vysoká škola zřízená na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách	
(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.



Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem smlouvy je zpracování hydrotechnické studie „II. Etapa studie MVE Terezín“

(dále jen „dílo“)

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele dílo podle podmínek této smlouvy v termínu uvedeném v této smlouvě a zcela dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu díla specifikovanou dále v této smlouvě.

Rozsah prací na vypracování hydrotechnické studie „II. Etapa studie MVE Terezín“:

NPÚ ÚOP v Ústí n/L dopisem č.j.: NPU-351/97043/2022, ze dne 30.11. 2022, výstavba MVE Terezín doporučuje pro další rozpracování variantu C – jezová MVE. Viz následující citace z uvedeného dopisu NPÚ:
„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti řešené lokality konstatuje, že pro další rozpracování je možné zvolit variantu C, = JEZOVÁ MVE, totiž jezové řešení MVE. Ostatní varianty nejsou z památkového hlediska přípustné.“
V rámci I. Etapy studie MVE Terezín byly učiněny tyto závěry: 
· Levé jezové pole bude vybouráno. 
· Bude postavena jezová MVE se dvěma, třemi nebo čtyřmi turbínovými sekcemi a segmentovými uzávěry, tj. dvě základní varianty:
· 3x StreamDiver se třemi turbínovými sekcemi a segmentovými uzávěry
· OK DOK = 1695 mm 
· Qt = 11,7 m3/s
· QMVE = 3x 11,7 = 35,1 m3/s
· 4x StreamDiver se dvěma nebo čtyřmi turbínovými sekcemi a segmentovými uzávěry. 
· OK DOK = 1490 mm 
· Qt = 8,8 m3/s
· QMVE = 4x 8,8 = 35,2 m3/s

Cíl hydrotechnické studie
II. etapa studie si klade tyto základní cíle: 
· Upřesnit koncepci přelévané jezové elektrárny s využitím ponořených turbínových soustrojí z několika hledisek: 
· Vtokový objekt s automatickým čištěním česlí při akceptovatelných hydraulických ztrátách 
· Postup instalace a provádění soustrojí a čistícího stroje s konceptem provizorního hrazení zejména proti horní vodě 
· Prostorová koncepce pevné spodní části pole MVE s pohyblivým, pravděpodobně segmentovým zdvižně/spustným jezovým uzávěrem
· Vliv nových konstrukcí na kapacitu celého hydraulického uzlu Terezín (zahrnující stávající klapkový jez s historickým mostem)


Obsah hydrotechnické studie
V rámci nabízené II. etapy studie MVE Terezín budou vyřešeny tyto body: 
· Posouzení a doporučení počtu soustrojí – tři až čtyři soustrojí z hlediska: 
· Ceny
· Hloubky založení spodní stavby
· Doby výstavby, nároků na montáž a transport, servisu apod. 
· Ovlivnění průtočné kapacity celého hydraulického uzlu Terezín
· Posuzované typy: 
· 3 soustrojí 
· dva střední pilíře
· 3 segmenty
· 3 česlicová pole s čistícími stroji – definice způsobu čištění
· 4 soustrojí
· 2 nebo 4 sekce 
· Společně hrazení a česle pro dvojici – definice způsobu čištění

· Koncepce vtokového objektu s jemnými česlemi, provizorním hrazením 
· Jemné česle – konstrukce, tvar, hydraulické ztráty
· Čištění česlí, manipulace se shrabky, odvoz, resp. proplach shrabků; předběžně byl navržen proplach výtokem pod nadzdviženým segmentem, popř. přepad přes sklopený segment

· Umístění elektročásti MVE – konzultace s výrobcem
· Možné varianty umístění:	
· Vyvedení výkonu do stávajícího velínu jezu (pravý břeh)
· Na levém břehu
· Požadavky na umístění měničů, dtto, přípustné délky kabelů k měničům

· Servisní přístup k MVE (montáž, demontáž a servis technologie); 
· příjezdová rampa; postavení mobilního jeřábu, popř. jiná zdvíhací technika
· stanovení postupu demontáže a montáže – hrazení proti dolní a horní vodě, stupeň ochrany
· servis čisticího stroje jemných česlí
· stanovení požadovaných ploch (některé pozemky na levém břehu jsou ve správě „Města Terezín“)

· cíle CFD simulací: 
· zjištění chování hydraulického uzlu Terezín při jednotlivých variantních návrzích a porovnáním se stávajícím stavem
· model bude zahrnovat celý uzel Terezín (obsahující krátký úsek nad jezem, pohyblivý jez, podjezí, historický most včetně krátkého úseku pod mostem
· ověření stávajícího stavu
· vliv zprůtočnění obou krajních mlýnských polí historického mostu
· vliv rozšíření levého pole posunutím líce stávajícího břehového pilíře do linie stávající nábřežní zdi
· citlivostní analýza výšky pevné přelivné hrany MVE polí 
· citlivostní analýza rozměrů a tvarů středních dělicích pilířů MVE polí

· výsledek CFD simulací: 
· doporučení konceptu:
· počtu soustrojí 
· počtu MVE polí
· tvaru a umístění dělících pilířů
· výšky pevné přelivné hrany MVE polí
· při zohlednění výše uvedených požadavků, zejména:
· tvaru jemných česlí
· způsobu čištění a proplachu shrabků
· zajištění montáže a servisu

Zadání CFD výpočtů
Bude provedena simulace proudění povodňových průtoků na modelu stávajícího stavu a nově navržených MVE polí. 
· Okrajové podmínky: 
· HORNÍ
· Průtokové stavy – pro všechny tvarové modely bude provedena simulace pro dvě hodnoty průtoků. (průtok bude do modelu přitékat horní okrajovou podmínkou v jezové zdrži):
· [bookmark: _Hlk124343610]Q = 355 m3/s – odpovídá deklarované kapacitě stávajícího jezu
· Q = 660 m3/s – HV odpovídá koruně jezových pilířů
· Hladina v jezové zdrži bude předběžně stanovena zjednodušeným výpočtem a v případě nutnosti bude doladěna podle dílčích výsledků simulací

· DOLNÍ 
· Hladinové stavy – odpovídají hladinám za daných průtokových stavů v korytě pod historickým mostem
· Měrná křivka dolní vody byla předána objednatelem ve formě tabulky pro profil pod historickým mostem T25 (staničení - 2,422, poloha na ose -755054,44 / -993544,41 - jedná se o profil pod budovou levobřežního mlýna)

V CFD modelu budeme sledovat i hladinu vody pod jezem v místě stávajícího měření (při vyšších stavech se tato hladina a hladina v úseku pod mostem budou blížit). 
· Definice 3D výpočetního modelu pro CFD simulace:
· Rozsah modelu 
· Začátek – v nadjezí
· Konec – pod historickým mostem
· Tvar modelu 
· Stávající stav – podle předané dokumentace – provedeme společnou kontrolu podkladů a tvaru modelu
· Bez otevření krajních polí
· S otevřenými krajními poli
· Nová MVE 
· odstranění břehového pilíře
· variantní výšky přelivné hrany
· počet a tvar pilířů – podle doporučení firmy Voith
· tvar přelivné plochy podle zkušeností z literatury – posouzení využití ejekčního účinku pro zvýšení čistého spádu
· tvar vtokové části
· Výpočty
· Porovnání stávajícího stavu
· Zjištění vlivu otevření krajních polí
· Nová MVE
· CFD simulace budou provedeny pouze pro již vybranou variantu počtu strojů – 3 nebo 4 soustrojí 
· Variantní tvarový model pro cca 3 polohy pevné přelivné hrany s cílem zjistit citlivost na vzdutí hladiny
· Podle výsledků citlivostní analýzy (předchozí výpočet vlivu otevření krajních polí při stávajícím stavu bez MVE) ověření vlivu otevření krajích polí mostu.
· Kontrolní simulace provozního stavu MVE – pro doporučený návrh

· Zhodnocení CFD výpočtů a dopracování finální 3D podoby MVE
· Stanovení doporučeného tvaru obtékaných konstrukcí
· Stanovení úrovně přelivné hrany pevné konstrukce MVE pole -> doporučená podoba MVE

Návštěva referenční lokality a konzultace s výrobcem
· Součástí nabídky je zajištění jedné služební cesty zahrnující: 
· návštěvu referenční lokality s obdobným technologickým řešením StreamDiverem s cílem konzultace provozních zkušeností a doporučení
· Konzultace s pracovníky firmy Voith pro oblast StreamDiver
· Předpokládáme návštěvu alespoň se dvěma zástupci POh; náklady na cestu a ubytování pracovníků POh budou hrazeny samostatně objednatelem. 
· Spolupráce s firmou Voith zejména na definici způsobu čištění česlí a odsouhlasení umístění strojů
· Získání nabídky firmy Voith na uspořádání s doporučeným počtem soustrojí

Předběžné časové členění projektu:
· Konzultace s výrobcem, rešerše podobných technických řešení 
· Ověření možností technologie ponořeného soustrojí
· Doporučený počet soustrojí po konzultaci s výrobcem
· Řešení vtoku, jemných česlí a jejich čistění
· Koncepční návrh hydraulického obvodu MVE, 3D model, předběžné CFD simulace provozního stavu
· CFD simulace pro stanovení ovlivnění průtočné kapacity uzlu
· Doporučený koncept levého pole MVE
· Ověření doporučeného návrhu pro provozní stav


Cena studie zahrnuje přípravné práce, cestovné, zpracování podkladů, přípravu 3D modelů. Dále cena zahrnuje licenční poplatky pro komerční využití CFD programu CFX včetně pre- a post-processingu, vyhodnocení, konzultaci výsledků se zadavatelem, vypracování závěrečné zprávy včetně její oponentury. 



Čl. II.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
  o územním plánování a stavebním řádu (staveZákon í a stavebním 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže. 

Podrobná specifikace díla – Nabídka Zhotovitele je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

Kompletní studie bude předána celkem v počtu 6 paré v tištěné podobě + 6x na elektronickém nosiči dat, a to vždy ve formátu (_.pdf) i v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.docx, _.xlsx, _.dwg, _.shp a dalších) včetně funkční formy výpočtů provedených v rámci studie, výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt po vyrovnání. 

Průběh prací 
Zhotovitel bude v průběhu plnění díla organizovat výrobní výbory (VV), a to jeden vstupní výrobní výbor, nejméně jeden pracovní výrobní výbor a jeden závěrečný výrobní výbor. Ze všech výrobních výborů bude Zhotovitel zhotovovat písemný zápis, který bude odsouhlasen účastníky VV.

Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním závěrečného VV předloží objednateli:
	2x pracovní paré - kompletní dílo,
	1x elektronickou verzi díla na elektronickém nosiči dat, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající tištěné verzi.

Po úspěšném uzavření závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci díla. Kompletní dílo bude předáno objednateli v počtu 2 paré tištěné podoby + 1x na elektronickém nosiči dat pro projednání v investiční komisi objednatele. 

Zhotovitel se zúčastní projednání díla v investiční komisi objednatele (IK). Při neúspěšném projednání PD v IK zhotovitel přepracuje části díla dle závěrů IK a znovu projedná dílo v komisi následující. Jedná-li se o požadavek objednatele neprojednaný na VV, budou dodatečné práce uhrazeny na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo. Po úspěšném projednání a schválení generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, předá zhotovitel objednateli v termínu do 10 pracovních dnů zbývající 4 paré tištěná + 5x na elektronickém nosiči dat. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní studie. Pokud bude v rámci prací objednatelem požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu.

Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení díla v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.








Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín, předání a prezentace studie, oponentura:	29. února 2024

Ukončení díla, předání finální studie,
vč. zprávy s výsledným doporučením
(po schválení v investiční komisi objednatele):				30. dubna 2024

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor strategických investic.

Čl. IV. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									675 000,00 Kč bez DPH.
(slovy: šest set sedmdesát pět tisíc korun českých)

Cena studie zahrnuje přípravné práce, cestovné, zpracování podkladů, přípravu 3D modelů. Dále cena zahrnuje licenční poplatky pro komerční využití CFD programu CFX včetně pre- a post-processingu, vyhodnocení, konzultaci výsledků se zadavatelem, vypracování závěrečné zprávy včetně její oponentury. 

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla, a to bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace bude provedena následovně:
V případě ukončení díla dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši 100 % ceny, tj. 675 000, 00 Kč bez DPH. 
Schválení studie v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

3. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a dále náležitosti stanovené smlouvou.
V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Čl. VI. SANKCE 
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvnímu dílčímu termínu (fyzické předání poslední dokončené samostatné dílčí části díla), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

4. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

6. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.

7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

Čl. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU
1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a její přílohy.

3. Odpovědnost zhotovitele se mj. řídí ustanovením § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli.

5. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy. 

6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla. 

7. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám.

8. Nebude-li zhotovitel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.

Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění nebo by mohly mít vliv na cenu díla. 

3. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.

4. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě, avšak pouze v mezích zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

5. Rozsah díla může být měněn pouze na základě oboustranné dohody vyjádřené formou písemného dodatku této smlouvy.

Čl. X. COMPLIANCE DOLOŽKA
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
9. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


Čl. XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře, konkrétně na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.
Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
	Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 6 týdnů po uzavření smlouvy o dílo, 
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla bude delší než 30 dnů.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.


Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele ze dne 17. června 2023.




V Chomutově dne					V Praze dne










……………………………………			…………………………………….
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