Priloha c. 2 SOD c. 1071-2023

Fw: Výzva k výkonu potápěčských prací, VDN - potápěčské práce 2023

komu 24.08.2023 13:50

Kopie

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Nechranice

2) Popis obsahu předmětu plnění :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

2.1 Kontrolu a vyčištění prahu hradící tabule na výtoku z odpadní chodby č.1 a 2 před započetím

plánovaných kontrol na HC Nechranice, zatěsnění hradící tabule (zajištění těsnícího materiálu)

2.2 Kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení před 1., 2. a 3. přelivným polem - (demontáž trysek

rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O-kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a

funkčnosti).

Horní sekce 265,00 m n. m. 10 ks trysek

Dolní sekce 263,00 m n. m. 7 ks trysek

Rozsah prací bude ještě upřesňován v závislosti na postupu prací při rekonstrukci krajních polí VDN a

aktuální hladině v nádrži.

2.3 Kontrola dosedacího prahu pro hradící tabuli před hrazením 2. přelivného pole před periodickou

prohlídkou, zatěsnění hradící tabule (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál).

Nálezová zpráva bude vypracována a předána příslušnému ÚT a VP CV do 10 dnů od ukončení prací.

3. Termín dle projednání, cca do 09. 2023

4. Příloha:

VDN návrh SoD.docxPříloha č. 1 ceník VDN potápěčské práce.xlsx

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel.:

mob.:

Fax:

e-mail:

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.