Dodatek č. 1

Ke SMLOUVĚ

o výkonu technického dozoru z 28. 7. 2016

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel,

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Rozvojová 135

165 02 Praha 6 - Suchdol

IČ: 679 858 58, DIČ: CZ67985858

zastoupení: Ing. Miroslav Punčochář. DSc. – ředitel

zástupce ve věcech technických: 	Ing. Michal Šyc, Ph.D.

Ing. Zdeněk Novák

Ústav je zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedených u MŠMT Karmelitská 7, Praha 1 ke dni 1. 1. 2007. Zřizovatelem je Akademie věd ČR

a

zhotovitel,

REINVEST, spol s r.o.

K Novému dvoru 897/66

Praha 4  140 00

IČ: 65410840, DIČ: CZ65410840

zastoupení: Ing. Marek Raška - jednatel

vedená v OR u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C vložka 44457

Dodatkem č. 1 se mění doba plnění výkonu služeb stanovených v čl. II odst. 5. Doba plnění se prodlužuje do 30. 11. 2017.    V případě, že dojde k dokončení termínu akce, včetně odstranění vad a nedodělků, před 30.11. 2017, bude odměna alikvotně zkrácena.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

V Praze dne 22. 5. 2017					V Praze  dne 25.5. 2017

…………………………………………….		 					……………………………………………

Objednatel										Zhotovitel

Ing. Miroslav Punčochář DSc   			                      Ing. Marek Raška