# Příloha č. 1 dohody o provedení zmáchaného archeologického výzkumu č. 60/2023

# Cenová kalkulace záchranného archeologického výzkumu na stavbě: „Zemní práce a archeologický výzkum v souvislosti obnovy synagogy v Mariánských Lázních“.

| činnost | Počet osob | Počet dní (8h/den) | sazba (včetně odvodů) | Celkem (Kč) | Zajišťuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dělník arch. výzkumu | 3 | 90 | 180 | 388 800 | M Cheb |
| Dělník arch. výzkumu | 3 | 85 | 180 | 367 200 | M Cheb |
| Terénní technik | 1 | 90 | 250 | 180 000 | M Cheb |
| Terénní technik | 1 | 85 | 250 | 170 000 | M Cheb |
| Hlavní dokumentátor | 1 | 90 | 300 | 216 000 | M Cheb |
| Vedení výzkumu (archeolog) | 1 | 30 | 495 | 118 800 | M Cheb |
| Zpracování mov. artef. (konzervátor) | 2 | 45 | 300 | 216 000 | M Cheb |
| Spotřební materiál výzkum a zpracování | - | - | - | 100 000 | M Cheb |
| Odborné analýzy (enviro + rozbor prvků, C14,…) | - | - | - | 100 000 | ARÚP AV ČR |
| Doprava | - | - | - | 20 000 | M Cheb |
| historická rešerše | - | - | - | 75 528 | ZIP, o.p.s. |
| Celkem (včetně DPH) |  |  |  | 1 952 328,- |  |

Důležitá upozornění:

V předkládaném návrhu rozpočtu se jedná o kvalifikovaný odhad nákladů výzkumu.

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací.

Fakturace bude probíhat průběžně, vždy s průběžným ukončením na konci kalendářního měsíce na základě zjišťovacího protokolu, splatnost faktur je 14 dni.

V ceně není zahrnut odvoz vykopaného materiálu a zemní práce provedené těžkou stavební technikou.

Navržená cena je maximální a nepřekročitelná pro archeologický výzkum, bude fakturována na základě skutečných nákladů (méně práce).

……………………………………………..

Ing. Martina Kulová

Ředitelka Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Kopie: Vlastní

Na vědomí: Vlastní