Priloha c. 2 SOD c. 1082/2023

Fw: Výzva k výkonu potápěčských prací VD Přísečnice OO

komu 11.08.2023 13:08

Kopie

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Přísečnice OO

2) Popis obsahu předmětu plnění :

2.1 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava,

výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 710,30 m n. m. 12 ks trysek

2. sekce na kótě 718,40 m n. m. 12 ks trysek

2.2 Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí a tabulových uzávěrů na vtoku a jejich očištění od

naplavenin.

1. horizont na kótě 700,20 m n. m.

2. horizont na kótě 707,00 m n. m.

3. horizont na kótě 714,00 m n. m.

4. horizont na kótě 722,00 m n. m.

2.3 Očištění nárůstů koroze z vodítek tabulových uzávěrů vodárenských odběrů

2.4 Proměření rozteče vodítek tabulových uzávěrů, zapuštění vodítek do betonu

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

3. Termín dle projednání, 34. a 35 týden 2023

Příloha:

VD Přísečnice OO\_návrh SoD.docxPříloha č. 1 - Cenik potápěčských prací.xlsx

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel. :

mob. :

fax :

e-mail :

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.