# CONTRACT

# No. 280156/2017- ČRA

Between

### Contract Owner: 			Czech Republic – Czech Development Agency

Represented by: 			Mr. Michal Kaplan - director

Residence: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Contract owner’s contact person:  	Kateřina Šimová

Phone: 				+420 251 108 171

E-mail: 				simova@czechaid.cz

Identification number: 		75123924

Bank connection: 			Czech National Bank, Na Příkopě 28, Prague 1

Account Number: 			0000 – 72929011/0710

(hereafter „CzDA“)

and

Supplier: 				Limited Liability Company "NPO EVROTEK"

Represented: 		Marine Shamiryan -			 	director

Residence:				 st.  Zavodska 2, 111/1  84102, t. Slavyansk Donetsk region

Supplier’s contact person: Michael Kvitko

Phone: 				+380 50 909 75 10;  +380 503 264 289;

E-mail: evrotek2001@ukr.net

Registration number:			 31468841

Tax identification number: 		314688405638

Bank connection:			 FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK. MFO 334851

Account Number: 26008962490205

Supplier registration document forms Annex no. 1 to this Contract.

(hereafter „Supplier “)

ДОГОВІР

№ 280156/2017- ЧАР

МІЖ

ВЛАСНИК ДОГОВОРУ: Чеська Републіка – Чеське Агентство Розвитку

Представник: 					Директор Пан Міхал Каплан

Резиденція  						Нерудова 3, 118 50 Прага 1

Контактна Особа Власника Договору:		 Катерина Шимова

Телефон: 						+420 251 108 171

Електронна пошта:					 simova@czechaid.cz

Ідентифікаційний номер:				 75123924

Банківські реквізити: Національний Банк Чехії, На Прикопі 28, Прага 1

Номер Рахунку: 					0000 - 72929011/0710

(Далі "ЧАР")

і

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "НПО ЄВРОТЕК"

Представник: Директор Маріне Шамірян

Місце проживання: вул. Заводська, буд 2, офіс 111/1, 84102, м. Слов`янськ, Донецька обл

Контактна особа постачальника: Михайло Квітко

Телефон.: 							+380 50 909 75 10 ; +380 503 264 289 ;

Електронна пошта: evrotek2001@ukr.net

Реєстраційний номер:					 31468841

Податковий ідентифікаційний номер:			 314688405638

Банківські реквізити: 26008962490205 в

ПАТ "ПУМБ" МФО 334851

Постачальна реєстраційна форма документу Додатку №1 до цього Договору.

(Далі "Постачальник")

for work done

За виконану роботу

- Subject of the Contract

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- The Supplier hereby undertakes to perform I. phase of reconstruction works of the student´s dormitory in the town of Bakhmut, 63 Tchaikovsky Str., Donetsk Region, 845 11, Ukraine (hereafter ,,work“). The work consists of the following activities:

- Dismantling works,

- Roof and attic space:

B1. Structural beams of the 3rd floor ceiling,

B2. Roof wooden structure reconstruction,

B3. Attic floor and 3rd floor ceiling,

B4. New roof top cover,

- External windows and doors,

- Walls heat insulation,

- Porch, basement entrance and basement skylights,

- Perimeter pavement,

- Ventilation channels,

- Fire protection,

- External sewage nets,

- External water supply.

Постачальник зобов'язується виконати реконструкцію даху та горищного приміщення студентського гуртожитку в місті Бахмут, Чайковського вул. 63, Донецька область, 845 11, Україна (далі ,,робота"). Робота складається з наступних видів діяльності:

- Демонтажні роботи,

- Дах і горищних приміщень,

B1. Структурні балки стелі 3-го поверху,

B2. Реконструкція дерев'яної конструкції даху,

B3. Горищне перекриття і стелю на третьому поверсі,

B4. Нове верхнє покриття даху,

- Зовнішні вікна і двері,

- Теплоізоляція стін,

- Ганок, вхід у підвал і світлові приямки,

- Вимощення,

- Вентиляційні канали,

- Захист від пожежі,

- Зовнішні каналізаційні мережі,

- Зовнішнє  водопостачання.

- The work is further specified in Annex no. 2 – Bill of Quantity, Annex No. 3 –Technical specification and Annex no. 4 - Project documentation.

Робота далі вказується в Додатку №.2 - Обсяг робіт , Додаток № 3 - Технічна специфікація та Додатку № 4 - Проектна документація.

- The Supplier undertakes to perform the work duly, in time according to Annex No. 5 – Time schedule. The Supplier undertakes to perform the work on its own risk and costs.  The CzDA undertakes to hand over the work and pay the price for work according to this Contract.

Постачальник зобов'язується виконувати роботу належним чином, в часі відповідно до Додатку № 5 - графік роботи. Постачальник зобов'язується виконати роботу за своїми власними ризиком і витратами. ЧАР зобов'язується взяти на себе роботу і платити ціну за роботу в відповідно до цього Договору.

- The work is part of the project “Reconstruction of the student dormitory of the Horlivka Institute for Foreign Languages, Bakhmut – phase I” (hereafter ,,project”).

The performance of the work is finished after the work has been taken over by the CzDA or person authorized by the CzDA and the recipient of the project output – Horlivka Institute for Foreign Languages in Bakhmut. Taking over of the work shall be confirmed in writing in hand-over protocol, its Annexes and a warranty agreement specifying the warranty conditions in detail (the form will be provided by the Contacting Authority). Hand-over protocol Annexes will be formed by a declaration of conformity of delivered materials and used technologies, a summary of defects and unfinished work (include time specification of defects removal) and a document proving the deposit of waste in an official landfill. In case of findings of defects or unfinished works, the performance of the work is considered to be finished after signature of written protocol confirming removal of specified defects and unfinished works by the CzDA or person authorized by the CzDA and the recipient of the project output – Horlivka Institute for Foreign Languages in Bakhmut.

Period of performance:

Total period of the work performance 16 weeks.

Робота є частиною проекту "Реконструкція студентського гуртожитку Горлівського інституту іноземних мов, Бахмут – фаза І» (далі ,,проект").

Виконання роботи буде закінчено після того, як робота буде передана в ЧАР або особою, уповноваженою ЧАР і одержувачем проекту - Горлівським Інститутом іноземних мов в Бахмуті. Отримання робіт повинно бути підтверджено письмово в протоколі передачі і Додатків до нього. Додатки будуть сформовані декларацією відповідності матеріалів, що поставляються і використовуваних технологій, гарантійну угоду із зазначенням умов гарантії в деталях (форма буде забезпечуватися Уповноваженим органом), виклад дефектів і незавершеною роботи (в тому числі зазначення часу видалення дефектів), а також документ, що підтверджує видалення  відходів в офіційній звалища. У разі висновків дефектів незавершених робіт, виконання робіт вважається закінченою після підписання письмового протоколу, що підтверджує усунення зазначених дефектів і недоробок з боку ЧАР або особою, уповноваженою ЧАР і одержувачем проекту - Горлівським інститутом іноземних мов в Бахмуті.

Термін виконання:

Загальний період виконання робіт  16 тижнів.

- Terms of Payment

2. УМОВИ ОПЛАТИ

  - The CzDA shall reimburse the Supplier for performance of the work in the amount of 171 874, 46 EUR (including eventual VAT) (hereafter ,,price“). The price is final. Any additional or cancelled work must be approved by the CzDA in a written form before the commissioned work starts.  The CzDA undertakes to provide the Supplier with an advance payment in the amount stated below. All payments shall be issued based on the proper requests of payment of the Supplier.

| Phase | Payment amount |
| --- | --- |
| Advance payment | 20% of the price |
| Payment no. 1 - Will be issued after a reported completion of demolition work (or its majority).The Supplier will arrange an inspection day, where the Supplier shall submit the current status of completion. After all documents will be approved by the CzDA, the Supplier will issue an invoice in the amount of up to 20% of the contracted amount. | Max. 20% of the price |
| Payment no. 2 – Will be issued after reported completion of roof reconstruction and new windows/doors installation. The Supplier will arrange an inspection day where the Supplier shall submit the current status of completion. After all documents will be approved by the CzDA, the Supplier will issue an invoice in the amount of up to 30% of the contracted amount. | Max. 30% of the price |
| Payment no. 3 – Will be issued after finalization of the Construction works. The Supplier will arrange an inspection day where the Supplier shall submit the current status of completion as a proposal of financial settlement of complete construction (work). Also, the hand-over protocol will be presented and signed, including all the requested Annexes. After the approval of the hand-over protocol by the CzDA, the Supplier will issue an invoice in the amount of up to 95% of the price (95% contains also previously released payments). | Difference between 95% of the price and previously released payments (advance payment, payment no. 1 and payment no. 2) |
| Payment no. 4 – Invoice covering the complete price will be issued by the Supplier after performance of the work is finished, a warranty agreement is confirmed by all parties and final report is approved by the CzDA. The invoice should include copy of protocol confirming removal of specified defects and unfinished works, if such findings were stated in the hand-over protocol, final report and copy of warranty agreement. | Difference between. 100% of the price and previously released payments (advance payment, payment no. 1, payment no. 2 and payment no. 3) |

The payments will only be done in EUR.

Figures in the Supplier’s invoices will be in EUR.

The request for the payment shall be admissible only if accompanied by the relevant invoice issued by the Supplier and in accordance with Article 1. In case of any documents annexed to the invoice (hand-over protocol, final report, protocol confirming removal of specified defects etc.), such document shall be approved by the CzDA before issue of the invoice.

The request for the third payment shall include copy of hand-over protocol with all requested Annexes.

Request for the final payment shall include copy of protocol confirming removal of specified defects and unfinished works and the final report approved by the CzDA.

The CzDA will reimburse each invoice within the maturity specified in Article 2.4 of this Contract.

ЧАР оплатить Постачальнику для виконання роботи в обсязі 171 874,46 євро (включаючи можливе ПДВ) (далі ,,ціна"). Ціна є остаточною. Будь-яка додаткова або скасована робота повинна бути схвалена ЧАР в письмовій формі до початку роботи. ЧАР зобов'язується надати Постачальнику передоплату в розмірі, зазначеному нижче. Всі платежі повинні бути зроблені на основі відповідних запитів оплати Постачальнику.

| Стадія | Сума оплати |
| --- | --- |
| Передоплата | 20% від ціни |
| Оплата № 1 - Пройде після повідомлення про завершення робіт зі знесення (або його більша частина). Постачальник організовує день управління, коли постачальник повинен представити поточний статус завершення. Після того як всі документи будуть схвалені ЧАР, Постачальник виставляє рахунок на суму до 20% від суми контракту. | Макс. 20% від ціни |
| Оплата №. 2 - займе місце після повідомлення про завершення реконструкції даху та встановлення нових вікон / дверей. Постачальник організовує день інспекції, де постачальник повинен представити поточний статус завершення. Після того як всі документи будуть схвалені ЧАР, Постачальник виставляє рахунок на суму до 30% від суми контракту. | Макс. 30% від ціни |
| Оплата № 3 - буде випущена після завершення будівельних робіт. Постачальник організовує день інспекції, де постачальник повинен представити поточний статус завершення в якій міститься пропозиція фінансового розрахунку по завершенню будівництва (робота). Крім того, буде представлений і підписаний протокол передачі, включаючи всі запитувані Додатки. Після затвердження передавального протоколу ЧАР, Постачальник виставляє рахунок на суму до 95% від ціни (95% містить також раніше випущені платежі). | Різниця між 95% від вартості і раніше випущених платежів (авансовий платіж, оплата №1 і оплата №2) |
| Оплата № 4 - Рахунок, що покриває повну ціну, буде виданий Постачальником після завершення роботи, угоду про гарантії буде підтверджено всіма сторонами, а остаточний звіт буде схвалений ЧАР. Рахунок повинен включати копію протоколу, що підтверджує усунення зазначених дефектів і незавершених робіт, якщо такі висновки були вказані в протоколі передачі, остаточному звіті і копії гарантійної угоди. | Різниця між. 100% від ціни і раніше випущених платежів (авансовий платіж, платіж № 1, платіж № 2 і платіж № 3) |

Виплати будуть проводитися тільки в євро.

Цифри в рахунках Постачальника будуть в євро.

Запит на виплату допускається тільки в супроводі відповідного рахунку, виставленого Постачальником і відповідно до статті 1. Якщо рахунок повинен включати в себе будь-який документ (протокол передачі, заключний звіт, протокол підтверджуючий  видалення зазначених дефектів і т.д.), такий документ повинен бути затверджений ЧАР до виставлення рахунку.

Запит на третього платіж включає в себе копію протоколу передачі з усіх запитаних Додатків.
Запит на остаточний платіж включає в себе копію протоколу, що підтверджує видалення зазначених дефектів і недоробок і заключний звіт, затверджений ЧАР.

ЧАР буде відшкодовувати кожен рахунок протягом терміну погашення, зазначеної в статті 2.4 цього Договору.

  - Price for performance of the work is equal to the sum of the item prices in the Bill of Quantity (see the Annex no. 2 to this Contract). In case there will be any additional or canceled works, item price for such works, which shall be implemented in higher or lower quantity, will be specified based on the item prices, stated in the Bill of Quantity. Item cost for additional works, which are not specified among the item prices in Bill of Quantity, will be specified as an open market value related to the place and time – by an agreement of the CzDA and Supplier.

Ціна за виконання робіт дорівнює сумі цін товару зазначених в Обсягу робіт (див. Додаток № 2 до цього Контракту). У разі, якщо будуть які-небудь 	додаткові або скасовані роботи, ціна товару для таких робіт, яка повинна бути 	реалізована в більш високому або меншій кількості, буде визначатися на  основі 	цін товару, зазначених в Обсягу робіт. Вартість товару для додаткових  робіт, 	які не вказані серед цін товару в Обсягу робіт, буде визначатися як відкрита ринкова вартість, пов'язана з місцем і часом - за згодою ЧАР і Постачальника.

  - The first payment will be issued by the CzDA as an advance payment of the total amount of 34 374, 89 EUR no later than 10 days after the signature of this Contract. The Supplier is obliged to hand over the construction site officially in 3 days after receiving the advance payment. By the official hand over of the construction site, the work is considered to be initiated.  The Supplier is obliged to carry out respective activities corresponding to the amount of advance payment within two months after receiving the advance payment. The Supplier agrees to provide accounting statement on the advance payments no later than one month after receiving the advance payment.

Перший платіж буде проведений ЧАР в якості передоплати від загальної суми 34 374, 89 євро не пізніше ніж за 10 днів після підписання цього Договору. Постачальник зобов'язаний офіційно передасть будівництво в 3-х днів після отримання передоплати. Робота вважається розпочата після офіційної передачі будівельного місця. Постачальник зобов'язаний виконати принаймні частину договору і проводити відповідні заходи, відповідні сумі передоплати протягом двох місяців після отримання авансу. Постачальник зобов'язується надати не пізніше ніж через місяць після одержання передоплати бухгалтерську звітність на 	авансовий платіж.

  - The CzDA shall reimburse the invoice to the Supplier within 21 days of the date on which the request for payment was approved by the CzDA. The approval may be subject to positive statement from independent construction supervision about the finished activities. In case of misconduct findings, the invoice will be reimbursed after implementation of corrective measures recommended by the construction supervisor and subsequent control. Corrective measures will be implemented at the expense of the Supplier.

ЧАР оплатить рахунок-фактуру Постачальника протягом 21 днів з дати, на яку 	буде схвалена вимога сплати ЧАР. Затвердження може бути предметом 	позитивного висновку від незалежного будівельного нагляду готових робіт. У разі 	знайдених помилок, рахунок-фактура буде оплачена після впровадження 	коригувальних заходів, рекомендованих керівником проекту і подальшого 	контролю. Коригувальні заходи будуть здійснюватися за рахунок Постачальника.

  - The amounts mentioned above will be paid only by bank transfer to the following account opened in the name of the Supplier:

Beneficiary: Limited Liability Company "NPO EVROTEK"

Zavodska 2, 111/1 84102, t. Slavyansk Donetsk region

Bank of beneficiary: FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK

Address of the bank: 4, Andriivska Str., Kyiv, 04070, Ukraine

Account Number: 26008962490205

SWIFT-BIC: FUIBUA2X

IBAN/Beneficiary’s account n.: UA523348510000026008962490205

Corresponding bank:  Commerzbank AG,

Kaiserplatz, 60261, Frankfurt am Main, Germany

СВІФТ: COBADEFF

Вищевказані суми будуть виплачені тільки за безготівковим розрахунком на 	  наступний рахунок, відкритий на ім'я Постачальника:

Одержувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "НПО ЄВРОТЕК"

вул. Заводська, буд 2, офіс 111/184102, м. Слов`янськ, Донецька обл

Банк одержувача: ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК

Адреса банку: вул. Андріївська 4, Київ, 04070, Україна

Номер Рахунку: 26008962490205

SWIFT-BIC:FUIBUA2X

IBAN / одержувача рахунок н.:UA523348510000026008962490205

Банк коресподент: Commerzbank AG,

Kaiserplatz, 60261, Frankfurt am Main, Germany

СВІФТ: COBADEFF

  - In case of delay in performance of the work the Supplier shall pay contractual fine in the amount of 100 EUR for each day of delay.

У разі затримки у виконанні своєї роботи Постачальник сплачує договірну неустойку в розмірі 100 євро за кожен день прострочення.

- Obligations of the Supplier

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

The Supplier undertakes:

Постачальник зобов'язується:

  - To ensure service and utilize the money paid by the CzDA exclusively for the purpose of the work and in accordance with the terms and conditions set out in this Contract.

Забезпечити обслуговування та використовувати грошей, сплачені ЧАР 	виключно для цілей роботи і відповідно до умов, викладених в цьому Договорі.

  - To observe any applicable laws in the execution of this Contract, and to hold the CzDA harmless of any claims from third parties (including State authorities) related to the execution of this Contract.

Дотримуватися чинне законодавство у виконанні цього Договору, і тримати 	стороною ЧАР від будь-яких претензій від третіх осіб (в тому числі державних 	органів), пов'язаних з виконанням цього Договору.

  - To perform the work duly and in time and in accordance with respective laws, technical standards and other respective regulations and permits and conditions imposed by the Ukrainian administrative agency.

Виконувати роботу належним чином і своєчасно та у відповідності з відповідними законами, технічних стандартів та інших відповідних правил і дозволів і умов, що накладаються на Українське адміністративне агентство.

  - To perform all activities including manipulation with material dangerous for environment or for the health of the public (e.g. asbestos) with the utmost caution in order not to endanger the health of any person and with respect to the environment. The Supplier shall take reasonable precautions to meet the aforementioned conditions.

Виконувати всі заходи, які включають маніпуляції з матеріалом, небезпечного для навколишнього середовища або для здоров'я населення (наприклад азбест) з граничною обережністю, щоб не поставити під загрозу здоров'я будь-якої людини і по відношенню до навколишнього середовища. Постачальник повинен прийняти розумні запобіжні заходи, щоб задовольнити вищезгадані умови.

  - To ensure waste disposal in accordance with any applicable laws and regulations and cleaning of the construction site after finishing activities stated in Article 1. of this Contract.

Забезпечити утилізацію відходів відповідно до будь-яких застосованих законами і правилами і очищення будівельного місця після закінчення робіт, зазначених в статті 1 цього Договору.

  - To provide all permits (especially construction permit in case of necessity) in cooperation with the recipient of the project output, licenses and other documents including costs related thereto, if any, for works, equipment, materials, and goods required for the execution of the project and to enable the project personnel to carry out their functions related to the execution of the project.

Забезпечити всі необхідні дозвіли (особливо дозвіл на будівництво) у співпраці з користувачем будівельного місця, ліцензії та інші документи, включаючи витрати, пов'язані з ним, якщо такі є, для робіт, обладнання, матеріалів і товарів, необхідних для реалізації проекту та дати можливість персоналу проекту виконувати свої функції, пов'язані з реалізацією проекту.

  - To write daily in the construction diary and enable to look in it and make copies or photos of it to the representative of the CzDA, supervisors authorized by the CzDA or any other person authorized by the CzDA.

Писати щодня в будівельній щоденнику і дозволити представнику ЧАР, який був уповноважений ЧАР або будь-якої іншої особі, уповноваженої ЧАР, дивитися в будівельній щоденник і робити копії або фотографії його.

  - To cooperate in organization of inspection day once a week. Output of the inspection day in minimal extend is following: general evaluation of the implementation, fulfillment of conclusions from the previous inspection day (or project phase), proposals for measures to control the next inspection day (or project phase). Minutes from the inspection day will be noted to the construction diary. Participants of the inspection day are: representative of the Supplier, representative of the recipient of the project output, representative of the CzDA, supervisors authorized by the CzDA or any other person authorized by the CzDA.

Співпрацювати з інспекційною організацією один раз в тиждень, мінімальний вихідний параметр в інспекційний день: загальна оцінка виконання, висновок результатів з попереднього дня інспекції, пропозиції про заходи щодо контролю на наступний день (або проектна фаза). Протокол від дня інспекції повинен бути відзначений в будівельному щоденнику. Учасниками інспекційного дня є: представник Постачальника, представник одержувача результату проекту, представник ЧАР, наглядові органи, уповноважені ЧАР або іншою особою,уповноваженою ЧАР.

  - To enable control of work by representative of the CzDA, independent construction supervisors authorized by the CzDA and any other person authorized by the CzDA on the premises of the construction site for the purpose of project supervising, monitoring and evaluation and to provide all information and project documentation required by representative of the CzDA, independent construction supervisors authorized by the CzDA and any other person authorized by the CzDA.

Дозволити контролювати роботу представнику ЧАР, незалежнім будівельним інспекторам уповноважених ЧАР і будь-якої іншої особі, уповноваженої ЧАР на території будівельного місця з метою контролю, моніторингу та оцінки проекту і забезпечити представнику ЧАР, незалежнім будівельним інспекторам уповноважених ЧАР і будь-якої іншої особі, уповноваженої ЧАР всю інформація і проектну документацію, необхідну їм.

  - To provide final report about performance of the work to the CzDA. Each activity shall be documented by photos and photo description.

Забезпечити до заключного звіту ЧАР про виконання роботи. Кожен вид 		діяльності повинен бути задокументований фото і описом фото.

- Patents, licenses and intellectual property

4. ПАТЕНТИ, ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  - The Supplier undertakes to protect the CzDA against all third-party actions for breach of copyright or other intellectual property rights, which might arise out of this Contract.

Постачальник зобов'язується захищати ЧАР проти всіх дій третіх осіб за 		порушення авторських прав або інших прав на інтелектуальну власність, які 	можуть виникнути з цього Договору.

  - The Supplier declares that it is the rightful owner of the intellectual rights to all information supplied by virtue of this Contract, and that it is entitled to sell or transfer those rights in accordance with the terms of this Contract. If intellectual rights are the property of third parties, the Supplier shall request those third parties to confirm to the CzDA, in writing within four weeks following signature of the Contract, that the Supplier is indeed entitled to sell or dispose of those rights in accordance with the terms of this Contract.

Постачальник заявляє, що він э законним власником інтелектуальних прав на 	всю інформацію, надану в силу цього Договору, і що він має право продати або 	передати ці права відповідно до умов цього Договору. Якщо інтелектуальні права є 	власністю третіх осіб, Постачальник повинен просити ці треті сторони, щоб це підтвердити в ЧАР, в письмовій формі і протягом чотирьох тижнів після 	підписання Договору, буде підтверджено що Постачальник дійсно має право продати або розпоряджатися цими правами відповідно з умовами цього Договору.

  - When the provision of services involves the use of a patent, certificate of utility (utility model), trademark, industrial drawing or model belonging to a third party, the Supplier shall indemnify the CzDA against infringement proceedings brought by that party.

Коли надання послуг передбачає використання патенту, свідоцтва про корисність

(корисну модель), товарний знак, промисловий малюнок або модель, що належить 	третій особі, Постачальник має відшкодувати ЧАР проти порушення прав, що має 	на увазі ця третя особа.

  - The CzDA and the Supplier shall exchange all information on any industrial property right that could impede the performance of the Contract.

ЧАР і Постачальник обмінюються всією інформацією про будь-яких прав 	промислової власності, які могли б стати на заваді виконанню Договору.

- documentation

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ

5.1. The Supplier shall provide to the CzDA any update of the documentation provided free of charge in the term requested by the CzDA.

Постачальник повинен забезпечити безкоштовно ЧАР будь-які оновлення 		поданої документації.

5.2. The Supplier shall permit the CzDA to reproduce all or part of the documentation provided for its internal needs, directly connected with use by its personnel. The CzDA shall ensure that any indication concerning the intellectual property rights appearing on the original copies is reproduced.

Постачальник зобов'язаний надати ЧАР документи для його робітників 	цілей, 	в тому числі для потреб своїх співробітників, а також зробити копії, наданої 	документації. ЧАР зобов'язаний забезпечити, що будь-яке позначення, щодо прав 	інтелектуальної власності, яке з'явиться в оригіналі, також буде надруковано.

- quality and standards

6. ЯКІСТЬ І СТАНДАРТИ

  - The Supplier undertakes to perform the Contract to the highest professional standards. The Supplier shall have sole responsibility for complying with any legal obligations incumbent on him, notably those resulting from national building and construction legislation, employment, tax public health and social legislation.

Постачальник зобов'язується виконати контракт за найвищих професійних 	стандартів. Постачальник несе особисту відповідальність за дотримання будь-яких 	правових зобов'язань, покладених на нього, зокрема тих, які виходять з 	національного будівництва та будівельного законодавства, зайнятості, податкової 	охорони здоров'я і соціального законодавства.

  - The Supplier shall have sole responsibility for taking the necessary steps to obtain any permit or license required for performance of the Contract under the laws and regulations in force at the place where the tasks assigned to him are to be executed.

Постачальник несе особисту відповідальність за прийняття необхідних заходів 	для отримання будь-якого дозволу або ліцензії, необхідні для виконання Договору 	відповідно до законів і правил, що діють на тому місці, де завдання поставлені 	перед ним, повинні бути виконані.

  - The Supplier must ensure that any staff performing the Contract has the professional qualifications and experience required for the execution of the tasks assigned to him.

Постачальник повинен гарантувати, що всі співробітники, виконуючи контракт 	мають професійну кваліфікацію і досвіду, необхідні для виконання завдань, 	покладених на них, за винятком студентів.

  - The Supplier shall neither represent the CzDA nor behave in any way that would give such an impression. The Supplier shall inform third parties that he does not belong to the Czech public service.

Постачальник не представляє ЧАР і навіть не поводиться таким способом, щоб не 	дати таке враження. Постачальник повинен інформувати треті сторони, що він не 	належить до Чеської державній службі.

  - The Supplier shall have sole responsibility for the staff that executes the tasks assigned to him.

Постачальник повинен мати повну відповідальність за персонал, який виконує 	завдання, поставлені перед ним.

  - Should the Supplier fail to perform his obligations under the Contract in accordance with the provisions therein, the CzDA may - without prejudice to its right to terminate the Contract - reduce or recover payments in proportion to the scale of the failure.

The CzDA can only exercise this right after the Supplier does not repair such failure within 30 days from notification by the CzDA.

У разі якщо Постачальник не може виконувати свої зобов'язання за Договором 	  відповідно до положень, викладених в них, то ЧАР може - без шкоди для свого права розірвати Договір - зменшити або відновити платежі в пропорції до масштабу збою.

ЧАР може здійснювати це право тільки після того як постачальник не ремонтувати такий збій протягом 30 днів з моменту повідомлення од ЧАР.

  - The CzDA can monitor compliance with the standards.

As a part of the hand-over procedure, the Supplier will prepare and sign the hand-over protocol with Horlivka Institute for Foreign Languages, Bakhmut. The proposal of hand-over protocol will be presented to the CzDA for approval in advance.

The Supplier hereby provides work warranty in the length of 72 months since the date of hand-over protocol signature (see hereinafter). In case of findings of defects or unfinished works, the work warranty period starts since the signature of protocol confirming removal of specified defects and unfinished works.

In case of finding out defect on work by the representatives of the Horlivka Institute for Foreign Languages, Bakhmut or by the CzDA during the warranty period, the Supplier shall examine the defect on the third day from the day of request at the latest.

ЧАР може стежити за дотриманням стандартів.

В рамках процедури передачі Постачальник підготує і підпише протокол передачі з Горлівським інститутом іноземних мов, Бахмут. Пропозиція про передачу протоколу буде представлено на затвердження ЧАР заздалегідь.

Цим Постачальник надає гарантію на роботу в розмірі 72 місяців з дати підписання протоколу передачі (див. Нижче). У разі виявлення дефектів або незавершених робіт гарантійний термін роботи починається з моменту підписання протоколу, що підтверджує усунення зазначених дефектів і незавершених робіт.

У разі виявлення дефекту на роботі представниками Горлівського інституту іноземних мов, Бахмут або ЧАР протягом гарантійного терміну, Постачальник повинен дослідити дефект не пізніше, ніж на третій день з дня запиту.

  - Supplier must communicate and share all serious, important or relevant information about the project with representatives of the embassy of the Czech Republic in Kiev.

Постачальник повинен спілкуватися і обмінюватися всією серйозною, важливою 	або відповідною інформацією з представниками посольства Чехії в Києві у 	відношенні цього проекту.

  - The Supplier is committed to state that the project was financed from the state budget of the Czech Republic within the framework of the Czech Development Cooperation when using the results of the project (delivery concerning this agreement) for scientific, research and publication reasons, same as when providing any information concerning the project to the third parties. All published materials and outcomes connected to the project during its implementation and after its conclusion will be stamped by the logo of the Czech Development Cooperation of the Czech Republic. This logo will be provided to the Supplier by the CzDA in electronic form. Anytime, when the Supplier uses his logo, there must be the logo of the Czech Development Cooperation at least of the same size next to it.

Постачальник зобов'язується заявити, що проект був профінансований з державного бюджету ЧР в рамках співпраці з Чеським Агентством Розвитку,         при використанні результатів проекту (доставка щодо цієї угоди) для наукових,         науково-дослідних і видавничих причин, так само, як коли надання будь-якої         інформації щодо проекту третім особам. Всі опубліковані матеріали та         результати, пов'язані з проектом під час його реалізації і після його укладення         будуть с печаткою логотипу Чеської кооперації розвитку Чеської республіки. Цей         логотип надасть ЧАР постачальнику в електронному вигляді. У будь-який час,         коли постачальник використовує свій логотип, Постачальник повинен поруч з         ним використовувати логотип Чеського Агентства Розвитку принаймні такого ж розміру.

- liability

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  - The CzDA shall not be liable for damage sustained by the Supplier in performance of the Contract except in the event of willful misconduct or gross negligence on the part of the CzDA. In case of construction downtime caused by waiting for the approval of the CzDA or any other standpoint of the CzDA, the CzDA shall not be liable for damages sustained by the Supplier, for example loss of profit of the Supplier, additional costs for salaries of the construction workers, rent for the construction machines.

ЧАР не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Постачальником у виконанні 	Договору, за винятком випадку наміру або грубої необережності з боку ЧАР. У разі 	простою будівництва через очікування твердження ЧАР або будь-який інший 	точки зору ЧАР, то ЧАР не несе відповідальності за збитки, понесені 	Постачальником, наприклад, втрату прибутку Постачальника, додаткові витрати 	на зарплати будівельники, оренда для будівельної техніки.

  - The Supplier shall be liable for any loss or damage caused by himself in performance of the Contract, including in the event of sub-Contracting. The CzDA shall not be liable for any act or default on the part of the Supplier in performance of the Contract.

Постачальник несе відповідальність за будь-які збитки чи шкоду, заподіяну їм 	самим у виконанні Договору, в тому числі в разі субпідрядників. ЧАР не несе 	відповідальності за будь-яку дію чи невиконання з боку Постачальника у 	виконанні Договору.

  - The Supplier shall provide compensation in the event of any action, claim or proceeding brought against the CzDA by a third party as a result of damage caused by the Supplier in performance of the Contract.

Постачальник повинен забезпечити компенсацію в разі будь-якої дії, претензії 	або судові розгляди, порушені проти ЧАР третьою стороною в результаті шкоди, 	заподіяної Постачальником у виконанні Договору.

  - The Supplier shall have sole responsibility for complying with any legal obligations incumbent on him regarding the performance of the services specified above, notably those resulting from Ukrainian construction laws, regulations, standards and normative.

Постачальник несе особисту відповідальність за дотримання будь-яких правових 	зобов'язань, покладених на нього у відношенні виконання послуг, зазначених 	вище, зокрема тих, які виходять з українського будівельного законодавства, 	правил, стандартів та нормативів.

  - The Supplier declares that he has liability insurance with insured damage in the amount at least of 132 725, 20 EUR. He shall take out supplementary insurance against risk and damages as reasonably required by standard practice in the field. A copy of all the relevant insurance Contracts shall be sent to the CzDA should it so request.

Постачальник заявляє, що у нього є страхування відповідальності і застраховані 	збитки суми в розмірі принаймні 132 725,20 євро. Він повинен вийняти додаткове страхування від ризиків і збитків, 	наскільки це розумно вимагає стандартною практикою в цій галузі. Копії всіх 	відповідних договорів страхування повинні бути на вимогу послані до ЧАР.

  - The Supplier declares:

- that he has not made and will not make any offer of any type whatsoever from which an advantage can be derived under the Contract,

- that he has not granted and will not grant, has not sought and will not seek, has not attempted and will not attempt to obtain, and has not accepted and will not accept, any advantage, financial or in kind, to or from any party whatsoever, where such advantage constitutes an illegal practice or involves corruption, either directly or indirectly, inasmuch as it is an incentive or reward relating to performance of the Contract.

Постачальник заявляє:

- Що він не зробив і не зробить будь-яку пропозицію будь-якого типу, з яких вигода може бути отримана за договором,

- Що він не дав і не дасть, не шукав і не буде шукати, не намагався і не буде намагатися отримати, і не прийняв і не прийме, ніяких вигод, фінансової або або натуральної форми, або з будь-якого боку взагалі, де таку перевагу являє собою незаконну практику або включає корупцією, прямо або побічно, оскільки воно є стимулом або винагородою, що стосуються виконання договору.

- taxation

8. ОПОДАТКУВАННЯ

The Supplier shall have sole responsibility for compliance with the tax laws, which apply to him. Failure to comply shall make the relevant invoices invalid.

Постачальник несе особисту відповідальність за дотримання податкового законодавства, які застосовуються до нього. Недотримання приймає відповідні рахунки недійсними.

- force majeure

9. ФОРС-МАЖОР

  - Force majeure shall mean any unforeseeable and exceptional situation or event beyond the control of the Contracting parties which prevents either of them from performing any of their obligations under the Contract, was not due to error or negligence on their part or on the part of the Supplier, and could not have been avoided by the exercise of due diligence. Defects in equipment or material or delays in making it available, labor disputes, strikes or financial problems cannot be invoked as force majeure unless they stem directly from a relevant case of force majeure.

Форс-мажор означає будь-яку непередбачену і виняткову ситуацію або подію 	поза контролем сторін, що запобігає будь-який з них від виконання будь-якого зі 	своїх зобов'язань за Договором, не через помилки або недбалості з їхнього боку 	або з боку Постачальника, і не міг би уникнути шляхом прояви належної 	обачності. Дефекти в обладнанні або матеріалах або затримки в роблячи його 	доступним, трудові спори, страйки або фінансові проблеми не можуть бути 	викликані обставинами форс-мажору, якщо вони не випливають 	безпосередньо з відповідного випадку форс-мажору.

  - If either Contracting party is faced with force majeure, it shall notify the other party without delay by registered letter with acknowledgment of receipt or equivalent, stating the nature, likely duration and foreseeable effects.

Якщо одна з Договірних Сторін стикається з форс-мажором, вона 	повідомляє ро це іншу сторону негайно рекомендованим листом з 	повідомленням про вручення або еквівалент, з зазначенням характеру, ймовірною 	тривалості і можливих наслідків.

  - Neither Contracting party shall be held in breach of its Contractual obligations if it has been prevented from performing them by force majeure. Where the Supplier is unable to perform his Contractual obligations owing to force majeure, he shall have the right to remuneration only for tasks actually executed.

Жодної з Договірних Сторін не може бути пред'явлено звинувачення в порушенні 	своїх договірних зобов'язань, якщо вона була позбавлена можливості виконувати 	їх у зв'язку з форс-мажором. Якщо постачальник не в змозі виконувати свої договірні 	зобов'язання внаслідок форс-мажору, то він повинен мати право на 	винагороду тільки за фактично виконане завдання.

  - The Contracting parties shall take necessary measures to reduce damage to a minimum.

Договірні Сторони вживають необхідних заходів, щоб зменшити пошкодження 	до мінімуму.

- Termination of the Contract

10. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

  - The CzDA reserves the right to terminate this Contract and the Suppler undertakes to repay the expenses in the following cases:

  - If the Supplier fails to  perform the work under the terms of this Contract, or

  - If the Supplier fails to submit the required documents by the due date, or

  - If the Supplier fails to fulfill any of the terms of this Contract, or

  - Where the CzDA seriously suspects the Supplier of fraud, corruption, involvement in a criminal organization or any other illegal activity detrimental to the CzDA' financial interests.

With the exception of fraud, corruption, involvement in a criminal organization or any other illegal activity detrimental to the financial interests of the CzDA, this right can only be exercised by the CzDA in case such failure is not repaired by the Supplier within 15 days from notification by the CzDA.

ЧАР залишає за собою право припинити дію цього Договору та 	Постачальник зобов'язується повернути витрати в наступних випадках:

  - Якщо Постачальник не виконує роботу відповідно до умов цього Договору, або

  - Якщо Постачальник не надасть необхідні документи у встановлений термін, або

  - Якщо Постачальник не виконує будь-яке з умов цього Договору, або

  - Де ЧАР серйозно підозрює Постачальника в шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації або будь-якої іншої незаконної діяльності, що шкодить фінансовим інтересам ЧАР.

За винятком шахрайства, корупції, участі у злочинній організації або будь-якої іншої незаконної діяльності, що завдають шкоди фінансовим інтересам ЧАР, це право може бути реалізоване тільки ЧАР після того, як помилка не була виправлена протягом 15 днів після подання повідомлення від ЧАР.

  - In case of force majeure, notified in accordance with Article 9.2., either Contracting party may terminate the Contract, where performance of Contracted services cannot be ensured until December 2017.

У разі форс-мажору, зазначеного відповідно до статті 9.2., кожна з 	Договірних Сторін може припинити дію контракту, якщо роботи за контрактом не 	можуть бути забезпечені до грудня 2017 року.

- suspension of the Contract

11. ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

Without prejudice to the CzDA's right to terminate the Contract, the CzDA may at any time and for any reason suspend execution of the Contract, pending orders or specific Contracts or any part thereof. Suspension shall take effect on the day the Supplier receives notification by registered letter with acknowledgment of receipt or equivalent, or at a later date where the notification so provides. Following suspension, the CzDA may at any time give notice to the Supplier to resume the work suspended. The Supplier shall not be entitled to claim compensation on account of suspension of the Contract, of the orders or specific Contracts, or of part thereof.

Без шкоди для права ЧАР розірвати Договір, ЧАР може в будь-який час і з будь-якої причини призупинити виконання Договору, ще не виконані замовлення або конкретні контракти або будь-які його частини. Призупинення вступає в силу в день, коли постачальник отримує повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або еквівалент, або на більш пізню дату, зазначеної в повідомленні. ЧАР може в будь-який час після призупинення повідомити Постачальника про відновлення призупиненої роботи. Постачальник не має права вимагати компенсації за рахунок призупинення дії Контракту, замовлень або конкретних договорів, або їх частини.

- Amendments

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Any amendment to this Contract must be in writing, signed by the parties hereto; failing that, such amendment shall have no effect and be void.

Будь-яка поправка до цього Договору повинна бути в письмовій формі, підписуватися його сторонами; в іншому випадку така поправка не матиме ніякого ефекту і вважається недійсною.

- Applicable law and settlement of disputes

13. Застосовне право і врегулювання суперечок

  - The Contract shall be governed by the national substantive and procedural law of the Czech Republic.

Договір регулюється національним законодавством і процесуальним правом 	Чеської республіки.

  - Any dispute between the parties resulting from the interpretation or application of the Contract, which cannot be settled amicably, shall be brought before the courts of the Czech Republic.

Будь-який спір між сторонами в результаті тлумачення або застосування 	Договору, який не може бути вирішене мирним шляхом, буде переданий до судів в 	Чеській республіці.

- Final provisions

14. Заключні положення

  - This Contract becomes effective upon the signing of the Contract by duly authorized representatives of both parties and will remain in effect until the date of the last money transfer from the account of the CzDA to the account of the Supplier (see Article 2.2. of this Contract).

Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Договору 	уповноваженими представниками обох сторін і буде залишатися в силі до 	моменту останньої передачі грошей з рахунку ЧАР на рахунок 	Постачальника (дивись статтю 2.2. Цього Договору).

  - In the case of discrepancies between English and Ukrainian/Russian language version, the English version prevails.

У разі розбіжностей між англійською та українською/російською мовною 	версією, англійська версія превалює.

  - Done in Prague in three original counterparts in English and Ukrainian languages on ………...2017

Вчинено в Празі в трьох оригінальних примірниках англійською та 	українською мовою .........	... 2017

List of Annexes:

Annex No. 1 – Suppliers registration documents

Annex No. 2 - Bill of Quantity

Annex No. 3 - Technical specification of the works

Annex No. 4 – Project documentation

Annex No. 5 – Time schedule

Список Додатків:

Додаток № 1 - Реєстраційні документи постачальника

Додаток № 2 - Обсяг робіт

Додаток № 3 - Технічна специфікація робіт

Додаток № 4 - Проектна документація

Додаток № 5 - Графік роботи

………………………………..					                                  ………………………………..

For and on behalf of the CzDA                   		For and on behalf of the Supplier

Mr. Michal Kaplan, director	          			              Marine Shamiryan, 				director

За і від імені ЧАР					                                          За і від імені Постачальника

Пан Міхал Каплан, директор			                  Маріне Шамірян, директор