**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

**Ing. Petr Šmíd**

se sídlem:Trojská 176/30,182 00 Praha 8

IČ:76404145

e-mailová adresa: xxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Akademie řemesel Praha – Střední škola technická**

se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha

IČ: 14891522

DIČ: CZ14891522

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel")

spolu uzavírají smlouvu s tímto obsahem:

1.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající ve vytvoření webových stránek objednatele s doménou zelenypruh.cz (dále též „dílo") a objednatel se zavazuje dílo za podmínek v této smlouvě uvedených převzít a zaplatit ujednanou cenu.
2. Rozsah prací je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi informacemi nutnými k provádění díla a potvrzuje, že neshledal žádné překážky, které by mu neumožňovaly dílo způsobem sjednaným v této smlouvě provést.

II.

Cena díla

1. Cena za dílo ve sjednaném rozsahu prací je dohodou obou smluvních stran stanovena ve výši 155.000 Kč, viz příloha č. 1 Krycí list – Dílčí kritérium č. 1. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž veškeré činnosti, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí, a které jsou dle odborného posouzení zhotovitele nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou. Součástí díla je též dodávka všech dokladů nutných k užívání díla.
2. Objednatel uhradí cenu za dílo převodem na účet zhotovitele, a to ve třech platbách, proti vystavení tří daňových dokladů.
3. Smluvní strany se dohodly na těchto platbách:
4. Částku ve výši 46.500 Kč v hodnotě 30% z celkové ceny za dílo se zavazuje objednatel zhotoviteli zaplatit do 14 dnů ode dne předání faktury, kdy tato bude zhotovitelem předána při podpisu této smlouvy.
5. Částku 93.000 Kč ve výši 60% z celkové ceny za dílo se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit do 14 dnů ode dne předání faktury a to po protokolárním předání části díla (po podpisu předávacího protokolu), jež bude spočívat ve spuštění (zprovoznění) prezentace www stránek na testovací doméně. Předávací protokol podepíší zástupci obou smluvních stran.
6. Zbývající částku ve výši 10% z celkové ceny ve výši 15.500 Kč se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit do 14 dnů po protokolárním předání celého díla, tj. po zprovoznění prezentace stránek na doméně objednatele zelenypruh.cz. Předávací protokol podepíší zástupci obou smluvních stran.

4. Daňový doklad musí obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti. V opačném případě je povinen zhotovitel vystavit daňový doklad nový.

5. Sazba DPH činí 21%

6. V případě, že bude zhotovitel provádět práce nad rámec této smlouvy, bez odsouhlasení ze strany objednatele, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich zaplacení.

7. Případné práce nad rámec této smlouvy (vícepráce) mohou být odsouhlaseny objednatelem na dálku formou elektronické komunikace osobami oprávněnými (viz bod IX. 1.) za smluvní cenu uvedenou v příloze č.1– Krycí list pod dílčím kritériem č. 2.

III.

Harmonogram prací a předání díla

1. Lhůty plnění začínají plynout okamžikem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami a zároveň připsáním úhrady z první faktury na účet zhotovitele (dále jen „započetí realizace“).
2. Po započetí realizace připraví zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů analýzu poptávky (analýzu klíčových slov) a návrh stromové struktury a zašle podklady prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu objednatele. Objednatel se k danému návrhu vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů a je oprávněn 2x vrátit zhotoviteli k přepracování z důvodu doladění či úprav, tzv. Iterace (nejedná se o 2 zcela odlišné a nové odlišné návrhy).
3. Vytvoření grafického návrhu hlavičky webových stránek a tím i barevné provedení se zhotovitel zavazuje zaslat objednateli do 15-ti pracovních dnů od schválení stromové struktury ze strany objednatele. Návrh bude zaslán prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu objednatele. Objednatel se k danému návrhu vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů. Grafický návrh je objednatel oprávněn 2x vrátit zhotoviteli k přepracování z důvodu doladění či úprav, tzv. Iterace.
4. Základní funkční varianta díla bude objednateli předvedena do 20 pracovních dnů (konkrétní termín předvedení bude určen písemnou dohodou smluvních stran) od odsouhlasení grafického návrhu v sídle objednatele, za účasti oprávněných zástupců objednatele. V rámci předvedení bude zhotovitelem vyhotoven zápis o vadách a nedodělcích. Pro potřeby kontroly splnění požadavků a stavu díla bude spuštěna tato základní funkční varianta díla na dočasné testovací doméně. Zprovoznění testovací domény stvrdí obě strany podpisem předávacího protokolu o předání části díla. Po podpisu daného protokolu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat druhou fakturu objednateli. Objednatel podá závěrečné vyjádření nejpozději do 30 dnů od zprovoznění testovací domény. Objednatel je oprávněn 2x připomínkovat zhotovitele a žádat o úpravy.
5. Po odsouhlasení základní funkční varianty a dopracování všech funkčností a požadavků a kontrole objednatelem bude po vzájemné domluvě stanoven termín spuštění plné funkční varianty na doméně objednatele. Spuštění plné funkční varianty nesmí být zbytečně zdržováno ani jednou z uvedených stran.
6. Objednatel podá písemný pokyn zhotoviteli ke spuštění funkční varianty na doméně objednatele do ostrého provozu. Objednatel tímto písemným pokynem souhlasí se stavem zhotoveného díla. Souhlas ke spuštění může být na základě dohody smluvních stran proveden na dálku prostřednictvím elektronické komunikace. Po zprovoznění prezentace stránek na doméně objednatele vyhotoví objednatel protokol o předání celého díla. Na základě podepsaného protokolu oběma stranami je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli třetí fakturu.
7. Po dobu jednoho roku od spuštění plné funkční varianty na doméně objednatele poskytuje zhotovitel objednateli bezplatný hosting.
8. Místem plnění je sídlo zhotovitele. Místem předání díla je adresa Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha – Krč.

IV.

Záruka na dílo

1. Zárukou se rozumí povinnost zhotovitele bezúplatně opravit chybné či nesprávné stavy díla, které zapříčiňují celkovou i částečnou nefunkčnost díla či jsou v rozporu s rozsahem díla během záruční doby. Záruka se nevztahuje na úpravy, které přímo neovlivňují funkčnost daného řešení, ale jsou požadavkem objednatele na změnu funkčnosti, vzhledu díla či jeho části.
2. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 24 kalendářních měsíců.
3. Objednatel ztrácí záruku při zásahu do zdrojových kódů.
4. Záruční doba začíná běžet okamžikem spuštěním funkční varianty na doméně objednatele.
5. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně nebo emailem na e-mailovou adresu zhotovitele petr@urviho.cz.Zhotovitel se zavazuje přijetí reklamace potvrdit e-mailem objednateli.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vlastním nákladem veškeré skryté a jiné vady na díle, které budou v průběhu záruční doby zjištěny, a to do 5-ti pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem. Práva a povinnosti stran z vadného plnění se dále řídí ustanoveními § 2615 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. v platném znění, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného.

V.

 Sankce

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním své povinnosti ve smyslu čl. III. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0.05% z výše celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené na Krycím listu – Dílčí kritérium č. 1 (příloha č. 1 této smlouvy), a to za každý i započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti.
2. V případě, že objednatel neuhradí kterýkoliv z daňových dokladů, které mu budou zhotovitelem vystaveny dle této smlouvy k datu jeho splatnosti, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, a to z dlužné částky bez DPH.

VI.

Součinnost a zvláštní ujednání

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat taková opatření, aby nedošlo jeho zaviněním ke zneužití nebo neoprávněnému předání dat třetí osobě.
3. Zhotovitel zabezpečí na nejvyšší dostupné technické úrovni data proti jejich ztrátě, zneužití třetí osobou a proti možnosti pozměnění.
4. Zhotovitel je povinen zpřístupnit objednateli zdrojové kódy po uhrazení všech závazků Objednatele vůči zhotoviteli.

VII.

Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Objednatel nemá zájem na jakémkoliv prodlení s plněním termínů dle této smlouvy a s tímto vědomím smlouvu uzavírá s tím, že jakékoliv prodlení zhotovitele s plněním termínů zhotovení částí díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.

**VIII.**

Další ujednání

1. Osobami oprávněnými za smluvní strany jednat ve věcech technických jsou:
2. na straně zhotovitele: jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. na straně objednatele: jméno: xxxxxxxxxxxxxx

 na straně objednatele: jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx

IX.

Servisní práce, smluvní podmínky

1. Případné servisní práce - analýzy, grafické práce, kódování, individuální programování, aj. nad rámec celkové ceny za provedení dílase stanovují na základě hodinové sazby dle smluvní ceny uvedené v příloze č.1– Krycí list, dílčím kritériem č. 2.
2. Případné konzultace a školení poskytuje zprostředkovatel po dohodě s objednatelem a to za cenu v danou dobu aktuální a uvedenou na veřejně dostupné webové stránce zhotovitele.
3. V případě jakékoli změny všeobecných smluvních podmínek zhotovitele, které by se měly vztahovat na tuto smlouvu, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy.
4. Objednatel má právo změny smluvních podmínek VOP zhotovitele odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele, aniž by taková výpověď byla spojena se zvláštní povinností zatěžující vypovídající stranu.

X.

Licence k dílu vytvořenému na základě smlouvy o dílo

1. Zhotovitel v souladu s § 2358 občanského zákoníku s vytvořením a předáním díla poskytuje objednateli výhradní licenci k dílu na uvedené doméně. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití, v rozsahu neomezeném, tj. licenci neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně (pro celý svět), způsoby, technologií užití i jinak.
2. Odměna za licenci je plně obsažena v odměně za provedení díla dle článku II. smlouvy.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma

smluvními stranami.

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
2. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze smlouvy a ostatní ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají při plném vědomí jejího obsahu a nikoli v tísni a že pokud se odchýlily od dispozitivních ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/012 Sb., v platném znění, bylo to na základě svobodně projevené vůle obou stran, nikoli v neprospěch objednatele a nikoli k zhoršení jeho postavení, ale naopak za účelem dosažení vyváženosti práv a povinností obou stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana dostane po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
6. Přílohami této smlouvy jsou následující dokumenty: - příloha č. 1 – Krycí list
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Praze dne 7.9.2023

Za zhotovitele: xxxxxxxx Za objednatele: xxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Rozsah prací