Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: xxx, vedoucí odboru SPKM, tel. +420 xxx, xxx@npu.cz

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	KONSIT a.s.

IČ:					18630197

DIČ:					CZ18630197

zapsaný v OR vedeném: 		Městským soudem v Praze oddíl B vložka 752

se sídlem: 				Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha

místo podnikání: 			Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha

bankovní spojení: 			xxx

číslo účtu: 				xxx

zastoupený:                                                 xxx, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	STŘECHY VRŇATA a ŽÁČIK s.r.o.

IČ:					27632580

DIČ:					CZ27632580

zapsaný v OR vedeném: 		Městským soudem v Praze oddíl C vložka 120277

se sídlem: 				Tulipánová 100, 252 43 Průhonice

místo podnikání: 			Tulipánová 100, 252 43 Průhonice

bankovní spojení: 			xxx.

číslo účtu: 				xxx

zastoupený:                                                 xxx, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem

4006H1210017

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla zámku“.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 3

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. č. 3 Místo a doba plnění odst. 3.4, která nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli do 31.10.2023.

Úprava smluvních podmínek vznikla z administrativních důvodů.

Článek III.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo z 25. 08. 2021, dodatek č.1 ze dne 2.12.2022 a dodatek č.2 ze dne 7.6.2023, jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

## 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

## 3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

## 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 3.5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

## originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

## 3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

## 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

| Na Sychrově dne 8.9.2023 ………………………………………….. PhDr. Miloš Kadlec ředitel, ÚPS na Sychrově za objednatele | ………………………………………….. Ing. Jiří Urban Člen představenstva za zhotovitele ………………………………………. |
| --- | --- |

Maroš Žáčik

Jednatel

Za zhotovitele