Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Pořadové číslo ZBV:

Přístaviště na Labi – I. fáze Přístaviště Roudnice nad Labem – číslo projektu 542 553 0006

Název stavebníhIO0305.

IO 01 – Přístavní molo II - dřevěné k-ce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >> skryté sloupce << |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**  Stavba:  Přístaviště Roudnice nad Labem\_SL  Objekt:  **IO 01 - Přístavní molo**  KSO: CC-CZ:  Místo: Datum:  Zadavatel: IČ:  DIČ:  Uchazeč: IČ:  DIČ:  Projektant: IČ: | 5. 11. 2020 |  |  |
| 00014915 |
| CZ00014915 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ**  Stavba: | | |  |  |  |  |  |
| Objekt: | | Přístaviště Roudnice nad Labem\_SL  **IO 01 - Přístavní molo** | |
|  |  |  |  |  |  |  | Rozdíl vůči smlouvě |
| **Náklady soupisu celkem**  D 08 Dodávka a montáž dřevěné konstrukce lávek | | | | | **1 623 282,38**  1 383 230,72 |  | **2 039 653,26416 370,88**  6785 108,76-10 162,24  00,00-38 509,76  00,00-664 224,23  00,00-64 152,73  15,574 115 010,72 115 010,72 |
| 15 | K | 42355R00 | dubový oděrný trámec 100x100 mm - dodávka a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | montáž včetně nátěru | M | 75,0001 270,2895 271,00 |  |
|  | PP dubový oděrný trámec 73x100 mm - dodávka a montáž  P *Poznámka k položce:*  *Typ kontraktu: měřený*  VV A16 75  VV B16 "Celkem: "A16 | | | 75,000  75,000 | |  |
| 17 | K | 42355R02 | dubový oděrný trámec 150x100 mm - dodávka a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | montáž včetně nátěru | M3 | 0,72053 485,7838 509,76 |  |
|  | PP boční obkladové fošny z dubového dřeva - dodávka a montáž  P *Poznámka k položce:*  *Typ kontraktu: měřený*  VV A18 0.3\*0.05\*48  VV B18 "Celkem: "A18 | | | 0,720  0,720 | |  |
| 18 | K | 42355R01 | dubový oděrný trámec 60x100 mm - dodávka a |  |  |  |
|  |  |  | dubový oděrný trámec 73x100 mm - dodávka a montáž *Poznámka k položce:*  *Typ kontraktu: měřený* |  |  |  |
| 19 | K | 42356R51 | pochozí plocha mola z tropického dřeva (prkna 145x25x1925 mm) , vč. kotvení - dodávka a montáž včetně nátěru | M2 | 161,250 4 119,22664 224,23 |  |
|  | PP pochozí plocha mola z tropického dřeva (prkna 145x25x1925 mm) , vč.  kotvení - dodávka a montáž  P *Poznámka k položce:*  *Typ kontraktu: měřený*  VV A19 2.15\*75  VV B19 "Celkem: "A19 | | | 161,250  161,250 | |  |
| 19 | K | 42356R51 |  |  |  |  |
|  | PP pochozí plocha mola z tropického dřeva (prkna 145x25x1925 mm) , vč.  kotvení - dodávka a montáž  P *Poznámka k položce:*  *Typ kontraktu: měřený*  VV A19 2.15\*75  VV B19 "Celkem: "A19 | | | 161,250  161,250 | |  |
| 20 | K | 42356R52 | pochozí plocha lávek z tropického dřeva (p včetně nátěrurkna 145x25 mm) , vč. kotvení - dodávka a montáž | M2 | 15,574 4 119,2264 152,73 |  |
|  | PP pochozí plocha lávek z tropického dřeva (prkna 145x25 mm) , vč.  kotvení - dodávka a montáž  P *Poznámka k položce:*  *Typ kontraktu: měřený*  VV A20 (5.0\*1.85)+(3.4\*1.86)  VV B20 "Celkem: "A20 | | | 15,574  15,574 | |  |
| 20 | K | 42356R52 | pochozí plocha lávek z kompozitních roštů , vč. |  |  | položka převzata ze stejné konstrukce přístaviště Štětí SO 01.2 pol. Č. 3 |
|  | PP pochozí plocha lávek z tropického dřeva (prkna 145x25 mm) , vč.  kotvení - dodávka a montáž  P *Poznámka k položce:*  *Typ kontraktu: měřený*  VV A20 (5.0\*1.85)+(3.4\*1.86)  VV B20 "Celkem: "A20 | | | 15,574  15,574 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 09 Dodávka a montáž konstrukce výložníku | | |  | 240 051,66 |  |
| 23 | K | 42365R52 |  |  |  |  |
|  | PP pochůzí lávka výložníků z tropického dřeva tl. 25 mm vč. podkladového  roštu - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:*  *Typ kontraktu: měřený*  VV A23 8.57\*0.85\*8  VV B23 "Celkem: "A23 | | | 58,276  58,276 | | |
| 23a | K | 42365R52 |  |  |  |  |
|  | PP pochůzí lávka výložníků z tropického dřeva tl. 25 mm vč. podkladového  roštu - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:*  *Typ kontraktu: měřený*  VV A23 8.57\*0.85\*8  VV B23 "Celkem: "A23 | | | 58,276  58,276 | |  |

**Celkem 416 370,88**