# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce laboratoře UL 002, Univerzitní 22, Plzeň“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0345/23

číslo smlouvy zhotovitele:

### Smluvní strany:

- Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:	49777513

DIČ:	CZ49777513

Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

| 2. | STAVBA Plzeň s.r.o. Sídlo: | Republikánská 45, Plzeň, 312 00 |
| --- | --- | --- |
|  | IČ: | 00029122 |
|  | DIČ: | CZ00029122 |
|  | Zastoupený: | xxxx |

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

  - mezi smluvními stranami byla dne 10.7.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce laboratoře UL 002, Univerzitní 22, Plzeň“ (dále jen

„SOD“) a

  - souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

### Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem:

    - Víceprací zednických prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;

Stránka 1 z 2

    - Víceprací části elektroinstalace, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím ve stavební části v hodnotě 34 050 Kč bez DPH

    - vícepracím v části elektroinstalace v hodnotě: 74 011 Kč bez DPH

  - Ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:

    - celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 775 128 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje

o částku: 108 061 Kč bez DPH;

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 883 189 Kč bez DPH.

### Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.

§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platnými uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

### Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací – stavební práce Příloha č. 2 – oceněný soupis víceprací - elektroinstalace

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

### Západočeská univerzita v Plzni	STAVBA Plzeň s.r.o.

Ing. Petr Beneš	xxxx

kvestor	xxxx

podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky

Stránka 2 z 2

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002 JKSO Název objektu Vícepráce - zednické práce EČO Název části Místo Univerzitní IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 28.08.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |
| 0 |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |  |  |  | 0,00 |  |
| Rozpočtové náklady v CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |
| 1 | HSV |  | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas |  | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0,00 |
| 2 |  |  | Montáž | 6 488,00 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 | 14 | Projektové práce |  |  |  | 0,00 |
| 3 | PSV |  | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka |  | 0,00 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0,00 |
| 4 |  |  | Montáž | 18 204,00 | 11 |  |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0,00 |
| 5 | "M" |  | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0,00 |
| 6 |  |  | Montáž | 2 508,00 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 27 200,00 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0,00 | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  | 0,00 |
| 20 | HZS |  |  | 6 850,00 | 21 | Kompl. činnost |  | 0,00 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Projektant Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | D |  | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 34 050,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 15 % |  | 0,00 DPH |  | 0,00 |
| Objednatel Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | 21 % |  | 34 050,00 DPH |  | 7 151,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 41 201,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0,00 |

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 xxxx	Strana 1 z 3

| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  | ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002 |  |  |
| Objekt: |  |  | Vícepráce - zednické práce |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |
| JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: |  |  | 28.08.2023 |  |  |
| Kód |  |  | Popis |  | Cena celkem |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |
| HSV | HSV |  | 30 550,00 |  |  |
| 001 | Demontáže a bourací práce |  | 3 120,00 |  |  |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 11 414,00 |  |  |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  | 16 016,00 |  |  |
| OST | Ostatní |  | 3 500,00 |  |  |
|  | Celkem |  | 34 050,00 |  |  |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  | ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  | Vícepráce - zednické práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | 28.08.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. |  |  | TV |  | KCN |  | Kód položky |  | Popis |  | MJ | Množství celkem |  | Cena jednotková |  | Cena celkem |  |  | Sazba DPH |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
|  | D |  |  |  | HSV |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 550,00 |  |  |  |
|  | D |  |  |  | 001 |  | Demontáže a bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 120,00 |  |  |  |
| 1 | K |  | PK |  | 105 |  | Manipulace; odvoz sutě, odpadu a demontovaného materiálu; skládkovné |  | kpl |  |  | 1,000 |  | 750,00 |  | 750,00 | 21,0 |  |  |
| 2 | K |  | PK |  | 106 |  | Vybourání stávající ocelové zárubně, vč. kapes pro zavázání nové zárubně |  | kpl |  |  | 1,000 |  | 2 370,00 |  | 2 370,00 | 21,0 |  |  |
|  | D |  |  |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 414,00 |  |  |  |
| 3 | K |  | PK |  | 450710900 |  | Omítka štuková rýh ve stěnách ze suché směsi |  | m |  |  | 11,000 |  | 212,00 |  | 2 332,00 | 21,0 |  |  |
| 4 | K |  | 946 |  | 460710035 |  | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 25 cm z SMS |  | m |  |  | 11,000 |  | 228,00 |  | 2 508,00 | 21,0 |  |  |
| 5 | K |  | 014 |  | 642944121 |  | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 |  | kus |  |  | 1,000 |  | 2 512,00 |  | 2 512,00 | 21,0 |  |  |
| 6 | K |  | PK |  | 642994901 |  | Nátěr zárubně dvojnásobný |  | m |  |  | 5,500 |  | 292,00 |  | 1 606,00 | 21,0 |  |  |
| 7 | K |  | PK |  | 781100110 |  | Přepěnování štuku |  | m2 |  |  | 5,000 |  | 62,00 |  | 310,00 | 21,0 |  |  |
| 8 | K |  | PK |  | 781100111 |  | Penetrace savých podkladů |  | m2 |  |  | 5,000 |  | 108,00 |  | 540,00 | 21,0 |  |  |
| 9 | K |  | PK |  | 781100112 |  | Začištění omítek kolem dveří |  | m |  |  | 11,000 |  | 146,00 |  | 1 606,00 | 21,0 |  |  |
|  | D |  |  |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 016,00 |  |  |  |
| 10 | K |  | PK |  | 781100101 |  | Dodávka zárubeň ocelová s těsněním 150/1600 |  | kus |  |  | 1,000 |  | 3 866,00 |  | 3 866,00 | 21,0 |  |  |
| 11 | K |  | PK |  | 781100102 |  | Dodávka dveře cpl dub standart, DTD 1600/1970 symetrické, zámek FAB 72mm |  | kus |  |  | 1,000 |  | 9 050,00 |  | 9 050,00 | 21,0 |  |  |
| 12 | K |  | PK |  | 766002 |  | Spasování dveří do zárubně |  | kpl |  |  | 1,000 |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | 21,0 |  |  |
| 13 | K |  | PK |  | 766004 |  | Dodávka kování |  | kus |  |  | 1,000 |  | 1 400,00 |  | 1 400,00 | 21,0 |  |  |
| 14 | K |  | PK |  | 766005 |  | Montáž kování |  | kus |  |  | 1,000 |  | 500,00 |  | 500,00 | 21,0 |  |  |
|  | D |  |  |  | OST |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |
| 15 | K |  | PK |  | 103 |  | Dopravní náklady |  | kpl |  |  | 1,000 |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 21,0 |  |  |
| 16 | K |  | PK |  | 104 |  | Přesun hmot, distribuce materiálu na stavbu |  | kpl |  |  | 1,000 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 21,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 050,00 | bez DPH |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002 JKSO Název objektu Vícepráce - elektro EČO Název části Místo Univerzitní IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 28.08.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |
| 0 |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 |  |  |  | 0,00 |  |
| Rozpočtové náklady v CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |
| 1 | HSV |  | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas |  | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0,00 |
| 2 |  |  | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 | 14 | Projektové práce |  |  |  | 0,00 |
| 3 | PSV |  | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka |  | 0,00 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0,00 |
| 4 |  |  | Montáž | 72 322,00 | 11 |  |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0,00 |
| 5 | "M" |  | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0,00 |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 72 322,00 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0,00 | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  | 0,00 |
| 20 | HZS |  |  | 1 689,00 | 21 | Kompl. činnost |  | 0,00 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Projektant Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | D |  | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 74 011,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 15 % |  | 0,00 DPH |  | 0,00 |
| Objednatel Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | 21 % |  | 74 011,00 DPH |  | 15 542,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 89 553,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0,00 |

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 xxxx	Strana 1 z 3

| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  | ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002 |  |  |
| Objekt: |  |  | Vícepráce - elektro |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |
| JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: |  |  | 28.08.2023 |  |  |
| Kód |  |  | Popis |  | Cena celkem |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |
| PSV | Práce a dodávky PSV |  | 72 322,00 |  |  |
| 742 | Elektroinstalace - zkušebna |  | 72 322,00 |  |  |
| OST | Ostatní |  | 1 689,00 |  |  |
|  | Celkem |  | 74 011,00 |  |  |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | ZČU - rekonstrukce laboratoře UL002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Vícepráce - elektro |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 28.08.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 72 322,00 |  |
|  | D |  | 742 | Elektroinstalace - zkušebna |  |  |  | 72 322,00 |  |
| 1 | K | PK | 742100100 | Rozvaděč pro technologii RT | kus | 1,000 | 12 824,00 | 12 824,00 | 21,0 |
| 2 | K | PK | 742100101 | Montáž rozvaděče | h | 3,000 | 732,00 | 2 196,00 | 21,0 |
| 3 | K | PK | 742100102 | Kabel CYKY 5Jx10 | m | 80,000 | 189,00 | 15 120,00 | 21,0 |
| 4 | K | PK | 742100103 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 38,000 | 98,00 | 3 724,00 | 21,0 |
| 5 | K | PK | 742100104 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 94,000 | 35,00 | 3 290,00 | 21,0 |
| 6 | K | PK | 742100105 | Kabel CYLY 3Jx1,5 | m | 25,000 | 24,00 | 600,00 | 21,0 |
| 7 | K | PK | 742100109 | Montáž nové el. instalace | h | 33,000 | 689,00 | 22 737,00 | 21,0 |
| 8 | K | PK | 742100111 | Uzemnění sítí KARI | kpl | 1,000 | 700,00 | 700,00 | 21,0 |
| 9 | K | PK | 742100112 | UTP datový rozvod | m | 62,000 | 17,00 | 1 054,00 | 21,0 |
| 10 | K | PK | 742100113 | Datová zásuvka | kus | 4,000 | 260,00 | 1 040,00 | 21,0 |
| 11 | K | PK | 742100114 | HOP | kus | 6,000 | 339,00 | 2 034,00 | 21,0 |
| 12 | K | PK | 742100115 | Zelenožlutý 16 | m | 99,000 | 57,00 | 5 643,00 | 21,0 |
| 13 | K | PK | 742100116 | Centrálstop | kus | 1,000 | 1 360,00 | 1 360,00 | 21,0 |
|  | D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 1 689,00 |  |
| 14 | K | PK | 104 | Práce nezahrnuté v ceníku | h | 1,000 | 689,00 | 689,00 | 21,0 |
| 15 | K | PK | 105 | Doprava | sada | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 21,0 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 74 011,00 |  |