| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 01 |
| --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon:xxxxxx, e-mail: xxxxxx |
| Zhotovitel: | ŠAFINVEST, s.r.o. Kollárova 511/1, 397 01 Písek IČO: 280 78 756, DIČ:CZ 28078756 |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Ing. Rostislav Šafránek, jednatel |
| Datum vyhotovení ZL: | 23.06.2023 |
| Název změny: změna č.1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech |
| Způsob odeslání / předání | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| datum odeslání / předání: |  |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na projektové podklady: | Výměna některých výplní otvorů (oken) SŠO Husova 9, Č. Budejovice, parc.č. 4404, zpracovaná společností DudaProjekt, s.r.o., Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice 4, IČO: 01967525 |
| na rozpočtové podklady: | Cenová nabídka – změna č. 1, Výměna oken – SŠO Husova 9, České Budějovice |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Popis a zdůvodnění změny: změna č.1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech Okna v rekonstruovaných sociálech jsou stávající dřevěná, zatím co na zbytku fasády byla okna již vyměněna. V rámci rekonstrukce sociálů dojde k otlučení stávajících obkladů, špalet a bylo by ekonomické provést výměnu stávajících oken za nová plastová, tak aby novými obklady došlo k začištění ostění. Jednalo by se tedy pouze o navýšení nákladů o dodávku a montáž oken bez zednického začištění, které položkový rozpočet zahrnuje. V případě, že v rámci rekonstrukce sociálů nedojde k výměně oken, bude nutno v budoucnu opětovně osekat ostění oken a opětovnému obložení, tím by docházelo ke zdvojení nákladů na zednické začištění a tím i k plýtvání finančních prostředků. |
| Dopad na cenu díla (navýšení) vlivem změny č. 1: | změna č.1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech (vícepráce) 166.657,50 Kč bez DPH 34.998,08 Kč DPH 21% 201.655,58 Kč vč.21% DPH |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | beze změn |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám změnu zamítám (v případě zamítnutí důvod) : |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Petr Jiráček Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Jan Zeman, projektant Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 1 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 1 k SoD. Za objednatele stavby: ………………………………………. Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Za zhotovitele stavby: ....................................................... Ing. Rostislav Šafránek - jednatel |
| Přílohy: Položkový rozpočet ke změně č. 1 |