SMLOUVA O DÍLO č. 1/6/2017

| Dodavatel : |  | Odběratel: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voda – topení – plyn | Domov pro seniory Pyšely |
| Úvalská 522 | nám.T.G.Masaryka 1 |
| 251 01 Říčany | 251 67 Pyšely |

I.Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je : „ Oprava ohřevu TUV „

Montáž opravy ohřevu TUV v Domově pro seniory Pyšely, dle výběrového řízení ze dne 6.6.2017. Oprava  systému TUV do řádného provozu, zaškolení obsluhy.

Materiál si na své náklady zajišťuje zhotovitel. Pro zhotovení díla bude použit materiál

dle  cenové nabídky.

Dílo bude provedeno v  Domov pro seniory Pyšely, na adrese nám.T.G.Masaryka 1, 251 67 Pyšely.

II. Doba realizace předmětu smlouvy

Práce budou započaty dle dohody s investorem v pracovním týdnu od 19.6.2017 do 30.6.2017

v závislosti na stavební připravenosti objednatele.

III. Cena díla

Cena za zhotovení díla  činí dle cenové nabídky zhotovitele:

ve výši

| Cena celkem bez DPH | 78 200,--Kč |
| --- | --- |
| DPH 15% | 11 730,--Kč |
| Cena ceůkem vč. DPH | 89 930,-- Kč |

slovy: osmdesátdevěttisícdevětsettřicet korun českých

včetně  DPH 15%, DPH bude účtováno dle platných zákonů v době vystavení jednotlivých faktur. V případě rozšíření rozsahu prací ( vícepráce ) bude případné zvýšení ceny sjednáno po písemné  dohodě s objednatelem.

IV.Platební podmínky

Konečné vyúčtování bude provedeno po ukončení a předání díla formou konečné faktury na celkovou částku, tedy 89.930,-Kč vč.15% DPH (DPH platné v době fakturace). Splatnost konečné faktury činí 10 pracovních dnů, přičemž se počítá s doručením do tří dnů od odeslání. Pro případ prodlení s úhradou faktury se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení z nezaplacené částky. Pro případ nedokončení prací ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% za každý den prodlení z ceny díla, max. do výše 5% z celkové částky.

Všechny fakturované částky budou obsahovat DPH dle platných zákonů v době fakturace.

Objednatel musí zajistit dodavateli přístup na staveniště až do úplného uhrazení smluvené částky.

V.Záruka

Záruční doba na provedení díla se stanoví na 24 měsíců počínaje dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem formou předávacího protokolu. Záruční doba instalovaného materiálu je stanovena dle záručních listů a podmínek uvedených výrobcem.

VI. Závěrečné ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu připojují zástupci obou stran své podpisy. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Případné odstoupení od smlouvy se provádí písemně s výpovědní lhůtou 14dní, přičemž se objednatel zavazuje uhradit dodavateli případné náklady spojené s realizací díla.

V Pyšelích dne 16.6.2017

--------------------------------					--------------------------------		Objednatel:					  			Zhotovitel: