Dodatek č. 1 ke smlouvě

Č.j.: NPU-321/50581/2023, ev. č. 10/321/2023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Janem Žižkou, ředitelem územního odborného pracoviště středních Čech v Praze,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 210008-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Kupka Jan

zapsaný/á v ŽU/974/JV

se sídlem: Tábor, Petrohradská 2390, PSČ 390 03

IČO: 62549219,

zastoupený: Kupka Jan

(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto tento

dodatek č. 1 ke smlouvě

upravuje:

Článek II.

Doba plnění

1.	Dokončení a předání díla: 12.9.2023

Článek III.

Cena a platební podmínky

1.	Cena za dílo se navýší z důvodů vícenákladů na 224 024,00 Kč bez DPH

(slovy: dvěstědvacetčtyřitisícdvacetčtyřikorun)

Vícenáklady: navýšení cen materiálu oproti přípravě rozpočtu z roku 2022 a požadavku objednatele o rozšíření rozsahu kuchyňské linky a obkladů oprati původnímu požadavku  –  25.000,- Kč.

| V Praze, dne 28. 8. 2023 ………………………………………….. Ing. Jan Žižka ředitel | V Praze, dne 28. 8. 2023 ………………………………………….. Jan Kupka |
| --- | --- |