Příkazní smlouva

Smluvní strany:

název:                                  Česká republika – Úřad práce České republiky

sídlo: 				  Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupena: 	Ing. Jiřím Šabatou, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci

IČO: 				  724 96 991

kontaktní a fakturační adresa: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci

Vejdovského 988/4

779 00 Olomouc

bankovní spojení: 		  ČNB Ostrava

číslo účtu:			  37820811/0710

ID datové schránky:		  a2azprx

kontaktní osoba:		  xxxxxxxx

telefon:			  xxxxxxxx

e-mail: 			  xxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

a

název:  			  IREA s.r.o.

sídlo:  				  Horní 3228/6, 787 01 Šumperk

zastoupena: 			  Ing. Zdeňkem Stojaníkem - jednatelem

IČO: 				  483 900 62

DIČ:				  CZ483 900 62

kontaktní a fakturační adresa: Horní 3228/6, 787 01 Šumperk

bankovní spojení: 		  ČSOB a.s.

číslo účtu: 			  3315497/0300

Telefon: 		  	  xxxxxxxxx

E-mail:			  xxxxxxxxx

(dále jen “příkazník“)

(příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu § 1746 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto příkazní smlouvu.

I.  Úvodní ustanovení

Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat pro příkazce řádně a včas záležitost ujednanou v článku II. této smlouvy a příkazce se zavazuje za obstarání záležitosti zaplatit příkazníkovi cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II.  Předmět plnění

Předmětem plnění je provádění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbě

„ÚP ČR – Šumperk – rekonstrukce kotelny, M.R.Štefánika 1059/20“,

tj. činnosti nutné pro řádné a kvalitní provedení stavby včetně všech následujících činností:

- zajištění předání staveniště zhotoviteli za spoluúčasti objednatele, a to včetně protokolárního předání,

- provádění kontroly dodržování podmínek závazného stanoviska odboru výstavby a případně stavebního povolení bylo-li vydáno,

- pořízení foto a video dokumentace stávajícího stavu celého staveniště před započetím prací na stavbě, během provádění prací, dle jejich postupu a po realizaci akce – po skončení akce předá digitálně objednateli,

- doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidování dokumentace dokončených částí stavby,

- zajišťování projednání a dosažení dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací se zhotovitelem a poskytnutí písemných doporučení objednateli v těchto věcech,

- posuzování a schvalování dodatků a změn projektů stavby, vč. vypracování změnových listů a odůvodnění – podklad pro jednání

- kontrolu soupisů provedených prací a ověřování rozsahu provedených prací,

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur (měsíční čerpání), jejich soulad se smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo,

- dohled nad kvalitou veškerých prováděných prací a dodržování souladu těchto prací s projektovou dokumentací,

- provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisování výsledku kontroly do stavebního deníku,

- spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor,

- provádění kontroly výsledků předepsaných zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty apod.),

- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,

- kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a zpracování pro objednatele návrhu opatření pro zlepšení postupu prací,

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účastnit se na jednání o odevzdání a převzetí díla,

- zajištění žádosti a účast při kolaudačním řízení, případně povolení zkušebního provozu či povolení předčasného užívání,

- provádění kontroly dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- provádění kontroly odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

- organizování a řízení kontrolních dnů zpravidla 1x za 14dní a pravidelná jednání s objednatelem a zhotovitelem o postupu realizace vč. Zápisu,

- součinnost při reklamaci.

III. Cena

- Cena za provedení činností dle čl.II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijaté nabídky příkazníka ve výši:

| Celková cena bez DPH | 99 000 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 %: | 20 790 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 119 790 Kč |

- Smluvní cena je cena konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení zakázky.

- Příkazce zaplatí příkazníkovi výše uvedenou a sjednanou celkovou cenu po bezvadném splnění předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy na základě faktury vystavené příkazníkem.

- Doba splatnosti faktur je dohodnuta na 21 dní.

- V případě pokračování realizace déle, než je předpokládáno v čl. IV. této smlouvy se výše ceny dle této smlouvy nemění.

- Celkovou cenu je možno zvýšit pouze pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změně sazby DPH nebo pokud dojde k prodloužení stavby o více jak jeden měsíc.

- Hodinová sazba za součinnost při kontrolách a reklamacích po realizaci akce činí 1 000 Kč/hod (bez DPH).

IV. Doba plnění

1)Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, potřebnou k provedení všech úkonů, které jsou předmětem plnění. Příkazník zahájí svoji činnost na základě písemné výzvy příkazce.

Plánované zahájení stavby:  	06/2024

Plánované dokončení stavby:  	08/2024

2)Tento smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

3) Od smlouvy může příkazce jednostranně písemně odstoupit v případě, že příkazník nedodrží předmět plnění uvedený v čl. II této smlouvy.

V. Ostatní ujednání a sankce

- Příkazce se zavazuje v souladu s ustanovením § 2439 obč. zákoníku vystavit včas příkazníkovi plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem příkazce v případě, že to bude zařízení sjednaných záležitostí vyžadovat.

2) Příkazník se zavazuje poskytnout na vyzvání příkazce potřebnou součinnost při kontrolách nebo případně vůči poskytovateli dotace při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

3) Jestliže příkazník nebude provádět služby definované v předmětu veřejné zakázky ve sjednaných a požadovaných termínech, zaplatí příkazci za každý případ porušení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje příkazníka povinnosti provádět služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti plynoucích ze smlouvy a z platných právních předpisů.

4) Jestliže příkazník odsouhlasí odchylku od projektové dokumentace, aniž by informoval příkazce a ten mu ji odsouhlasil, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ.

VI. Závěrečná ustanovení

1) Smlouva je vystavena ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží příkazník a 2 příkazce. Může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany uzavírají smlouvu jako projev svojí svobodné a vážné vůle a vědomi si práv a povinností, které ze smlouvy vyplývají.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

V Šumperku dne 4.9.2023					V Olomouci dne 11.9.2023

……………………………………                        	……………………………………

Ing. Zdeněk Stojaník					Ing. Jiří Šabata

jednatel	ředitel