Zakázka: „Zateplení fasády a vstupní portál budovy Nádražní 43“

HARMONOGRAM PRACÍ

Do 30 dní od předání staveniště:

Stavba lešení, očištění fasády, bourací práce, zednické opravy

Do 60 dní od předání staveniště: Montáž zateplení fasády

Do 90 dní od předání staveniště:

Finální omítka, montáž vrat a dveří, dokončovací práce