SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel      :       Základní škola Dobiašova,příspěvková organizace

Dobiašova 851/5

460 06 Liberec

IČ : 68975147

dále již jen objednatel

Zhotovitel        :        STAVBY A PROJEKCE s.r.o.

Tanvaldská 263

463 11 Liberec 30

IČO  :  27263321

DIČ  :  CZ27263321

Zastoupená: Ing.Jaroslavem Sýkorou

dále již jen zhotovitel

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel se zavazuje k provedení maleb,nátěrů a oprav stěn dle specifikace objednavatele v prostorech ZŠ Dobiašova .

  - Zhotovitel se zavazuje provádět práce po etapách a v  termínech určených objednavatelem . Objednatel předá prostory  nejpozději 15.8.2022 .

3. CENA ZA DÍLO A TERMÍN PLNĚNÍ

3.1  Cena celkem za dílo celkem 169.142,- Kč (Stošedesátdevěttisícstočtyřicetdvakorunčeských).

Uvedená cena neobsahuje DPH 21%.

V ceně jsou zahrnuty pomocné práce.

3.2. Konečný termín pro předání předmětu díla je 30.8.2023

3.3. Smluvní pokuta za nedodržení  termínu předání díla činí 2.000,-Kč za každý den prodlení .

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání předmětu díla .

  - Faktura bude proplacena do 14 dnů od doručení objednateli .

4.3 V případě prodlení úhrady faktury je objednatel povinen zaplatit z nezaplacené

částky smluvní pokutu ve výši 0,1%  za každý den prodlení . Zaplacením se rozumí připsání na účet zhotovitele .

5. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Vzájemné vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.2 Smlouva se vyhotovuje ve 2 provedeních, každá ze smluvních stran obdrží po jedné.

5.3 Smlouva může být měněna pouze dodatky, které budou potvrzeny oběma smluvními stranami.

5.4 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.

5.5 Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně pročetly, uvádějí, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani na základě nevýhodných podmínek a na důkaz  toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 15.8.2023

……………………….                                                             …………………………

objednatel                                                                                       zhotovitel