# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11. května 2023

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Jaroslavem Hladíkem nebo Bc. Antonínem Šilhavým

##### Zhotovitel:	ATC MONT s.r.o., se sídlem Mostiště 2, 594 01 Velké Meziříčí,

##### IČ: 27731448,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55265,

zastoupený jednatelem Ing. Alešem Karáskem

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. května 2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Projektová dokumentace větrání velké a malé tělocvičny v ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 25. 9. 2023.“

III. Závěrečná ustanovení

1. 	V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.

4. 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 5. 	O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Ve Velkém Meziříčí dne 14. srpna 2023

………………………………………………                 	..…………………………………..

Město Velké Meziříčí                               	ATC MONT, s.r.o.

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města 	Ing. Aleš Karásek

objednatel 							zhotovitel