**Příloha č. 2 – Specifikace díla**

Stavba SDK stěn, zajištění výztuh, montáž a nátěr dle zadání zadavatele v přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18, Brno, 662 26, včetně dodání a dopravy materiálu na místo, provedení průběžného a finálního úklidu a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor (viz. pracovní podmínky); to vše pro výstavu **Pavel Büchler – Známky života, konanou v termínu 22. 9. 2023 – 25. 2. 2024**.

**Zadání:**

**Sál 1** – vybourání záklopu okna (mdf kryt s výřezem), zadělání vchodu do herny, včetně práce a materiálu;

**Sál 2** – výstavba a výmalba SDK panelu (bílá RAL 9010) včetně práce a materiálu, vybourání záklopů oken (mdf kryt s výřezem), výmalba stěny naproti oknům (černá RAL 7021) včetně práce a materiálu;

**Sál 4** – výstavba a výmalba SDK panelu (bílá RAL 9010) včetně práce a materiálu;

**Sál 5** – výstavba a výmalba SDK panelu (bílá RAL 9010) včetně práce a materiálu;

**Sál 7** – vybourání nepotřebných SDK panelů.

#### - pracovní podmínky: zajištění maximálních opatření při veškerých prašných procesech za využití odsávací techniky a zabezpečení dotčeného prostoru – zakrytí podlah, stěn a oken – vhodným materiálem (plachty, igelity atd.).

#### 

**Termín a místo plnění:** od 29. 8. 2023 do 8. 9. 2023 (pracovní doba 8.00 –16.00 hod.); výstavní sály v přízemí Pražákova paláce v Moravské galerii v Brně, Husova 18, 662 26.

#### 

**KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:**

Aneta Chrástová

produkční Moravské galerie v Brně

+420 778 482 476

[aneta.chrastova@moravska-galerie.cz](mailto:aneta.chrastova@moravska-galerie.cz)