Název akce:

VD Morávka – převedení extrémních povodní st.č. 4074

# Z m ě n o v ý   l i s t   č. 2

# 1. Objekt a oddíl stavby:		SO 01 - Sekundární přeliv

SO 02 - Bezpečnostní přeliv a spadiště

SO 03 - Skluz

SO 07 – Oprava mostu na korunu hráze

SO 08.1 – Dočasná staveništní komunikace

VON – Vedlejší a ostatní náklady

# 2. Objednatel stavby:	Povodí Odry, státní podnik

# Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

# Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

# 3. Zhotovitel stavby:	„Společnost VD – Morávka“

PORR a.s.

# xxx a xxx, na základě plné moci

# xxx

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění:

Předmětem změny je úprava  rozsahu prací, které je nutné v rámci realizace stavby provádět a snížení rozsahu prací o činnosti, které není nutné v rámci realizace stavby provádět. Podrobný výpis jednotlivých položek je patrný z přílohy č.1 a 2.

v rámci změny:

V rámci změny dojde ke snížení ceny díla v níže uvedeném rozsahu.

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Samostatnou přílohu změnového listu tvoří soupis prací.

Původní cena díla                                                   147 476 312,84Kč bez DPH

Méně práce                                                              - 2 321 118,22 Kč bez DPH

Dodatečné práce                                                        2 251 297,28 	Kč bez DPH

Nová cena díla                                                        147 406 491,90 Kč bez DPH

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele.

V Ostravě dne  6.9.2023

Za Projektanta: 	xxx

xxx

Za Objednatele:           xxx                                              Za zhotovitele:   	xxx

Ing. Eva Hrubá					        xxx