# č. objednatele:  70-54104/2017

## D O D A T E K  č.  1

Smlouvy o dílo AG. č. 70-54104/2017

ze dne 18.dubna 2017

# dnešního dne, měsíce a roku:

# Statutární město Karlovy Vary

zastupující  ing. Petrem Kulhánkem, primátor

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57                  DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.:

zastupující ve věcech smluvních:    Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 29.06.2011, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy

jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas -  technik, zástupce vedoucího technického odboru

Ing.. Petra Míšková - technik

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KVARYOD spol. s.r.o.

se sídlem:  Hornická 31, 360 01 Karlovy Vary

fakturační adresa: Hornická 31, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 477 16 746		DIČ : CZ47716746

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3243

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupena:

ve věcech smluvních: 	Petr Anton , Ing Jan Jirásek

ve věcech technických: 	Zbyněk Forejt, Jan Václavík

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  č.  1

S M L O U V Y  O  D Í L O  AG. č.  70-54104/2017

ze dne 18.4.2017

A.

Dne 18.dubna 2017 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-54104/2017 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KVARYOD spol. s r.o. za účelem provedení opravy dlážděného krytu pěší stezky na Mlýnském nábřeží. Z důvodu předpokladu konstrukčních vrstev podloží pod kamennou dlažbou, a zjištění jiného podloží po započetí těchto prací se obě smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla.

B.

Smluvní strany se dohodly, že se mění  čl. V. odst.. 5.1.  tak, že jeho nové znění je následující:

V.	Cena a způsob plnění

  - Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši 1 807 542,-Kč (slovy: jeden milion osmsetsedm tisíc pětsetčtyřicetdva korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena díla bez DPH 1 493 836,- Kč (slovy: jeden milion čtyřistadevadesáttři tisíc osmsettřicetšest korun českých) a DPH 313 706,- Kč (slovy: třistatřináct tisíc sedmsetšest korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18. dubna 2017 zůstávají beze změny.

D.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

- Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Karlových Varech, dne  6.6.2017			V ……………, dne…………….2017

__________________________                                                       _____________________________________

## Statutární město Karlovy Vary 					Kvaryod spol. s.r.o.

zastoupené 							zastoupená

Ing. Eva Pavlasová	      					Ing. Jan Jirásek

vedoucí technického odboru 	  			              jednatel