## Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen ,,smlouva“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název: Městská část Praha 19

Sídlo: Semilská 43/1, Praha 9, 197 04

IČO: 00231304

DIČ: CZ00231304

Zastoupený: Pavlem Žďárským, starostou Městské části Praha 19

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen ,,Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: KH servis a.s.

Sídlo: Pražská 810/16, Praha 10, 102 21

IČO: 45279748

DIČ: CZ45279748

Zastoupený: Ing. Jiřím Kolářem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 117502303/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14892, dne 26. 5. 1992

(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou následující dílo „Kamerový bod ulice Tauferova/Žacléřská**“** – předmětem plnění smlouvy je vytvoření nového kamerového stanoviště (Tauferova 1041/2) integrovaného do systému MKS HMP na území MČ Praha 19 Kbely.
2. Rozsah a členění díla:

* Vnitřní kabelové rozvody pro KS v objektu Tauferova 1041/2
* Připojení na stávající přívod 230 V
* Osazení a montáž kamery na fasádu budovy
* Připojení na stávající optickou síť systému MKS HMP
* integrace do systému MKS HMP

1. Předmětem smlouvy je dále závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu podle podmínek stanovených smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn výkonem předmětu této smlouvy pověřit subdodavatele. Při výkonu předmětu této smlouvy subdodavatelem nese Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. V případě, že bude Objednatel požadovat provedení víceprací, bude jejich provedení řešeno dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
4. Zhotovitel se zavazuje provést plnění předmětu smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a s dalšími normami souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se dále zavazuje, že předmět plnění bude realizován řádně a včas bez faktických a právních vad.

**II.**

**Cena díla**

1. Celková cena za předmět plnění dle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na celý předmět zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Cena může být navýšena pouze v případě dalších požadavků Objednatele.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH** | **263.611,17 Kč** |
| **21% DPH** | **55.358,35 Kč** |
| **Nabídková cena včetně DPH** | **318.969,51 Kč** |

1. Součástí celkové ceny jsou veškerá plnění, která se Zhotovitel zavázal poskytnout Objednateli na základě této smlouvy. Součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které ve výzvě i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale Zhotovitel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu smlouvy a také obsahuje veškeré úkony související s řádnou realizací předmětu plnění.
2. Specifikace celkové nabídkové ceny je přílohou této smlouvy (Příloha č. 1 – Specifikace nabídkové ceny).

**III.**

**Platební podmínky**

1. Úhrada ceny za služby bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele na základě vystavené faktury (daňového dokladu). Platby budou probíhat v korunách českých.
2. Faktura bude zaslána na adresu: ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9, 197 04. Každá faktura (daňový doklad) bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).
3. Faktura bude mít **splatnost 1 měsíc** od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena do 10-ti dnů od jejího vystavení.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

**IV.**

**Doba a místo plnění**

1. Doba plnění: Termín zahájení plnění: dnem podpisu této smlouvy

Termín ukončení plnění: 1 měsíc od podpisu této smlouvy

1. Místo plnění: Městská policie – okrsková služebna, Tauferova 1041/2, Praha 9

**V.**

**Smluvní pokuty**

1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného ukončení plnění veřejné zakázky (předání kompletně dokončeného díla), a to v minimální výši 0,1% z výše nabídkové ceny za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nesplnění smluvních povinností Zhotovitele, v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami, nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2% z výše nabídkové ceny za každý jednotlivý případ.
3. Smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě Zhotovitelem na žádost Objednatele.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení z dlužné částky.
5. Sjednaná smluvní pokuta z prodlení s placením peněžitého závazku má výlučně sankční charakter a její zaplacení se nedotýká nároků Zhotovitele na plnou náhradu škody vniklé prodlením s placením ze strany Objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nepřidělení finančních prostředků, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit bez uplatnění sankce.
6. Na případnou pokutu, jak je uvedeno výše, bude vystaven samostatný doklad.

**VI.**

**Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání této veřejné zakázky a uznává je za rozhodující pro smluvní poměr.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu   
   § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění, resp. pojistná částka, ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sjednaný Zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy, činil pro jednu škodní událost minimálně **1.000.000,- Kč.** Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.

Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v přechozím odstavci.

1. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z realizace této smlouvy jsou:

Za Objednatele:

xxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxx@xxxx.cz, nebo

xxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxx@xxxx.cz

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Kolář (předseda představenstva), tel.: 739 298 401, e-mail: [kolar@khservis.cz](mailto:kolar@khservis.cz), nebo

Pavel Přenosil, Tel. číslo: 739 298 408, e-mail: [prenosil@khservis.cz](mailto:prenosil@khservis.cz)

**VII.**

**Ukončení smlouvy**

1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo formou písemného odstoupení od smlouvy.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností zakládající právo odstoupit od smlouvy je považováno:

* na straně Zhotovitele prodlení s plněním podle smlouvy delší než 15 dnů ode dne, kdy plnění mělo být poskytnuto;
* na straně Objednatele prodlení s úhradou faktury delší než 45 dnů ode dne termínu splatnosti.

1. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

* vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele;
* insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
* Zhotovitel vstoupí do likvidace.

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Odstoupení je v takovém případě účinné dnem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně porušující povinnosti stanovené touto smlouvou.
2. Ukončením platnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení, jež svou povahou přetrvávají platnost smlouvy, tj. zejména týkající se obchodního tajemství, smluvní pokuty či práva na náhradu újmy.

**VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
2. Pokud se nějaké ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, smluvní strany se zavazují toto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy.
4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to především občanským zákoníkem. Práva a povinnosti neupravené smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.
5. Spory smluvních stran vznikající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
6. Jakékoliv změny, nebo doplňky budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
7. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:**

**Příloha č. 1 – Specifikace nabídkové ceny**

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

........................................ ..........................................

Pavel Žďárský Ing. Jiří Kolář

Starosta MČ Praha 19 Předseda představenstva KH servis a.s.