Priloha c. 2 SOD c. 1116/2023

Fw: Výzva k výkonu potápěčských prací VD Jirkov po revizi 1

komu 30.08.2023 12:26

Od

Komu

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Jirkov

2) Popis obsahu předmětu plnění -

2..1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek, jejich oprava, výměna těsnících O

kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení)

1. sekce na kótě 423,60 m n. m. 12 trysek

2. sekce na kótě 431,60 m n. m. 12 trysek

2.2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a MVE, kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont MVE na kótě 417,60 m n. m.

2. horizont VO na kótě 426,20 m n. m.

3. horizont VO na kótě 439,60 m n. m.

2,3/ Očištění a kontrola šroubových spojů rámu česlí a potrubí nátoku MVE

3. Termín 36.,37. týden 2023 (předpoklad 5 prac. dní)

4. Přílohy:

VD Jirkov\_ceník r. 1.xlsxVD Jirkov\_návrh SoD r .1.docx

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel.:

mob.:

fax:

e-mail:

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.