SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Zadavatel:		Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín,

Máchova 62, příspěvková organizace

se sídlem: 			Máchova 1067/62

741 01 Nový Jičín

zastoupena:			Ing. Romana Seifertová, ředitelka školy

IČ:			62330101

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

2) Zhotovitel:		INTERNOVA MORAVA s.r.o.

se sídlem:			Suvorovova 982/58

741 01  Nový Jičín

zastoupena:			Ing. Jiří Jankot, jednatel

IČ:			26840430

DIČ:			CZ26840430

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Předmět a místo plnění zakázky

Zhotovitel se pro zadavatele zavazuje provést dílo spočívající ve ,,Výměně podlahové krytiny v herně dětí na ulici Máchova 62",  dle položkového rozpočtu ze dne 1. 9. 2023.

III.

Doba plnění

Doba plnění zakázky:

27. 10. 2023 - Demontáž stáv. krytiny + nivelační stěrka

29. 10. 2023 -Lepení podlahové krytiny + lištování

IV.

Platební podmínky a sankce

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zadavatel zaplatí zhotoviteli po ukončení prací, předání prací a vystavení faktury částku ve výši 100% dle cenové nabídky se splatností 14-ti dnů.

Za nedodržení termínu dokončení stavebních prací se stanoví smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,3% ze sjednané ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

Za nedodržení termínu úhrady faktury objednatele se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,3% ze sjednané ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

Celková cena díla

Cena bez DPH......................81.748,-Kč

DPH 15%.............................17.167,-Kč

Cena celkem s DPH.........….98.915,-Kč

Cena díla je požadována za cenu maximální, dle rozsahu předpokládaných prací.

V.

Záruky a záruční podmínky

Za případné vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky.

Záruka na dílo se sjednává v délce 24 kalendářních měsíců přičemž doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.

Odpovědnost zhotovitele za vady, na které se vztahuje záruka za jakost provedeného díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími vlivy tj.zejména vlivem objednatele, třetí osoby nebo nahodilou událostí.

VI.

Provádění díla

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při plnění předmětu smlouvy a učiní taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se v okolí pracoviště.

Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy pracovat tak, aby jeho činností nevznikla škoda na majetku domu ani třetích osob.

VII.

Ostatní ujednání

Obsah této smlouvy je možno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

Nový Jičín, dne 12.9.2023                       	Nový Jičín, dne 12.9.2023

_________________________ 			______________________

za zhotovitele			           			za objednatele

Ing. Jankot Jiří - jednatel				Ing. Romana Seifertová - ředitelka