**Smlouva o dílo**

Miroslav Pokorný

Pokrývačství, tesařství a klempířství

Drahlov 142, 783 75 Drahlov

IČO: 609 86 671

DIČ: CZ6808131836

e-mail:

Tel.: +420 731 312 344

bankovní spojení:

(dále jako „Zhotovitel“)

a

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace

Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček

IČO: 00096814

e-mail: [info@zoo-olomouc.cz](mailto:info@zoo-olomouc.cz)

[www.zoo-olomouc.cz](http://www.zoo-olomouc.cz)

(dále jako „Objednatel“)

**Předmět Smlouvy**

V této Smlouvě „Dílo“ znamená: klempířské práce na opravě střechy pavilonu opic.

Místo plnění: Zoo Olomouc.

Další detailní specifikace díla:

Jedná se o stavební práce dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této Smlouvě. Objednatel zpřístupní Zhotoviteli na základě písemného protokolu místo plnění za účelem provedení Díla. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup a vhodné podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla. Dílo bude provedeno do 30 dnů od zpřístupnění místa plnění ze strany Objednatele. Doba plnění neběží po dobu překážek nezpůsobených na straně Zhotovitele.

Termín zahájení montáže: dle domluvy, srpen 2023.

**Cena za provedení Díla**

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí 228.245,- Kč bez DPH + zákonem stanovená sazba DPH. Zhotovitel je plátcem DPH. Cenu Díla uhradí Objednatel na základě daňového dokladu (faktury), který vystaví Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) ke dni protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem.

**Předání a převzetí Díla**

Zhotovitel předmět Díla předá formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí

předmětu Díla poskytne Objednatel nezbytnou součinnost. V předávacím protokolu Objednatel výslovně uvede, zda Dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud Dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen Dílo převzít.

**Práva a povinnosti smluvních stran, záruka**

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednané době. Zhotovitel dále obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.

Zhotovitel má právo přenechat provádění Díla třetím osobám, zejména subdodavatelům.

Na výše uvedený předmět Díla poskytuje Zhotovitel záruku po dobu 2 let od předání Díla.

V případě závady na Díle se Zhotovitel zavazuje k jejímu odstranění do 14 dnů od jejího nahlášení.

Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy z kteréhokoliv zákonného důvodu.

Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

**Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne 21. 8. 2023

…………………….……… ……………………………

Objednatel Zhotovitel