Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

Číslo smlouvy:

# SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## Smluvní strany

## Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: 		RNDr. František Pelc

IČO: 			629 335 91

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Vít Slezák

(dále jen ”objednatel”)

## Zhotovitel

GFP service s.r.o.

Sídlo:			Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO:				03786978

DIČ:				CZ03786978

Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.      , Číslo účtu:	  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze ,sp.zn. C 237731

E-mail:			info@gfp-service.cz

Telefon:			777343982

(dále jen ”zhotovitel”)

- Předmět a účel smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat:

Vyřezání porostů borovice kleče na území vymezeném na přiložené mapě (celková řešená plocha 12 ha, čistá plocha klečových keřů cca 1,79 ha) a její vyklizení mimo území NPR Praděd a následné zpracování biomasy kleče v souladu s platnou legislativou (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech). Keře budou odřezávány motorovou pilou (k mazání motorové pily bude použit biologicky rozložitelný olej) nebo odstřihávány pákovými nůžkami co nejníže u země a bezeškodnou technologií vyklízeny mimo území NPR Praděd. Vyřezávání, přibližování, zpracování, odvoz, případné dořezání pahýlů kleče proběhne v období 1.8.2016 - 15.11.2016, kromě období 15.9.2016 - 15.10.2016, kdy práce nebudou probíhat z důvodu říje zvěře. Porosty kleče určené k vyřezání se nacházejí na pozemku parc.č. 535/11 v k.ú. Kouty nad Desnou a parc. č. 6913/6 v k.ú. Domašov u Jeseníka, porostní skupina 418A12b a skupiny 321C15 a 320D16.

(dále jen „dílo“)

2.2	Podmínky pro realizaci:

Odvoz hmoty bude probíhat pouze po asfaltové silnici směrem k Ovčárně.

V případě přibližování hmoty k místu odvozu budou použity nízkotlaké pneumatiky.

Realizace proběhne bez poškození existujícího porostu dřevin (s výjimkou borovice kleče).

Nedojde k poškození kořenových náběhů nebo kmenů stojících stromů.

- Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH:	602 750,-Kč

DPH 21%:		126 577,50 Kč

Cena včetně DPH: 	729 327,50 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách: v případě zájmu zhotovitele může zhotovitel fakturovat i po splnění (a převzetí objednatelem) dílčí části plnění za 1 kalendářní měsíc. Následně nejpozději do 15 dnů následujícího měsíce vystaví daňový doklad, jehož nezbytnou přílohou bude přehled činností za tento dílčí časový úsek. Poslední daňový doklad bude vystaven nejpozději 30.11.2016.

3.5 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla, nebo (v případě zájmu zhotovitele) po provedení dílčí části díla za jeden kalendářní měsíc. Zhotovitel je povinen daňové doklady (faktury) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla nebo dílčí části díla na základě předávacího protokolu na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

3.6 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.7 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.11.2016.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je parcela č. 535/11 v k. ú. Kouty nad Desnou a parc. č. 6913/6 v k. ú. Domašov u Jeseníka.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Objednatel je povinen na základě žádosti zhotovitele zajistit nezbytnou spolupráci svých zaměstnanců se zhotovitelem a poskytovat nezbytné konzultace a dostupné podklady při plnění předmětu této smlouvy. Kontaktní osobou pro poskytování konzultací a podkladů jednání dle tohoto bodu smlouvy je Mgr. Vít Slezák (mobil 724 800 687, vit.slezak@nature.cz).

5.4	Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

9.2 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 detailní rozpočet,

Příloha č. 2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření,

Příloha č. 3 doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie živnostenského listu, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku.

Příloha č. 4 návrh zhotovitele na technologické řešení

V Praze, dne  			18.7.2016									V Praze, dne: 29.6.2016

RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR 							Igor Kotzmann - jednatel

(objednatel)												 (zhotovitel)