- Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Stavba Ekocentra Hranice“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

- I.

- Smluvní strany

EKOLTES Hranice, a.s.

se sídlem:			ZBOROVSKÁ 606, HRANICE I-MĚSTO, 753 01 HRANICE

Osoba oprávněná jednat:	Mgr. Jakub Horák, ředitel společnosti EKOLTES Hranice a.s.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Radek Průcha, předseda představenstva EKOLTES Hranice a.s.

PaedDr. Marek Nádvorník, místopředseda představenstva EKOLTES Hranice, a.s.

- ve věcech technických:	Ing. Milan Bajgar

Bankovní spojení: 		KB Hranice

Číslo účtu:			4290230207/0100

Identifikační číslo:		61974919

DIČ:				CZ61974919

Kontaktní spojení:

Email:				ekoltes@ekoltes.cz

Tel.:				581 674 400

dále jen „Objednatel“

SAS4REAL s.r.o.

se sídlem:			Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka57768.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Jaroslav Tvrdoň

- ve věcech technických:	Jaroslav Tvrdoň

- ve věcech stavby:		Jaroslav Tvrdoň

Bankovní spojení:		KB Hranice

Číslo účtu:			107-6227240217/01000

Identifikační číslo:		02379139

DIČ:				CZ02379139

Kontaktní spojení:		603 244 069

Email:				stavby@sas4real.cz

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

- II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 9. 4. 2020 Smlouvu od dílo „Stavba Ekocentra Hranice“, (dále jen „Smlouva o dílo“) a dále dne 28. 8. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, dne 29. 12. 2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a dne 26. 4. 2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, dne 22. 12. 2021 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, dne 12.07.2022 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo, dne 20. 9. 2023 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo, dne 1. 3. 2023 Dodatek č. 7 a dne 18. 5. 2023 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo. Všech osm Dodatků tvoří součást Smlouvy o dílo.

- V průběhu realizace předmětného díla došlo k vícepracím, tedy ke změně Smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 9 ve smyslu článku VII. odst. 7. Smlouvy o dílo. Méněpráce a vícepráce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text článku VII. Cena díla za plnění a platební podmínky, odstavec 1. tak jak je dále uvedeno.

Článek VII. Cena díla za plnění a platební podmínky, text odstavce 1. se mění a nahrazuje nově textem takto:

VII.

Cena díla

- Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele, Dodatků č. 1 až 8 ke Smlouvě o dílo, a činí:

Celková cena za provedené dílo:

Cena díla bez DPH za I. etapu dle SOD Dodatku 1 až 3 (Změnové listy 1 až 8): 										32 846 175,77,--Kč

Cena díla bez DPH za II. etapu dle SOD Dodatku 4 až 8 (Změnové listy 9 až 18):

37 355 097,24,--Kč

Cena díla celkem bez DPH						   70 201 273,01  Kč

DPH z ceny díla								   14 742 267,33  Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH						   84 943 540,34  Kč

IV.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 9 nedotčena.

- Tato smlouva (dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Hranicích dne: 01.09. 2023			           Ve Slavíči dne: 15. 8. 2023

za Objednatele:						za Zhotovitele:

……………………….					………………......

Radek Průcha							Jaroslav Tvrdoň

……………………….

PaedDr. Marek Nádvorník