Městská část Praha 19

IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

JEZL ELEKTRO s.r.o.

IČ 27137210, se sídlem náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, zastoupena Petrem Jezlem, jednatelem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě schváleného usnesení č. 362/23/OMIBNH z 28. zasedání RMČ ze dne 8.9.2023 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 13/2023 ze dne 18.7.2023

- Smluvní strany uzavřely dne 18.7.2023 smlouvu o dílo s názvem „Oprava páteřní elektroinstalace bytového domu Katusická 680-682, Praha 9 – Kbely“.

- Smluvní strany se, s ohledem na žádost zhotovitele ze dne 1.9.2023, tj. z důvodu, že v době letních prázdnin (červenec a srpen) měli nájemci jednotlivých bytů dovolené a nebylo možné se dohodnout na přístupu do všech prostor a dále z důvodu, že bylo nutné provést změnu kabelové trasy ve vazbě na úzký profil zdí, dohodly na změně čl. III. odst. 1 výše uvedené smlouvy, který nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do dne 15.10.2023.“.

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 15.9.2023				V Praze dne 15.9.2023

____________________________			____________________________

Městská část Praha 19				JEZL ELEKTRO s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta				Petr Jezl, jednatel