Městská část Praha 19

IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou, č. ú. 9021-2000932309/0800, vedený u České spořitelny, a.s

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

TK Stavprogres, s.r.o.

IČ 04551605, se sídlem Jiráskova 403, Horní Litvínov, 436 01, Litvínov, zastoupena Karlem Janouškovcem, jednatelem, č. ú. 218317617/0600 vedený u MONETA Money Bank

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě schváleného usnesení č. 361/23/OMIBNH z 28. zasedání RMČ ze dne 8.9.2023 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 10/2023 ze dne 29.6.2023

- Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo s názvem „Vnitřní sanace budovy Lidového domu, Toužimská 244 Praha 9 – Kbely“.

- Smluvní strany se dohodly (na základě doporučení stavebního dozoru), že bude upuštěno od demontáže a následné montáže části obkladů a ventilátoru a namísto těchto prací provede zhotovitel pro objednatele výměnu PVC (na podlaze) v prostorách kanceláře správce budovy a v technické místnosti a dále výměnu radiátoru za úspornější radiátor, když přesná specifikace jednotlivých prací a movitých věcí je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1).

- Smluvní strany konstatují, že veškeré skutečnosti uvedené v čl. 2 tohoto dodatku č. 1, nemají vliv na sjednanou cenu uvedenou v čl. IV. předmětné smlouvy o dílo.

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. předmětné smlouvy o dílo, který se ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do dne 13.9.2023.“

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 11.9.2023				V Praze dne 11.9.2023

____________________________			____________________________

Městská část Praha 19				TK Stavprogres, s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta				Karel Janouškovec, jednatel