Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Janou Zimandlovou, vedoucí správy zámku Ploskovice,

bankovní spojení: XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa SZ Ploskovice

adresa: Ploskovice 1, 411 42 Ploskovice,

tel.: XXXX

(dále jen „pronajímatel“)

a

K-Stav s.r.o.

adresa: Skupova 559/31, 415 01 Teplice

IČO: 490 99 396, DIČ: CZ49099396

tel.: XXXX

zastoupený: panem Luďkem Kieswetterem na základě plné moci

(dále jen „nájemce“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ke smlouvě o nájmu movité věci č.j. NPU-420/46850/2023

ze dne 25.5.2023

Článek I.

Z důvodu nepředvídatelných skutečností nebylo možné dokončit zakázku „SZ Ploskovice – oprava portiku, severní strana zámku Ploskovice“ do zasmluvněného termínu provizorního zakrytí portiku v délce třech měsíců. V rámci výběrového řízení na zhotovitele nebyla podána žádná nabídka a bude vyhlášeno opakované výběrové řízení na zhotovitele. Vzhledem k nutnosti ochrany rozkrytých vodorovných konstrukcí portiku proti zatečení srážkových vod, je nezbytné i nadále tyto konstrukce chránit provizorním zakrytím a proto se sjednaná doba předmětu nájmu prodlužuje o další 3 měsíce, tzn. do 25.11.2023.

Článek II.

Nájemné za dobu 3 měsíců (od 26.8. 2023 do 25.11.2023)

Celkem bez DPH                                         61.500,- Kč

DPH 21 %                                                     12.915,- Kč

Celkem za 3 měsíce s DPH                       74.415,- Kč

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Článek III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

  - Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Ploskovicích dne 25.8.2023 ………………………………………….. Jana Zimandlová | V Teplicích dne 25.8.2023 ………………………………………….. Luděk Kieswetter |
| --- | --- |