VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287,  511 01  Turnov

IČ 49295934, DIČ CZ49295934

N.A. STAVEBNÍ, s.r.o.

Nám. Přátelství 1518/2

102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 11950331

Zasláno pouze emailem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

O73/23	  					 19.9.2023

Objednávka realizace akce

„Turnov – oprava kanalizace Žižkova ulice - vnitroblok“ – org. 511.329

Objednáváme u Vaší firmy realizaci opravy kanalizace v Turnově ve vnitrobloku Žižkovy ulice v celkové ceně 430.036,- Kč bez DPH. Uvedená cena neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Rozsah prací:

Cena obsahuje výměnu kanalizace PVC SN 12 DN 300 v délce 44 m včetně 3 ks kanalizačních šachet beton DN 1000 a přepojení stávajících napojení + příprava v šachtě pro napojení odvodu dešťových vod z nově dlážděné plochy města. Cena zahrnuje komplet zemní práce, dopravu vytěženého materiálu na řízenou skládku, montáže, zásypy a obsypy z nakupovaného materiálu, v části stavby zpětné zadláždění stávající dlažby. Dále pak kamerovou prohlídku kanalizace po stavbě a geodetické zaměření.

Termín prací: 		09 - 10 / 2023 (předpoklad realizace 2 – 3 týdny

Předávací dokumentace (ve třech paré): 	fotodokumentace na datovém nosiči, geodetické zaměření, prohlášení o shodě, souhlas města Turnov po realizaci dláždění, kamerová prohlídka, čestné prohlášení o likvidaci výkopku

Zahájení prací bude oznámeno 2 dny předem. Po realizaci stavby bude provedeno vyúčtování dle skutečného rozsahu prací.

Fakturační adresa:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

IČ: 49295934, DIČ: CZ 49295934

…………………………………

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov