# Smlouva o dílo

##### České vysoké učení technické v Praze

##### Fakulta architektury,

sídlo: Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 68407700			DIČ: CZ68407700

zastoupená: Ing. Janou Tóthovou, tajemnicí

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen "objednatel")

A

AWIGO s.r.o.
Rokycanova 596
282 01 Český Brod

IČ: 27156541
DIČ: CZ27156541

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle § 2586 a následujících Občanského Zákoníku tuto smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést výmalbu Fakulty architektury ČVUT  včetně drobných oprav stěn a stropů, sestěhování (případně vystěhování) nábytku, zakrytí a oblepení ploch, úklid, zpětné nastěhování nábytku a likvidaci odpadu (dále jen „výmalba“). Způsob provedení, včetně odhadu ploch jednotlivých částí budovy, je uveden v čl. II. smlouvy. Všechny jednotlivé práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, EN, ISO a dalšími souvisejícími předpisy.

2. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené práce sjednanou cenu.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace výmalby a až do konečného předání prostor po výmalbě objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně 2000000 Kč.

4. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou objednateli v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „FA – výmalba budovy“ zaslal dne 1. 6. 2017 a která byla vybrána jako nejvýhodnější.

Článek II.

Způsob, termín a místo provedení výmalby

1. Zhotovitel je při provádění výmalby povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů zástupce objednatele (či kontaktní osoby)  je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů zástupce objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku těchto nevhodných pokynů objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výmalba bude zhotovitelem prováděna podle pokynů objednatele v období od 1.7  do 31.8. 2017.

3.  Zhotovitel je povinen jednotlivé prostory připravit k výmalbě sestěhováním nebo

vystěhováním nábytku a zakrytím ploch a oblepením ploch.

4. Kontaktní osoba objednatele zajistí před začátkem výmalby odpojení přístrojů spojovací a výpočetní techniky v jednotlivých prostorách.

5. Kontaktní osoba objednatele v každém jednotlivém prostoru seznámí zhotovitele s

požadavkem na provedení výmalby. To znamená požadavek na provedení drobných

oprav zdí a jiné činnosti vyplývající z okolností při samotné výmalbě.

6. Zhotovitel je povinen po provedení výmalby jednotlivé prostory uklidit a nábytek umístit na původní místa.

7. Místem provedení výmalby je Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice

8. Předpokládané jednotlivé plochy pro výmalbu budovy FA ČVUT:

celkem: 20685m2.

Z toho učebny ZAN, ateliéry, seminární místnosti, počítačové místnosti celkem 12616m2.

Posluchárny v 1NP 1161m2.

Kanceláře celkem 1495m2.

Chodby, spojovací můstek, chodby výtah 3823m2.

Dílna, sádrovna, hlinárna, kuchyňka, vjezd a stěny podzemní garáž 1589m2.

9. V průběhu provádění výmalby bude provedeno přesné zaměření ploch. Zaměření

těchto ploch a celkové výsledné plochy budou zdokumentovány formou protokolu o zaměření, který podepíše zástupce zhotovitele a zástupce objednatele.

10. O předání jednotlivých prostor po výmalbě (po patrech) bude též sepsán předávací protokol, který podepíší jak kontaktní osoba objednatele, tak zástupce zhotovitele.

11. Výmalby jednotlivých prostor jsou splněny jejich provedením v rozsahu a množství

podle pokynů kontaktní osoby objednatele, včas a bez závad podle sjednaného rozsahu

stanoveného kontaktní osobou objednatele.

12. Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při výmalbě v souladu se zákonem

č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

13. Kontaktní osoba objednatele je oprávněna odmítnout převzetí výmalby jednotlivých prostor, pokud tato výmalba nebude zhotovena řádně v souladu s jeho pokyny a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kontaktní osoba objednatele důvody odmítnutí převzetí výmalby prostor zhotoviteli sdělí, a to neprodleně. Zhotovitel je povinen odstranit vady do sedmdesáti dvou  hodin od sdělení důvodů odmítnutí převzetí výmalby objednatelem.

Článek III.

Vlastnické právo k prostorám a nebezpečí škody na nich

1. Vlastníkem jednotlivých prostor, předaných zhotoviteli k provedení jednotlivých

výmaleb, je objednatel.

2. Nebezpečí vzniku škody v prostorách jednotlivých výmaleb předaných k provedení

výmalby přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání jednotlivých prostor k výmalbě a zpět od zhotovitele na objednatele podpisy předávacího protokolu po výmalbě jednotlivých prostor (pater) zástupci obou smluvních stran.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena v Kč za výmalbu v souladu s touto smlouvou se skládá z níže definované ceny v Kč za metr čtvereční vynásobená počtem metrů podle přesného zaměření ploch provedeného v souladu s odstavcem 9 článku II. Smluvní strany se dohodly na následující nejvyšší nepřekročitelné jednotkové ceně výmalby a souvisejících prací v Kč za m2 bez DPH:

Malování bílá barva: 44,80 Kč bez DPH

2. Přípravné, stěhovací, úklidové a dokončovací práce (včetně likvidace odpadu) jsou již zahrnuty ve výši uvedené ceny za metr čtvereční.  V takto stanovené ceně jsou tedy zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy včetně nákladů za dopravu.

3. Cena výmalby bude zaplacena na základě faktury řádně vystavené zhotovitelem po protokolárním předání všech prostor a jejich převzetí zástupcem objednatele tak, jak je upraveno v bodě 10 článku II.

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena výmalby se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele.

5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny výmalby.

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení

fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto

údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit

nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením

ceny výmalby. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet

nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.

Článek V.

Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně provedené výmalby podle odstavce 2 čl.II. smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí provedené výmalby ze strany objednatele z důvodů vad nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny

výmalby za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury za výmalbu po

sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky dle příslušné

faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode

dne jejich písemného uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran

na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně

dokončit výmalbu.

5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní

lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém

případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy

objednatele vážně ohroženy.

Článek VI.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedené výmalby dle této smlouvy po dobu 36 měsíců

od data předání objednateli.

2. Reklamace vad musí být provedena písemně.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů od doručení reklamace objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den

prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních

dnů ode dne jejího uplatnění.

5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny zástupcem objednatele.

Článek VII.

Ostatní ujednání

1. V případě změny zástupce objednatele je objednatel povinen tuto změnu oznámit

zhotoviteli. Účinnost změny nastává okamžikem oznámení této změny zhotoviteli.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně

změnu základních identifikačních údajů uvedených v čl. I. smlouvy.

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním, které je oprávněno zajistit ČVUT v Praze, souhlasí; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze vzájemně odsouhlasenými a

podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její

nedílnou součástí.

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy

budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny

před příslušnými obecnými soudy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a dva výtisky obdrží zhotovitel.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují

smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne 1.6.2017					V Praze dne 15.6.2017

……………………………………………………			…………………………………………….

Zhotovitel							Objednatel