# SMLOUVA O DÍLO

# Číslo smlouvy objednatele: 01

# Číslo smlouvy zhotovitele: 00710

# uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

## Účastníci smlouvy:

Objednatel: **Svazek Obcí Mírová pod Kozákovem**

se sídlem: Chutnovka 36, 511 01 Turnov

zastoupený: Jaroslavem Votrubcem, předsedou Svazku obcí Mírová pod Kozákovem

ve věcech smluvních oprávněn jednat:

 Jaroslav Votrubec, předseda Svazku obcí Mírová pod Kozákovem

ve věcech technických oprávněn jednat:

 Petr Čepický

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: **5739427339/0800**

IČ: 62013033

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Petr Zikuda, jednatel společnosti

ve věcech smluvních oprávněn jednat:

 Petr Zikuda, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

 Tomáš Lamač, vedoucí výroby

 Stavbyvedoucí – bude určen zápisem ve stavebním deníku

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 287 76 976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl: C, číslo vložky: 26745

(dále jen „Zhotovitel“)

## Předmět plnění:

Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby: **„Obnova vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016 – Etapa č.3“** v rozsahu stanoveném cenovou nabídkou č. 00710.

## Cena díla:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele č. 00710, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tato cena je nejvýše přípustná, zahrnuje náklady potřebné ke kompletnímu provedení díla dle obdržených podkladů a je platná po celou dobu realizace díla.

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní cena** | **4 479 639,- Kč** |
| **DPH 21 %** | **940 724,- Kč** |
| **Cena s DPH celkem** | **5 420 363,- Kč** |

 Práce prováděné nad rámec této smlouvy budou oceněny jako vícepráce, a to vždy na základě samostatné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a následným dodatkem ke smlouvě o dílo.

## Termín plnění:

Zahájení prací: 30.09.2023

Dokončení prací: 30.11.2024

Předání díla: 30.11.2024

## Záruka za dílo – odpovědnost za vady:

Zhotovitel poskytuje záruku na stavební část předmětu díla 60 ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

## Platební a fakturační podmínky:

Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy na prováděné práce ani na materiál.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

Fakturace bude provedena na základě daňových dokladů (faktur), jejich přílohou bude soupis provedených prací v kalendářním měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od převzetí faktury.

Nabídková cena se může měnit pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu díla.

Jelikož se předpokládá, že dílo bude dokončeno v roce 2024, neuvažuje se o vlivu inflační míry na cenu díla. Došlo-li by ze strany objednatele k přerušení či posunutí termínu dokončení do dalších let, byla by před zahájením prací upravena cena za dílo.

Ceny platí do konce plánového termínu dokončení díla. V případě, že dojde k posunu termínu realizace, vyhrazuje si dodavatel právo na zvýšení cen zejména vzhledem k růstu cen materiálů a surovin.

## Smluvní pokuty:

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla oproti termínu uvedeného ve smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den.

Neuhradí-li objednatel faktury ve sjednaném termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## Závazky zhotovitele:

Dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.

Provést kompletní dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Zajistit plynulé provádění díla.

Zajistit dodržování předepsaných technologických postupů a norem při realizaci díla včetně provedení předepsaných zkoušek a revizí.

Dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy související s druhem prováděných prací.

Spolupracovat s objednatelem, TDI, a při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla a při předání díla.

Doložit doklady o provedených revizích a zkouškách, doklady o předání konečných uprav stavbou dotčených pozemků.

Doložit doklady o původu a jakosti materiálu (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě).

Vést ode dne zahájení prací stavební deník.

Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.

## Závazky objednatele:

Vydávat nebo předávat zhotoviteli písemně souhlasy, schválení nebo rozhodnutí ve věcech stavby.

Předat před zahájením prací staveniště.

Pravidelně přejímat provedené práce nebo dílčí části.

Spolupracovat při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

Oznámení zahájení prací příslušné archeologické organizaci pro případný archeologický průzkum.

## Předání díla:

Odevzdání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.

Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že práce jsou připraveny k převzetí. Na objednatelem stanovený termín předávacího a přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit a doložit veškeré doklady (revize, zkoušky, atesty, stavební deník ap.). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Jako doklad o předání stavby bude sloužit předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Dokončeným dílem se rozumí kompletně dokončené funkční dílo schopné uvedení do provozu bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a funkčnímu provozu díla.

## Závěrečná ustanovení:

Objednatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení v případě neposkytnutí dotace.

Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 originál obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tato smlouva má 3 strany.

V Mírové p. Kozákovem dne 18. 9 2023 Turnově dne 18. 9. 2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Jaroslav Votrubec, předseda Svazku obcí Petr Zikuda, jednatel společnosti