**Smlouvy o dílo**

**na provedení stavby: „Rekonstrukce ČOV na st.p.č.196/3, k.ú. Křešice u Děčína.“**

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel**

 **Dělnická 15, Děčín VI, 40502,**

 **IČ 14450488**

**zastupuje: ředitelka Mgr., Bc. Jana Férová – ve věcech smluvních**

 **Vladimír Puchýř – ve věcech technických**

**(dále jen objednatel)**

1. **Zhotovitel: Petr Tomsa**

**Dolní Habartice 275, Děčín 2, 405 02**

**Zastupuje: Petr Tomsa ve věcech technických i smluvních**

1. **Předmět smlouvy**
2. **Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavbu rekonstrukce ČOV na st.p.č.196/3, k.ú.Křešice u Děčína, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě.**

1. **Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.**
2. **Rozsah a obsah plnění**
3. **Práce budou provedeny v rozsahu dle odsouhlasené cenové nabídky, zpracované na podkladě PD pro stavební povolení uvedené stavby.**
4. **Dodací podmínky a plnění**
5. **Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí nejpozději do 60 dnů od podpisu této smlouvy, v požadované kvalitě a rozsahu, vč. kompletního předání objednateli a podkladů potřebných ke kolaudaci díla.**
6. **Cena plnění a platební podmínky**
7. **Cena za uvedené práce je:**

**cena bez DPH 736.600,00Kč**

**DPH 21% 154.623,00Kč**

**cena celkem s DPH 21% 890.923,00Kč**

**a bude účtována po dokončení a odevzdání díla.**

1. **Splatnost faktury je 10 dní. V případě opoždění s platbou je zhotovitel oprávněn účtovat pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení s platbou.**
2. **V případě opoždění s dokončením díla zhotovitelem, je objednatel oprávněn účtovat pokutu ve výši 0,5% z dohodnuté ceny za každý den prodlení s dokončením stavby.**
3. **Spolupůsobení objednatele**
4. **Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění prací poskytne zhotoviteli potřebné spolupůsobení – zajištění vstupu a vjezdu na staveniště, elektropřípojku 220 V a odběr pitné vody pro potřebu stavby.**
5. **Odpovědnost za vady**
6. **Zhotovitel díla zodpovídá za jeho správné a kvalitní provedení.**
7. **Záruka na dílo je :**
* **Na plastové nádrže 20 let,**
* **Na technologii čištění 24 měsíců**
* **Na stavební práce 36 měsíců**
1. **Objednatel je povinen reklamovat závady díla co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději ovšem do data vypršení záruční lhůty.**
2. **Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek provozu díla, zásahem třetí osoby nebo vyšší moci. Záruční doba začíná běžet termínem převzetí díla objednatelem.**
3. **Zhotovitel je povinen odstranit oprávněné závady na své náklady.**
4. **Ostatní ujednání**
5. **Smlouvu lze měnit nebo doplňovat dodatky opatřenými podpisy zástupců obou stran.**
6. **Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou stran.**
7. **Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.**

**V Děčíně 31.8.2016**

**za objednatele za zhotovitele**