Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Územní památkové správy na Sychrově, Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa Sychrov

adresa: Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov

Zástupce pro věci technické: xxx, DiS., investiční referent

Tel:+ 420 xxx, mailto: xxx@npu.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Mucha, DiS.

IČ: 			76186911

se sídlem: 		Leskovec 21, 756 11 Leskovec

místo podnikání: 	Leskovec 21, 756 11 Leskovec

bankovní spojení: 	xx

číslo účtu:		xxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem

4007H1230003

- Úvodní ustanovení

- Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „NKP SH Trosky – Ochoz na věži Baba, projektová dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel zaslal v rámci provedeného průzkumu trhu ze dne 7.3.2023 Smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem: N006/23/V00005652.

- Místem plnění díla je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti státní hrad Trosky (dále jen SH Trosky).

- Pověřenou osobou objednatele je Pavel Czikó, DiS., investiční referent

Tel. 775 884 480, email: cziko.pavel@npu.cz

- Předmět dodatku č.2

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu z důvodu rozdělení projektové dokumentace na dvě samostatné jednostupňové projektové dokumentace, kde každá samostatná jednostupňová projektová dokumentace bude podstoupena samostatnému správnímu řízení s dotečenými orgány a zajištění pravomocného stavebního povolení.

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění a další podmínky., odst. 1., který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do
a) odvodnění plochy věže Baba do 8 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru smluv na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v počtu 6 ověřených paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě.

- b) navržení nové konstrukce ochozu uvnitř věže Baba do 9 měsíců účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru smluv na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v počtu 6 ověřených paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě.

- Závěrečná ujednání

- Smlouva o dílo z 21. 3. 2023 a dodatek č.1 je v době podpisu dodatku platný a účinný. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

- Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

- Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento Dodatek č.2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený¬mi podpisy.

| Na Sychrově dne 20.9.2023 ………………………………………….. xxx Ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově | V Náchodě dne 20.9.2023 ………………………………………….. xxx. zhotovitel |
| --- | --- |