DODATEK č.1 K příkazní smlouvě

I.

### Smluvní strany

- Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice

Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen:	Richard Čermák, starosta městského obvodu

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Bankovní spojení: 		ČS, a. s. Ostrava

Číslo účtu:             		27-1649309349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Bc. Marek Niedelský, ved. odb. KSaHS
(dále jen „příkazce“)

- K+H správci staveb s.r.o.

Se sídlem:	Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice

Zastoupena:	Jiřím Kukelkou

IČ:	03815960

DIČ:	CZ03815960

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	269714831/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 61479

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Jiří Kukelka, tel.	e-mail:

(dále jen „příkazník“)

II.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 24.1.2022 příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě  - Vítkovicích“ (dále jen „Dílo“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se stavebním zákonem a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.

- S ohledem ke skutečnosti, že došlo k neočekávanému a podstatnému prodloužení doby realizace Díla, kdy Dílo mělo být původně provedeno do 31.3.2023 nicméně na základě ke smlouvě o dílo uzavřeným dodatkům dojde k jejímu dokončení až v srpnu 2023, vyzval příkazník příkazce k obnovení jednání o Smlouvě v souladu s ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Výsledkem těchto jednání je uzavření tohoto dodatku, které reflektuje podstatné prodloužení doby provádění Díla, ke kterému se váže činnost příkazníka dle Smlouvy.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že odměna za inženýrskou činnost bude navýšena o:

částka bez DPH 			(120.960),- Kč

DPH 				(25.401,6),- Kč

částka včetně DPH		(146.361,6),- Kč

z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

částka bez DPH 			(100.396,8),- Kč

DPH 				(21.083,33),- Kč

částka včetně DPH 		(121.480,13),- Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

částka bez DPH 			(20.563,2),- Kč

DPH 				(4.318,27),- Kč

částka včetně DPH 		(24.881,47),- Kč

- Smluvní strany deklarují, že celková odměna dle příkazní smlouvy a tohoto dodatku č.1 za inženýrskou činnost je:

Celková odměna bez DPH			(600.960),- Kč

DPH					(126.201,6),- Kč

Celková odměna celkem včetně DPH	(727.161,6),- Kč

z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

částka bez DPH				(498.796,8),- Kč

DPH					(104.747,33),- Kč

částka včetně DPH				(603.544,13),- Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

částka bez DPH				(102.163,2),- Kč

DPH					(21.454,27),- Kč

částka včetně DPH				(123.617,47),- Kč

IV.

## Závěrečná ujednání

- Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 30. schůzi konané dne 12.09.2023 pod č. usn. 0953/RMOb-Vit/M2226/30.

| V Ostravě dne |  | V dne |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: …………………………. Richard Čermák starosta |  | Za zhotovitele: ……………………. Jiří Kukelka jednatel |