**Smlouva o dílo**

(stavebně-řemeslnické práce)

1. **Objednatel**

Pelhřimovská sportovní s.r.o., se sídlem Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov IČO: 14043220, zastoupená jednatelem Martinem Marešem.

1. **Zhotovitel**

Hadrava Lubomír, se sídlem Smetanova 461, 394 68, Žirovnice IČO: 49054481.

uzavřeli tuto

smlouvu o dílo

**Předmět smlouvy**

**I.**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: opravu střešního pláště terasy zimního stadionu v Pelhřimově, a to v rozsahu uvedeném v příloze této smlouvy (poptávka objednatele ze dne 23. 6. 2023), která je její nedílnou součástí; dále jen „Dílo“.

Zhotovitel bude při provádění smluvních prací používat materiál a vybavení v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

**Cena díla a způsob úhrady**

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla v rozsahu článku I. Byla stanovena dle rozpočtu ve výši **272.552,-** Kč bez DPH.

Ve faktuře bude vykázáno DPH (přenesená daňová povinnost) v zákonné výši.

Cena díla byla stanovena na základě rozpočtu, který je součástí této smlouvy v příloze.

Splatnost faktur se stanovuje na 14 dní.

**Termín zhotovení díla**

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 21. 8. 2023 - 4. 9. 2023.

Smluvní strany souhlasí s tím, že termín zhotovení se může prodloužit kvůli následujícím událostem:

* špatnému počasí,
* výjimečným a nečekaným událostem technického charakteru.

**Předání a převzetí díla**

**IV.**

K předání a převzetí Díla dojde neprodleně od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla za každý den prodlení.

**V. Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku na nepropustnost střešního pláště po dobu 10 let od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na případné zatékání zábradlím a kolem stěny z důvodu netěstnosti panelů u zdi, kde není možné provést utěsnění mezi panelem a hydroizolací.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**Závěrečná ustanovení**

**VI.**

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.

V Pelhřimově, dne 21. 8. 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za objednatele** | **Za zhotovitele** |
|  |  |
| Martin Mareš | Lubomír Hadrava |
| jednatel |  |