Smlouva o dílo – dodatel č.1

č. zhotovitele  694/2023              			               č. objednatele SML 2023-006.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„Přerov, Velká Dlážka

– oprava vodovodního potrubí 2 x ocel DN 200 nad Strhancem“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem společnosti

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Zastoupen		: Petrem Zdráhalem, jednatelem společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: xxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxx

E-mail 		: xxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla z důvodu provozních opatření a koordinace s přeložkami vodovodů v rámci stavby dálnice D1 Říkovice-Přerov.

IV. Lhůta a místo plnění   se doplňuje takto

Původní termín realizace stavby

čl. 4.1. Termín ukončení a předání stavby:	29.09.2023

Nový termín realizace stavby

čl. 4.1.1 Termín dokončení a předání díla:	15.10.2023

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 694/2023, č. objednatele SML 2023-006-Ko ze dne 02.03.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 694/2023, č. objednatele SML 2023-006-Ko ze dne 02.03.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově dne  8.9.2023	                              V Přerově dne 5.9.2023

Za zhotovitele:    						           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal							     Ing. Jiří Pavlík

Jednatel společnosti      					              ředitel společnosti