### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott

### na provedení díla

„ZŠ Gagarinova – rekonstrukce střechy“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott | Org: 6103 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |
| tel.: | 585 513 224, | e-mail: miloslav.tichy@olomouc.eu |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |
| tel.: | 588 488 710, | e-mail: jan.zedek@olomouc.eu |
| Ing. Petr Mankovecký, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |
| tel.: | 588 488 711, | e-mail: petr.mankovecky@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | ELEKTRO-FLEXI s.r.o. U Kapličky 21 783 49 Lutín |
| --- | --- |
| IČ: | 28602340 | DIČ: | CZ28602340 |
| Obchodní rejstřík: | Vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. C 44302 |
| ID datové schránky: ntbd5xe |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Petr Galda, jednatel |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc |
| č. účtu: 123-8357410287/0100 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott ze dne 27. 4. 2023(dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# II.         Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla z 22. 9. 2023 na 6. 10. 2023 v souladu s Oznámením změny č. 3.

# Znění dodatku

- Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

| dokončení díla | do 6. 10. 2023 |
| --- | --- |

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Oznámení změny.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: | V Lutíně dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | Petr Galda jednatel společnosti ELEKTRO-FLEXI s.r.o. |