DODATEK č. 4

k č. SPA–2020-800-000128/4

ke Smlouvě o dílo na realizaci díla:

„Rekonstrukce VDJ Modřín a Skalka – projektová dokumentace“

uzavřené dne 05. 05. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva

místopředseda představenstva

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch.

Sídlo: Nemocniční 49, PSČ 352 01, Aš

IČ: 72202327, DIČ: CZ7412021804,

Bankovní spojení: KB 78-2182470247/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny rozsahu plnění a ceny díla na jednotlivých VDJ dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000128.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2020-800-000128 vč. následných dodatků č. 1 - č. 3 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem č. 4 mění následovně:

- Článek 3. Čas plnění odst. 3.1., písm. d) se ruší bez náhrady.

- Článek 4. Cena, celý odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

Základní cena bez DPH	920.000,00 Kč

Z toho	VDJ Modřín				460.000,00 Kč bez DPH

VDJ Skalka				460.000,00 Kč bez DPH

- Článek 5 . Platební podmínky, odst. 5.3. Dílčí plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení		VDJ Modřín	184.000,- Kč

VDJ Skalka	184.000,- Kč

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení		VDJ Modřín	15.000,- Kč

VDJ Skalka	15.000,- Kč

Zpracování PD pro výběr zhotovitele stavební části – PDPS	VDJ Modřín	212.500,- Kč

VDJ Skalka	212.500,- Kč

Autorský dozor							VDJ Modřín	22.500,- Kč

VDJ Skalka	22.500,- Kč

Na základě požadavku Objednatele na dopracování a přepracování PD byla Zhotovitelem předložena nabídka, která byla Objednatelem odsouhlasena, viz příloha č. 1 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Cena za dopracování PD - část stavební, přepočítání vzduchotechniky:		28.000,- Kč

Cena za změnu a úpravu rozpočtu:						16.000,- Kč

Cena za kompletaci a koordinaci:						  8.000,- Kč

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-128, ve znění předchozích uzavřených dodatků, neuvedená v tomto dodatku, zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 4. dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy:

Příloha č.1: Cenová nabídka na přepracování a dopracování projektové dokumentace.

V Chebu dne                                                                                                      V Aši dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

…………………………………					……..……………………….

Ing. arch.

předseda představenstva

……………………………..….

místopředseda představenstva