Smlouva o dílo

k provedení díla podle ustanovení §536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

# Smluvní strany

Objednatel: 		Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62,

příspěvková organizace

Máchova 1067/62

741 01 Nový Jičín

zastoupená: Ing. Romanou Seifertovou – ředitelkou MŠ

IČO: 62330101

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: 		TOMÁŠ VYKOUKAL

Starý Jičín 100

742 31 Starý Jičín

zastoupená: Tomášem Vykoukalem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 1768044339/0800

IČO: 47867833

DIČ: CZ6704142280

(dále jen zhotovitel)

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Opravy podlah a výměna podlahových krytin“ dle cenových nabídek zhotovitele ze dne 19. 8. 2023, které jsou nedílnou součástí smlouvy a objednatelé se zavazují dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy

# Čas plnění

Termín zahájení prací: 4. 9. 2023

Termín ukončení prací: 20. 10. 2023

# Cena

Smluvní strany se vzájemně dohodly na celkové ceně   75 346,10 Kč včetně 21% DPH. Cena se může  navýšit o možné vícepráce nebo snížit o méněpráce odsouhlasené objednatelem.

# Platební podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  Hodnota díla bude fakturována dílčími daňovými doklady po řádném předání a převzetí díla na jednotlivých pracovištích. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní.

## Smluvní pokuty

- Objednatel se zavazuje, že za nedodržení platebních podmínek stanovených touto smlouvou zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky díla za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje, že za nedodržení termínu ukončení stanoveného touto smlouvou zaplatí objednatelům smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

# Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo od data předání a převzetí záruku 50 měsíců kromě výrobků, u nichž výrobce deklaruje vlastní záruční dobu, minimálně však 24 měsíců.

# Povinnosti objednatele

Objednatel zajistí stavební připravenost stavby (včetně dodávky elektrické energie a vody) tak, aby bylo zhotoviteli umožněno plynule a bez překážek realizovat předmět díla daný touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že k dohodnutému dni (4. 9. 2023) bude staveniště připraveno k převzetí a zahájení prací.

# Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit závady a nedodělky, které budou zřejmé při převzetí díla.

# Ostatní ujednání

- Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Smlouva o dílo může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými zmocněnými zástupci.

- Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou o dílo specifikovány, se řídí Občanským zákoníkem.

- Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Novém Jičíně  dne 1. 9. 2023

Objednatel:						Zhotovitel:

Ing. Romana Seifertová				Tomáš Vykoukal