SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2017/2ZS

**dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku**

o dodávce Výměna osvětlení v přízemí a 1. patře hlavní budovy

  Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

1. ***Účastníci smlouvy***

 1.1. O b j e d n a t e l: Základní škola Ing. M.Plesingera-Božinova Neratovice

 Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Kuželem, ředitelem

 Sídlo: Školní 900, 277 11 Neratovice

 Bankovní spojení: xxx

 Číslo účtu: xxx

 IČ: 49516256

(dále jen objednatel)

* 1. Z h o t o v i t e l: Revel Plus, s.r.o.

 Zastoupený: xxx

 Sídlo: B. Němcové 289, 277 11 Neratovice

 IČ: 26165015

 DIČ: CZ26165015

 Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

 (dále jen zhotovitel)

1. ***Předmět plnění***
	1. Rozsah prací:

* Výměna 102 ks zářivkových svítidel – použít zářivkové svítidlo 2x28, zdroj T5W s el. předřadníkem, s čirým prizmatickým krytem, korpus z lakovaného plechu
* Výměna 6 ks přisazených svítidel 2x28 W s čirým prizmatickým krytem doplněné o práškově lakovaný RAL 9003 ochranný koš vyrobený z ocelových prutů
* Trubice zářivková 28 W/840 – 216 ks
* PHE svítidel
* PHE zdrojů
* Demontáž stávajícího osvětlení, odvoz, ekologická likvidace
* Oprava omítky, malba
* Zajištění vývodů, přepoje, úprava trasy, rozvodu
* Doprava osob a materiálu
* Revizní zpráva, měření intenzity osvětlení
* Celkový úklid prostor dotčených prací
	1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo na základě odsouhlasení provedených prací.
	2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis.
	3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez závad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
1. ***Místo plnění***

 3.1. Prostory Základní školy Ing. M.Plesingera-Božinova Neratovice

1. ***Termín plnění***

 4.1. Dílo bude dokončeno do 31. 7. 2017, přesný termín provádění prací na základě dohody

 se správcem školy.

1. ***Cena, placení a splatnost faktury***
	1. Cena díla je ve smyslu cenové nabídky zhotovitele z 31. 5. 2017

**183 831,90 Kč včetně 21% DPH**

 (slovy Jednostoosmdesáttřitisíceosmsettřicetjedna korun českých)

* 1. Cena díla je konečná a nemůže být překročena.
	2. Objednatel zaplatí do čtrnácti dnů od podepsání smluv zálohu ve výši do 50% z ceny díla na účet zhotovitele, pokud zhotovitel bude zálohu chtít a předá zálohovou fakturu.
	3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti odpovídající zákonu o účetnictví. Součástí faktury bude položkový rozpočet.
	4. Splatnost faktury je 20 dnů.
	5. Zaplacením faktur se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
	6. Bankovní výlohy si platí každá strana sama.
1. ***Záruka***
	1. Zhotovitel ručí objednavateli za provedené práce - rozvody 36 měsíců a 24 měsíců na dodávky a montáž svítidel od data převzetí díla.
	2. Zhotovitel odstraní případné závady neprodleně po telefonickém oznámení zjištěných vad díla objednatelem.
2. ***Zvláštní ujednání***
	1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:
		* el. proud 220 V
		* zdroj vody
	2. V případě, že nastanou okolnosti, které zabrání zhotoviteli v pokračování prací, bude o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.
	3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na pracovišti pořádek a čistotu.
	4. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady ve smyslu příslušných právních předpisů odstranit a řádně zlikvidovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
3. ***Smluvní pokuta***
	1. Smluvní strany se zavazují zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:
		1. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
		2. Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené dílo smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky, za každý započatý den prodlení.
		3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků podle výsledku přejímacího řízení se sjednává pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. ***Závěrečná ustanovení***
	1. Tato smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, na jejichž znění se obě smluvní strany dohodnou.
	2. Případné rozpory budou obě smluvní strany řešit dohodou. V případě, že nebude dohoda možná, budou tyto spory řešeny soudně.
	3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
	4. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění se zveřejněním této smlouvy.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím celým obsahem souhlasí, smlouvu neuzavírají v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Neratovicích dne…12.6.2017.. V Neratovicích dne…12.6.2017.…

……………………………………. …………………………….

 objednatel zhotovitel