DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S/0293/2017/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 061/400/2017

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

- dále jen objednatel

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s.,

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a v souladu s článkem 8., odstavcem 2. smlouvy, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava komunikací - ul. Jana Švermy, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- Oproti původně předpokládané předlažbě stávajícího chodníku v ploše 106 m2 nacházejícího se při levém okraji vozovky ve směru do kopce (od č.p. 457 po č.p. 459) s krytem ze zámkové dlažby, kdy tato měla být provedena z původně použité zámkové dlažby, se při rozebírání dlážděného krytu projevila jeho nevhodnost pro další použití a to z důvodu nadměrného opotřebení a poškození některých dlaždic. Z tohoto důvodu se zástupci smluvních stran ve věcech technických dohodli na tom, že oprava 106 m2 předmětné části chodníku bude provedena z nové zámkové dlažby ve shodném provedení jako u navazujících částí chodníku.

- Při provádění opravy (srovnání v podélném směru) úseku chodníku v délce 92 bm, nacházejícího se při levé straně vozovky ve směru do kopce před křižovatkou s ul. Husova, se projevila nerovnost stávajících chodníkových obrub oddělujících chodník od okolní travnaté plochy. V tomto úseku bylo zvažováno ponechání původních obrub, což se ve snaze napřímit tento chodník projevilo jako nevhodné. Z tohoto důvodu se zástupci smluvních stran ve věcech technických dohodli na provedení osazení nových chodníkových obrub ve výše uvedené délce.

- Po provedení odstranění původního dlážděného krytu chodníku nacházejícího se při levém okraji vozovky ve směru do kopce byly odhaleny bezprostředně pod dlažbou nacházející se sdělovací kabely. Uložení těchto kabelů bylo předpokládáno v obvyklé hloubce, kdy při opravě chodníku nemělo dojít k jejich dotčení. Po projednání následného postupu opravy se zástupcem vlastníka tohoto zařízení bylo rozhodnuto, že uvedené sdělovací kabely budou ponechány ve svých stávajících trasách, s tím, že opravu chodníku je možno provést za podmínky ručního provádění zemních prací v jejich blízkosti.

- Po provedení opravy chodníku po pravé straně vozovky směrem do kopce (jeho napřímení a uvedení do původní výšky) se projevil výškový nesoulad navazujícího chodníku, který se nachází přibližně v polovině délky ulice a který směřuje k ul. Legionářské. Z tohoto důvodu se zástupci smluvních stran dohodli na provedení schodišťových stupňů tvořených z palisád a zámkové dlažby tak, aby byl tento výškový rozdíl kompenzován.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- článek 2.“Předmět a rozsah plnění“ se doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly na tom, že mimo původně sjednaný rozsah prací specifikovaný ve smlouvě se s ohledem na účelnost a hospodárnost neprovedou některé práce a naopak provedou dodatečně prováděné práce, tak jak je uvedeno výše.

- článek 4. „Cena a platební podmínky“, jeho odst. 1. mění takto:

Závěrečná ustanovení dodatku

  - Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.

  - Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 89. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 6.6.2017.

## Za objednatele:			Za zhotovitele:

## Ve Frýdku-Místku, dne 			Ve Frýdku-Místku, dne

## _____________________________			__________________________

## Mgr. Michal Pobucký, DiS., 		Ing. Jaromír Kohut,

## primátor		předseda představenstva