Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:	………

č. smlouvy objednatele:	225/2023

„VD Fláje – edukativní prvky, vodní atrium“ – architektonická studie

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:					       70889988

DIČ:		       CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:		       AND architektonický ateliér, spol. s r.o.

sídlo:		       Petra Bezruče 25/925, Praha 8, 182 00

IČO:	40767141

DIČ:	CZ 40767141

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60982

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu projednání nových variant návrhu díky změně rozsahu řešeného prostoru, který byl odsouhlasen na výrobním výboru.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. Termín plnění :

# Čl. I. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín - předání geodetického zaměření (1 x elektronicky) :           30.4.2023

- druhý dílčí termín - předání kompletní studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 	   		                  nejpozději do 31.8.2023

- předání a převzetí kompletní studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi

Nové znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín - předání geodetického zaměření (1 x elektronicky) :           30.4.2023

- druhý dílčí termín - předání kompletní studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 	   		                nejpozději do 31.10.2023

- předání a převzetí kompletní studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne:				V Praze dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 		AND spol. s r.o.

za objednatele 					za zhotovitele