- Smlouva o dílo

- č. smlouvy objednatele: 230909

- uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

- ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/

- Článek I.

- Smluvní strany

- Objednatel:	NÁRODNÍ MUZEUM

Sídlo:	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Zastoupené:	Ing. Františkem Laudátem

náměstkem generálního ředitele

IČ:	00023272

DIČ:	CZ-00023272

Zástupce pro věci smluvní:	xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxxxxxx

(technický dozor)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

- Zhotovitel:	 XYZZY, s.r.o.

Sídlo:	Výpadová 582/2, 15300 Praha 5

Zastoupený: 	Jiřím Jindrou

ředitelem, jednatelem společnosti

IČ:	27574482

DIČ:	CZ27574482

Bankovní spojení:	xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci smluvní:	xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 113117

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

# Článek II.

Předmět plnění

- Předmětem plnění je provedení repase původních skříní z Historické budovy Národního muzea.

- Předmětem plnění je:

- repase 16 skříní,

  - 2 skříně jsou čtyřdveřové, 14 skříní dvoudveřových,

  - rozměry skříní jsou (š/v/hl) 1350/3200/550 mm (2 ks), 1300/3200/550 mm (11 ks), 1400/3200/550 mm (3 ks),

  - jedná se o čtyři rohové sestavy skříní, tj. vždy dvě skříně spojené rohem a další dvě připojeny boky, krajní skříně každé sestavy mají pohledový bok,

  - stávající umístění skříní je v areálu Národního muzea v Praze 9 - Horních Počernicích, Cirkusová 1740 (dále jen areál NM v HP),

  - umístění skříní po repasi bude v místnosti č. 00.113 v Historické budově Národního muzea, Praha 1, Václavské nám. 68 (dále jen HB NM),

  - repase skříní bude realizována v dílně zhotovitele;

Repase skříní bude zahrnovat zejména tyto činnosti:

- transport všech dílů a součástí do dílny zhotovitele,

- odstranění nepůvodních prvků,

- očištění, odmaštění,

- demontáž kování,

- repase dřevěných částí skříní včetně 112 ks polic (7 ks polic do každé skříně),

- kompletní obnovení těsnění dle původního,

- repase a zhotovení replik podpěrek polic,

- nápisy černým písmem na vnitřní straně skříní – zachovat ve stávajícím stavu,

- zachovat a osadit zpět na skříně veškeré číslování skříní (římské číslice, štítky s inventárními čísly),

- kotvení skříní ke stěně,

- případné doplnění bude provedeno vysazením materiálem novým, identickým s původním,

- finální povrchová úprava vnějších pohledových ploch (předpoklad – nátěr šelakem a ochranný voskový olej standardu OSMO),

- police, vnitřní a nepohledové plochy bez povrchové úpravy (pouze očištění a přebroušení do zcela hladkého povrchu),

- repase kování vč. očištění a obnovení povrchu vyleštěním a přelakováním,

- doplnění chybějícího kování a všech klíčů v materiálu dle stávajícího, doplnění spojovacích prostředků – v kopii dle původních (např. vruty s jednou drážkou),

- montáž kování zpět na skříně,

- transport do HB NM,

- osazení na místě dle nákresu, který je přílohou č. 3 smlouvy, kompletace skříní (včetně osazení polic), prověření provozní funkčnosti kování, zprovoznění všech součástí skříní.

Objednateli bude předložen vzorek repase a povrchové úpravy vnitřní a pohledové plochy dřevěné části skříní, police a jednoho pohledového dílu kování. Do doby odsouhlasení vzorového provedení nelze práce provést jako celek.

Osazení skříní v HB NM bude provedeno v koordinaci s doplněním osvětlení m. č. 0.113 HB NM.

- Součástí předmětu plnění jsou veškeré přípomoci a související práce.

- Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele v rozsahu jednotlivých položek nabídky. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné české technické normy a platné právní předpisy vztahující se k předmětu díla a všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel před zpracováním cenové nabídky provedl revizi úplnosti a správnosti cenové nabídky. Cenová nabídka zhotovitele je jako Příloha č. 2 součástí smlouvy.

- Součástí předmětu plnění je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR objednateli.

- Součástí předmětu plnění jsou i práce výše nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

- Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.

- Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Postup ocenění víceprací bude vycházet z kalkulace v cenové úrovni nabídkového rozpočtu.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, řádně, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí, dle cenové nabídky, která je přílohou č. 2 smlouvy, Zhotovitel bere na vědomí, že skříně jsou z prostředí nemovité kulturní památky ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

- Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit, účast poddodavatelů využít pouze na specializované práce. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce, v Čestném prohlášení o provedení části díla poddodavatelem, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky ve stávajícím i budoucím umístění skříní jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

- Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli při dokončení díla zprávu o provedení díla ve dvou tištěných a dvou digitálních (CD/DVD/flash disk) vyhotoveních. Ve zprávě budou uvedené postupy repase, použité materiály a fotodokumentace z průběhu repase.

- Článek III.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:

zahájení díla -

- transport do dílny zhotovitele:	do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

dokončení repase v dílně zhotovitele:	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

zahájení osazení skříní v HB NM:	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

ukončení osazení skříní v HB NM:	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

předání díla:	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

předání zprávy o provedení díla:	do 10 pracovních dnů od předání díla

- Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušení prací a součinnosti ze strany objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené.

Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen provádění díla přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení.

- Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje delší dobu vadné plnění anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.

- Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

- Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

- Článek IV.

### Cena díla

- Cena díla vymezeného v článku II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení, dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění a činí dle nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, celkem:

Cena díla celkem bez DPH	472 000,00 Kč

DPH 21 %	99 120,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH	571 120,00 Kč

Slovy	pět set sedmdesát jeden tisíc jedno sto dvacet korun českých

- Smluvní cena díla, dle nabídky zhotovitele (viz Příloha č. 2), zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět zakázky a je pro daný rozsah zakázky a po celou dobu plnění cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. II odst. 7 a 8 této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel.

- Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce (méněpráce) budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

- Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat objednateli v rámci fakturace provedených prací vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není považován za osobu povinnou k dani dle §92a tohoto zákona.

- Článek V.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo

- Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně a v patřičné kvalitě, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, termínu plnění, rozsahu, obecně závazným předpisům. Vady musí být jednoznačně specifikovány v protokolu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla.

- Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

- Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách.

- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.

- Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, a to datovou schránkou nebo doporučeným dopisem do sídla společnosti.

- Zhotovitel se zavazuje do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

  - bezplatně odstraní reklamované vady,

  - uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám; uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,

  - poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

- Jestliže zhotovitel neodstraní závady vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků třetí osobě. V tomto případě odstraní třetí osoba vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedostatky jeho plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla.

Článek VI.

Postup a organizace provádění díla

- Místem plnění je areál NM v HP (odvoz skříní), místnost 00.113 v HB NM (osazení skříní) a dílna zhotovitele (realizace repase skříní).

Adresa dílny zhotovitele, tj. místo realizace repase skříní:

Stará Spojovací 4, 190 00  Praha 9

- Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provádění díla. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy a výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.

- Zhotovitel je povinen průběžně během provádění díla pořizovat digitální fotodokumentaci průběhu provádění díla.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení díla zprávu o provádění díla (včetně popisu prací a materiálů).

- Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny plnění díla. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn.

- Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené normy, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele.

- Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla ekologicky nezávadné materiály. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě odvozu a v místě osazení skříní a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a udržovat pořádek a čistotu na místě provádění díla. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.

- Objednatel bude osobně a systematicky sledovat postup prací. Je oprávněn přikázat přerušit dílo, pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, Toto nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné dokončení díla.

- Zhotovitel se zavazuje vytvořit při provádění díla podmínky pro řádný výkon dozoru objednatele a poskytovat mu nezbytné informace a součinnost.

- Zhotovitel bude objednatele informovat o svých činnostech a o postupu prací pravidelně v jejich průběhu, min. 1x týdně.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění díla při odvozu skříní a při osazení skříní v HB NM proti poškození díla, neoprávněnému počínání a zneužití třetími osobami a újmě na zdraví třetích osob.

- Zhotovitel nesmí poškodit při odvozu skříní a při osazení skříní v HB NM žádnou část objektů Národního muzea. Případné poškozené části je zhotovitel povinen uvést v předchozí funkční stav. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

- Dílo bude prováděno za provozu areálu NM v HP a za provozu HB NM. Zhotovitel se zavazuje neomezit provoz objektů objednatele a nenarušit bezpečnost návštěvníků a zaměstnanců po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim pohybu pracovníků zhotovitele v areálu NM v HP dohodnutý při odvozu a v HB NM při osazení skříní.

- Odvoz skříní je možný v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 hodin, a to po dohodě s objednatelem.

- Osazení skříní v HB NM je možné v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 hodin, přivezení skříní a jejich transport z vozidla do místnosti 00.113 (přízemí budovy) v HB NM je možné pouze mezi 8:00 a 10:00 hodin. Režim osazení skříní v HB NM bude domluven v předstihu nejméně 21 dnů před osazením skříní v HB NM.

- Článek VII.

- Kontrola provádění díla

- Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele. Kontrola bude probíhat na základě předem písemně dohodnutých termínů.

Článek VIII.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

- Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

- Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.

- Od okamžiku převzetí předmětu díla od objednatele až do dne předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.

- Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění prací třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit její plnění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel bude po celou dobu plnění smlouvy pojištěn až do výše, která spolehlivě pokryje případné škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při provádění a v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.

- Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

- Článek IX.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním a převzetím díla objednatelem. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou a zkouškou funkčnosti všech součástí) a předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 2. tohoto článku a článku II. smlouvy (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace) v termínu dle čl. III., odst. 1. smlouvy.

- K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň:

  - zprávu o provedení díla dle čl. II., odst. 13 - ve 2 tištěných a 2 digitálních (CD/DVD/flash disk) vyhotoveních včetně fotodokumentace z průběhu provádění díla,

  - veškeré doklady a dokumenty dle článku II. smlouvy.

- V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

- O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.

- Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel je dále oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některý doklad, jež má být její součástí.

- Předání a převzetí díla se uskutečňuje v HB NM.

- Článek X.

- Platební podmínky

- Smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem – dle jednotlivých položek cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 2 smlouvy) po kompletním provedení prací, obsažených v příslušné položce. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude přílohou daňového dokladu (faktury).

- Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat provedené práce až do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno až na základě konečného účetního dokladu, jeho součástí bude i závěrečná rekapitulace. Právo vystavit konečný účetní doklad má zhotovitel po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení faktury od zhotovitele.

- Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Článek XI.

Zajištění závazků – smluvní pokuty

- V případě nedodržení termínu dokončení plnění a předání díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

- Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.

- Při prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- Při neplnění povinností dle článku VI. odst. 10. vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den neplnění.

- Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.

- V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

- Smluvní pokuty a úhrady může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- Článek XII.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

- nezahájí provádění díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení plnění.

- neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

- přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,

- je v prodlení delším než 5 kalendářních dnů s dokončením díla,

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu se smlouvou, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

- Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

- V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

- Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat a kterou nelze odstranit (tzv. okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

- Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.

- Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

- Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavce 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. V případě pochybností je dnem odstoupení třetí den po odeslání.

- Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

- Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy. Po připojení podpisů smluvních stran se stanou její nedílnou součástí.

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o provedení části díla poddodavatelem, Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 8. 2023 (příloha z nabídky uchazeče) a Příloha č. 3 – nákres umístění skříní v HB NM.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- V Praze dne ………………

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………………	…………………………………….

Ing. František Laudát	Jiří Jindra

náměstek generálního ředitele	ředitel, jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení o provedení části díla subdodavatelem

Dílo dle této smlouvy nebude plněno prostřednictvím subdodavatelů.

Za zhotovitele:

……………………………………

Jiří Jindra

ředitel, jednatel společnosti