I1IMIIIIII lili lili

2023007131

**SMLOUVA O DÍLO**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
uzavřená mezi  
(dále jen „smlouva“)

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | ..............​...........​...​........​...............................​.....​......​......​..... |
| IČO: | 00346292 |
| DIČ: | CZ00346292 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | MONETA Money Bank, a s., č. ú. 117203514/0600 |

(dále jen ***„objednatel***


|  |  |
| --- | --- |
| **d**  Jméno: | **Bartoněk Pavel** |
| Sídlo: | Zámecká 83/15, 66441 Troubsko |
| Jednající: | Bartoněk Pavel |
| Kontaktní osoba: | ...............​........ |
| IČO:  DIČ:  Zápis v OR: | 74769481] CZ8007154474  ano |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | 1436260123/0800 |

(dále jen ***„zhotovitel***

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v opravě hygienických zařízení v objektu ZZS JmK, K. H. Máchy 17, 678 01 Blansko a to vše způsobem a v rozsahu dle soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je rovněž likvidace suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.
2. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele v místě plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do **31. 12. 2023.**
4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: **184 553,-** Kč (dodavatel je neplátce DPH). Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, který je obsažen v příloze č. 1 k této smlouvě.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle čl. 6. této smlouvy je splatná po splnění závazku k provedení díla způsobem podle čl. 3. této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: .............................​. ​................................... Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P23V00002842.** Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době 24 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
12. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
13. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
14. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 10 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení
15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny.
16. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
17. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
18. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 22 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
19. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.
20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanoveni zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
21. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
22. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujicím situaci na Ukrajině.

V Brně dne/^?.^^

V Brně dne 15.9.2023



Bartoněk Pavel

**za zhotovitele**

**......................****​..................​...........**

..........................​........​..​..

MUDr. Hana Albrechtová

ředitelka

**za objednatele**

**Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem**

***Bartoněk Pavel***

.......................................

***Rekonstrukce, obkladačské, zednické práce, montáž SDK***

Zámecká 15. Troubsko 66441

......​......​......​.......​...​........​...............................

ICO: 74769481

DIČ: CZ8007154474

***1.2. sprcha a WC LSPP***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Cenová nabídka***  **ZÁKÁZKA; ZZSJMK- ÚO BLANSKO** | datum: | | | 230628 |
| 1. **Práce bez materiálu**    1. ***sprcha řidiči DRNR*** | cena za | jednotka | počet | celkem Kč |
|  | jednotku |  |  |  |
| montáž obkladů (vč. spárováni) | 560 ,- | m2 | 11 | 6160 ,- |
| montáž dlažby (vč. Spárováni) | 520 ,- | m2 | 2,3 | 1196 ,- |
| provedeni hydroizolační stěrky | 100 ,- | m2 | 6 | 600 .- |
| montáž hydroizolační bandáže | 80 .- | bm | 7,5 | 600 ,- |
| Vyplnění spár: Silikon, Akryl | 40 ,- | bm | 23 | 920 ,- |
| penetrace podkladu | 30 ,- | m2 | 13,3 | 399 .- |
| montáž lišt rohových- kov | 70 ,- | bm | 4 | 280 ,- |
| vykružováni otvoru | 70 ,- | ks | 8 | 560 ,- |
| přerovnáni podlahy- zapraveni nerovnosti, nivelace | 220 ,- | m2 | 2.3 | 506 ,- |
| přerovnáni stěn- zapraveni nerovnosti, příprava na obklad | 250 .- | m2 | 11 | 2750 ,- |
| demontáž obkladů a dlažby (vč. Likvidace suti) | 280 ,- | m2 | 13,3 | 3724 ,- |
| demontáž sprch Zástěny (vč Likvidace) | 400 ,- | ks | 1 | 400 ,- |
| demontáž sprch. Vaničky (vč. Likvidace) | 600 ,- | ks | 1 | 600 ,- |
| demontáž umyvadla (vč. Likvidace) | 300 ,- | ks | 1 | 300 ,- |
| demontáž vodovodní baterie (vč Likvidace) | 100 ,- | ks | 2 | 560 ,- |
| montáž rohového ventilu | 100 | bm | 2 | 200 ,- |
| montáž sprchové vaničky (sestaveni, usazení, zapojeni, podezděni, obklad podezdívky). | 2500 ,- | ks | 1 | 2500 ,- |
| montáž přechodové lišty | 200 ,- | ks | 1 | 200 ,- |
| montáž umyvadla (přikotveni, zapojeni sifonu) | 800 ,- | ks | 1 | 800 ,- |
| montáž baterie nástěnné- sprchová | 500 ,- | ks | 1 | 500 ,- |
| montáž baterie- umyvadlová | 300 ,- | ks | 1 | 300 ,- |
| montáž sprchové zástěny skleněné (dveře) | 2200 ,- | ks | 1 | 2200 ,- |
| vodoinst. Práce- posunuti odpadu a přívodu vody umyvadla | 1000 ,- | ks | 1 | 1000 ,- |
| malířské Práce- výmalba stropu a stěn, | 1000 ,- | ks | 1 | 1000 .- |
| malířské Práce- lakování zárubni | 500 ,- | ks | 1 | 500 ,- |
| **CELKEM** |  |  |  | **28755** |

cena za

jednotka počet celkem Kč

jednotku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| montáž obkladů (vč. spárováni) | 560 .- | m2 | 19,4 | 10864 |
| montáž dlažby (vč. Spárování) | 520 ,- | m2 | 3,7 | 1924 ,- |
| provedení hydroizolační stěrky | 100 ,- | m2 | 6,2 | 620 ,- |
| montáž hydroizolační bandáže | 80 ,- | bm | 5 | 400 ,- |
| Vyplněni spár: Silikon, Akryl | 40 | bm | 49,4 | 1976 ,- |
| penetrace podkladu | 30 | m2 | 23,1 | 693 ,- |
| montáž lišt rohových- kov | 70 | bm | 10,8 | 756 ,- |
| vykružováni otvoru | 70 ,- | ks | 14 | 980 ,- |
| přerovnání podlahy- zapraveni nerovnosti, nivelace | 220 | m2 | 3,7 | 814 ,- |
| přerovnání stěn- zapraveni nerovností, příprava na obklad | 250 | m2 | 19,4 | 4850 |
| montáž přetištěny Ytong 10cm | 600 | m2 | 2,5 | 1500 .- |
| demontáž obkladů a dlažby (vč. Likvidace suti) | 280 ,- | m2 | 23,1 | 6468 ,- |
| demontáž sprch. Zástěny (vč. Likvidace) | 400 ,- | ks | 1 | 400 ,- |
| demontáž sprch. Vaničky (vč. Likvidace) | 600 ,- | ks | 1 | 600 ,- |
| demontáž umyvadla (vč. Likvidace) | 300 ,- | ks | 1 | 300 ,- |
| demontáž vodovodní baterie (vč. Likvidace) | 100 ,- | ks | 1 | 100 |
| demontáž WC mísy (vč. Likvidace) | 300 ,- | ks | 1 | 300 ,- |
| demontáž vezděněho WC (Geberit) (vč. Likvidace) | 1500 ,- | ks | 1 | 1500 ,- |
| montáž rohového ventilu | 100 | ks | 2 | 200. ,- |
| montáž sprchové vaničky (sestavení, usazení, zapojeni, |  |  |  |  |
| podezdění, obklad podezdívky), | 2500 | ks | 1 | 2500 ,- |
| montáž WC- Geberit modul (sestavení, usazeni, zapojeni, |  |  |  |  |
| předezdění), | 3500 ,- | ks | 1 | 3500 ,- |
| montáž WC- Geberit mísa, prkýnko, splach. tlačítko (sestaveni. |  |  |  |  |
| usazeni, zapojení) | 1400 ,- | ks | 1 | 1400 ,- |
| montáž přechodové lišty | 200 r | ks | 1 | 200 ,- |
| montáž umyvadla (přikotverii, zapojeni sifonu) | 800 ,- | ks | 1 | 800 ,- |
| montáž baterie nástěnné- sprchová | 500 ,- | ks | 1 | 500 ,- |
| montáž baterie- umyvadlová | 300 ,- | ks | 1 | 300 ,- |
| montáž sprchové zástěny skleněné (dveře) | 2200 ,- | ks | 1 | 2200 ,- |
| vodoinst. Práce- posunuti odpadu a přívodu vody umyvadla | 1000 ,- | ks | 1 | 1000 ,- |
| malířské Práce- výmalba stropu a stěn, | 1000 ,- | ks | 1 | 1000 ,- |
| malířské Práce- lakováni zárubni | 500 ,- | ks | 2 | 1000 ,- |
| **CELKEM** |  |  |  | **49645** |
| *1.3. sprcha a WC Dispečink LSPP* | cena za | jednotka | počet | celkem Kč |
|  | jednotku |  |  |  |
| montáž obkladů (vč. spárováni) | 560 ,- | m2 | 5 | 2800 ,- |
| provedení hydroizolační stěrky | 100 ,- | m2 | 6 | 600 ,- |
| montáž hydroizolační bandáže | 80 | bm | 6 | 480 ,- |
| Vyplněni spár: Silikon, Akryl | 40 ,- | bm | 6 | 240 ,- |
| penetrace podkladu | 30 ,- | m2 | 6 | 180 ,- |
| montáž lišt rohových- kov | 70 ,- | bm | 4 | 280 ,- |
| vykružováni otvoru | 70 | ks | 2 | 140 ,- |
| přerovnání stěn- zapraveni nerovností, příprava na obklad | 250 ,- | m2 | 5 | 1250 ,- |
| demontáž obkladů a dlažby (vč. Likvidace suti) | 320 | m2 | 5 | 1600 ,- |
| demontáž sprch. Zástěny (vč. Likvidace) | 400 ,- | ks | 1 | 400 ,- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| demontáž sprch. Vaničky (vč. Likvidace)  demontáž vodovodní baterie (vč. Likvidace) | 600  200 | ks  ,- ks | 1  1 | 600 ,- .200 |
| montáž sprchové vaničky (sestavení, usazení, zapojeni, |  | | | |
| podezdění, obklad podezdívky), | 2500 | ,- ks | 1 | 2500 |
| montáž baterie nástěnné- sprchová | 500 | ,- ks | 1 | 500 ,- |
| montáž sprchové zástěny skleněné (dveře)  **CELKEM ‘** | 2200 | ks | 1 | 2200 ,-  **13970** |
| *1.4. ostatní*  *1*  topenářské práce- nastaveni trubek topné soustavy, montáž kul.  Ventilů k topným tělesům; zamražení stávajících trubek,...(hrubý | cena za  jednotku | jednotka | počet | celkem Kč |
| odhad ceny) | 6000 | ks | 1 | 6000 |
| Ostatní drobně práce a dodávky, doprava a zajištění materiálu | 3000 | ,- ks | 1 | 3000 ,- |
| doprava materiálu z a nástavbu  **CELKEM**  **1, CELKEM práce bez materiálu** | 14 | ,- km | 200 | 2800 ,-  **11800**  **104170** |
| **I**  **2. Materiál f** |  | | | |
| *2.1. ostatní ;*  SIKO- vaničky, zástěny, umyvadla, baterie, ...atd. (viz. Příloha)  Ostatní stav. Materiál cca.- lepidlo, malta, silikon, akryl, | cena za  jednotku  70383 | jednotka  ,- ks | počet  1 | celkem Kč  70383 ,- |
| penetrace, vodo- instaL Mat,... atd  **2. CELKEM materiál** | 10000 | ,- ks | 1 | 10000 ,-  **80383** |

**CELKEM PRÁCE A MATERIÁL**

**184553**

**Košík**

Odběr na prodejně

**SIKO Brno - Židenice**

Hmotnost

1 161,25 kg Mezisoučet (bez DPH) 58 167,62 Kč

Celková sleva

-15 179,89 Kč DPH celkem

12 215,20 Kč

**Celkem k úhradě**

**70 382,82 Kč**

**ID:0005571200**

Uložit košík na později

Uložené košíky (1)

**Umyvadlo LauFen Pro S 60x38 cm otvor pro baterii uprostřed 1895.9.000.104.1**

I 895.9.000.104.1

Xa objednáš Ku

Běžná dnba dodáni 42 dni

**SiFon umyvadlový Optima 5/4 CR SIFM**

sum

Skladem 5 ks

**Umyvadlová výpust SAT 5/4, clic-clac celochrom VF785CR**

VI-785CR

Skladem 55 ks

**Exportovat jako:**

**MO Cena Vaše Cena M , Celkem** (BezDPH) (BezDPH) MnožStVI (Bez DPH)

2 175.21 Kč

Sleva: -7%

2 022.95 Kč

**1**

**4 045,89 Kč**

818.18 Kč

Sleva:-32%. ?

556.36 Kč

**1 112,72 Kč**

**6**

**560,86 KČ**

Sleva:-32%

41 \_.4O Ke 280.43 Kč

**Sprchová vanička čtvercová Ravak 80x80 cm litý mramor XA034401010**

PER80PRO0

- . Sleva: - 17%

a 786.78 Kc 3 143 03 Kč

**3**

**3 143,03 KČ**

Na objednávku

Běžná doba dodání 14 dni

*)*

**Sifony k vaničkám Ravak 10° Standard 90 - chrom X01314**

SIION90CRS

Skladem 3 ks

,- ... Sleva: - 17%

344.63 Ke 286.04 Kč

**3**

**858,13 KČ**

**Sprchová vanička čtvercová Ravak 90x90 cm litý mramor XA037711010**

Pl R90PROI I \I6

~ m izx ^K\*va: - 17% 3 376.0a Kč 2 968.10 Kč

**3**

**2 968,10 Kč**

Na objednat ku

Běžná doba dodáni I4 dni

**Sprchová vanička čtvrtkruhová Ravak 90x90 cm litý mramor XA237701010**

3 927.27 Kč

Sleva: - 17%

3 259,63 Kč

**3**

**3 259,63 Kč**



II 90PRO0

Na objednat ku

Běžná doba dodáni 14 dni

**Sprchový set Novaservis na stěnu chrom KIT03.0**

KH03.0

Na objednáš ku

Běžná doba dodání 14 dni

455.37 Kč 455.37 Kčks3

**AC**

**1 366,11 Kč**

**Sprchová baterie Novaservis Titania Iris New bez sprchového setu 150 mm chrom 94461/1,0**

944611.0

Na objednáš ku

Běžná doba dodaní 7 dni

645.45 Kč 645.45 Kčks3

**AC**

**1 936,35 Kč**

**Umyvadlová baterie Novaservis Titania Simply bez výpusti chrom 90101/1,0**

90I0H.0

Na objednáš ku

Běžná doba dodaní 7 dni

**AC**

596.69 Kč 596.69 Kčks2

**1 193,38 Kč**

**Sprchové dveře 90 cm SAT TEX SIKOTEXL90CRT**

SIKOU XI 90CRI

Skladem 2 ks

**Sprchové dveře 80 cm SAT TEX SIKOTEXL80CRT**

SIKOU XL80CRI

Na ob jed na x ku

Běžná doba dodáni 130 dm

**Sprchový kout čtvrtkruh 90x90 cm SAT TEX SIKOTEXS90CRT**

SIKOU XSOOCRI

Skladem 5 ks

**Obklad Stylnul Blanco blancos 30x60 cm lesk BLANCOS36BR**

Bl WCOS36BR

8 008.26 Kč

Sleva:-32%

5 445.62 Kč

**6**

**5 445,62 Kč**

7 595.04 Kč

Sleva:-32% 6

5 164.63 Kč **5 164,63 Kč**

9 082.64 Kč

Sleva: -32%

6 176.20 Kč

**6**

**6 176,20 Kč**

304.96 Kč

Sleva: - 17%

253.12 Kč **7 745,38 Kč**

Xa objednat ku

Bé/na doba dodání 21 dni

**Dlažba Fineza Grewi Dark 60x60 cm mat GREWI60DA**

GRI WI60DA

Xa objednat ku

Běžná doba dodaní 14 dní



**Lepidlo S-Line Speciál šedá 20 kg C2TE LFLEX20**

I I I.EX20

Skladem 99+ ks

**Samonivelační hmota S-Line 25 kg NH25**

NI 125

Skladem 30 ks

**MO Cena Vaše Cena ., . . Celkem**

Bez DPH) (Bez DPH) MnO2StVI (BezDPH)

453.72 Kč

Sleva: -27%

331.22 Kč

**5**

**2 980,94 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| *"i c* S1 v a. —27 ,  205.79 Kč . „.ksW | **5** |
| 150.23 Kc | **1 502,27 Kč** |

**5**

**685,95 Kč**

**Radiátor kombinovaný Thermal Trend KD 96x45 cm bílá KD450960**

Kl)450%0

Skladem 3 ks



**Schell Comfort rohový regul. ventil 1/2x3/8 05212**

05212

Skladem 17 ks

**Cenově zvýhodněný závěsný WC set Geberit k zazdění + WC S-Line SIKOGE1U8**

SIKOGI H 8

Na objedná' Ku

Béžna doba dodáni 42 dni

|  |  |
| --- | --- |
| MO Cena (Bez DPH) | **Vaše C ena . . . t . Celkem Množství .**  (Bez DPH) (Bez DPH) |
| 1 118.18 Kč | Sleva: - 17%  928.09 Kč **1 856,18 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| 167.77 Kč | Sleva: -32% . b  114.08 Kč **456,33 Kč** |

5709,72 Kč