DODATEK ČÍSLO 1

ke

Smlouvě o dílo

##### uzavřené dne 23.06.2023

##### podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

##### Smluvní strany

  - Objednatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

zastoupená MUDr. Vítem Lorencem, MBA, předsedou představenstva a ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členem představenstva

se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec

spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26095157

DIČ: CZ26095157

DIČ pro DPH: CZ699005400

datová schránka ID: r3afc63

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:

pan XXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.:XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

zastoupená

Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti

se sídlem: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

spisová značka: C14242 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 261 05 128

DIČ: CZ 261 05 128

datová schránka ID: 46ydx7b

dále jen zhotovitel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXX

společně dále jen smluvní strany

  - Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2023 Smlouvu o dílo jejímž předmětem plnění je stanovení stavebního díla (dále jen díla)

„Stavební úpravy pro instalaci RTG pracoviště na poliklinice – práce v 1. NP (mimo kancelář MUDr. Korandy ve 2. NP)“

  - V návaznosti na bod I.8 Smlouvy se na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na realizaci dodatečných prací, které nebyly součástí původní Smlouvy o dílo a jejichž provedení je nezbytné pro kompletní dokončení díla. V průběhu realizace díla rovněž došlo ke zjištění, že některé práce mohou být při zachování funkčnosti díla dodány v menším rozsahu. Předmět plnění se tímto upravuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

##### Doba plnění

V důsledku změny rozsahu díla se doba plnění díla upravuje následovně:

Původní znění:

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: neprodleně po převzetí a předání staveniště (předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 27.06.2023)

- dokončení stavebních prací: do šesti týdnů od předání staveniště, tj. všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.

Nové znění:

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: neprodleně po převzetí a předání staveniště (předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 27.06.2023)

- dokončení stavebních prací: do deseti týdnů od předání staveniště, tj. všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.

##### III. Cena díla

III.1	V důsledku změny rozsahu díla se cena díla upravuje následovně:

Původní znění:

III.2	Cena za dílo celkem bez DPH					                         1.127.200,00 Kč

DPH 21%	                                                                                                                              236.712,00 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH                                                                                   1.363.912,00 Kč

(slovy: jeden milion třistašedesáttři tisíc devětsetdvanáct korun českých)

Nové znění:

III.2	Cena za dílo dle SOD bez DPH					                         1.127.200,00 Kč

Změnový list číslo 1                                                                                                              158.800,00 Kč

Cena díla celkem                                                                                                             1.286.000,00 Kč

DPH 21%	                                                                                                                              270.060,00 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH                                                                                   1.556.060,00 Kč

(slovy: jeden milion pětsetpadesátšest tisíc šedesát korun českých)

##### IV. Závěrečná ustanovení

IV.1        Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají beze změny.

IV.2        Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení

Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1

| V Jindřichově Hradci dne 8.8.2023 |  | V Jindřichově Hradci dne 8.8.2023 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| MUDr. Vít Lorenc, MBA předseda představenstva |  | Ing. Miroslav Marek jednatel společnosti |
| Ing. Alena Kudrlová, MBA člen představenstva |  |  |