DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru,

která nabyla účinnosti dne 12. 11. 2020

Smluvní strany:

Objednatel/příkazce

## Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

IČ: 00510874

DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxx

a

Zhotovitel/příkazník

Název (jméno): Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.

se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice

zastoupený: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 22867, zápis dne 9.7.2014

IČ:   03184439

DIČ: CZ03184439

bankovní spojení: xxxxx, č. ú. xxxxxxxx

autorizace ČKAIT: 00103

##### Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru byla sjednána pro realizaci veřejné zakázky „Projektová dokumentace na přístavbu SŠO Husova 9 včetně řešení dopravy v klidu“.

##### Objednatel/příkazce má přislíbeny v současné době finanční zdroje pouze na stavbu třípodlažní budovy a stavební povolení s nabytím právní moci dne 24. 3. 2022 počítá s realizací budovy čtyřpodlažní.

##### Objednatel/příkazce plánuje se zahájením stavebních prací třípodlažní budovy v roce 2023.

##### Po konzultaci se stavebním úřadem je potřeba upravit dokumentaci pro stavební povolení na stavbu třípodlažní a podat novou žádost o stavební povolení na 3 podlaží.

##### Přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení na třípodlažní budovu si vyžádá dodatečné náklady ve výši Kč 102 250,- bez DPH (z toho DSP Kč 82 250,- bez DPH a inženýring Kč 20 000,-bez DPH), tj. Kč 123 722,50 včetně DPH.

Termín pro vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na třípodlažní budovu vč. inženýrské činnosti byl smluvními stranami dohodnut do 31. 5. 2023.

##### Článek VIII. Cena za dílo pro část A, odst. 1. se mění takto:

Nové znění dle Dodatku č. 5:

- Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace ÚR a DSP		782 250,00 Kč

Inženýring a zajištění SP		100 000,00 Kč

Projektování dokumentace DPS          1 295 000,00 Kč

Cena bez DPH			          2 177 250,00 Kč

DPH 21%				457 222,50 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH	         2 634 472,50 Kč

Příloha „Celková nabídková cena – plátce DPH“ se mění takto:

Nové znění dle Dodatku č. 5:

Celková nabídková cena – plátce DPH:

| Nabídková cena v Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH: | Samostatně DPH: | Cena s DPH: |
| 1. Dokumentace ÚR a DSP | 782 250,- Kč | 164 272,50 Kč | 946 522,50 Kč |
| 2. Inženýring a zajištění SP | 100 000,- Kč | 21 000,-Kč | 121 000,-Kč |
| 3. Projektová dokumentace DPS | 1 295 000,- Kč | 271 950,- Kč | 1 566 950,- Kč |
| 4. Cena za výkon autorského dozoru v předpokládané výši 50 odpracovaných hodin | 40 000,-Kč | 8 400,-Kč | 48 400,-Kč |
| 5. Celková nabídková cena (suma 1. – 4.) | 2 217 250,-Kč | 465 622,50 Kč | 2 682 872,50 Kč |

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.5 zůstávají beze změn.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel/příkazce a 1 stejnopis obdrží zhotovitel/příkazník.

V Českých Budějovicích, dne 5. 1. 2023                               V Českých Budějovicích, dne 5. 1. 2023

----------------------------------------                     		         	--------------------------------------

Objednatel/příkazce						Zhotovitel/příkazník

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy				Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti