DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru,

která nabyla účinnosti dne 12. 11. 2020

Smluvní strany:

Objednatel/příkazce

## Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

IČ: 00510874

DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxxxxx

a

Zhotovitel/příkazník

Název (jméno): Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.

se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice

zastoupený: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 22867, zápis dne 9.7.2014

IČ:   03184439

DIČ: CZ03184439

bankovní spojení: xxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxx

autorizace ČKAIT: 00103

##### Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru byla sjednána pro realizaci veřejné zakázky „Projektová dokumentace na přístavbu SŠO Husova 9 včetně řešení dopravy v klidu“.

##### Objednatel/příkazce obdržel příslib finančních prostředků pro realizaci budovy v rozsahu všech čtyř nadzemních podlaží v rámci jedné stavební akce.

##### Smluvní strany se na základě změny finanční situace Objednatele/příkazce dohodly na vypracování celkového rozpočtu stavební akce pro budovu o 4 nadzemních podlažích, což znamená sloučení dosavadního rozpočtu pro tři podlaží a rozpočtu pro nástavbu čtvrtého podlaží.

Z rozpočtu stavby třípodlažní budovy budou vyloučeny náklady spojené s realizací střechy. Z rozpočtu pro nástavbu čtvrtého nadzemního podlaží musí být vyloučeny bourací práce střechy třetího nadzemního podlaží.

Sloučení rozpočtů do jednoho celkového pro 4 nadzemní podlaží znamená dodatečné vícepráce v hodnotě Kč 18 500,- bez DPH, tj. Kč 22 385,- vč. DPH.

Termín pro zpracování celkového rozpočtu byl stanoven do 30. 9. 2023.

##### Článek VIII. Cena za dílo pro část A, odst. 1. se mění takto:

Nové znění dle Dodatku č. 7:

- Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace ÚR a DSP		782 250,00 Kč

Inženýring a zajištění SP		100 000,00 Kč

Projektování dokumentace DPS          1 313 500,00 Kč

Cena bez DPH			          2 195 750,00 Kč

DPH 21%				461 107,50 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH	         2 656 857,50 Kč

Příloha „Celková nabídková cena – plátce DPH“ se mění takto:

Nové znění dle Dodatku č. 7:

Celková nabídková cena – plátce DPH:

| Nabídková cena v Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH: | Samostatně DPH: | Cena s DPH: |
| 1. Dokumentace ÚR a DSP | 782 250,- Kč | 164 272,50 Kč | 946 522,50 Kč |
| 2. Inženýring a zajištění SP | 100 000,- Kč | 21 000,-Kč | 121 000,-Kč |
| 3. Projektová dokumentace DPS | 1 313 500,- Kč | 275 835,- Kč | 1 589 335,- Kč |
| 4. Cena za výkon autorského dozoru v předpokládané výši 50 odpracovaných hodin | 40 000,-Kč | 8 400,-Kč | 48 400,-Kč |
| 5. Celková nabídková cena (suma 1. – 4.) | 2 235 750,-Kč | 469 507,50 Kč | 2 705 257,50 Kč |

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají beze změn.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel/příkazce a 1 stejnopis obdrží zhotovitel/příkazník.

V Českých Budějovicích, dne     14. 9. 2023                               V Českých Budějovicích, dne 15. 9. 2023

----------------------------------------                     		         	--------------------------------------

Objednatel/příkazce						Zhotovitel/příkazník

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy				Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti